1. Резюме

Трябва да съдържа информация за целта на доклада и кратко описание на всички основни въпроси, разгледани подробно в следващите глави.

2. Промени в общите условия, които засягат предоставянето на помощ

В настоящия раздел докладът трябва да обхваща основни и нови елементи, които водят до промени в съществуващата ситуация, след получаване на помощта и стартирането на проекта.

Докладът трябва да разглежда също и възможните последици от тези промени, засягащи изпълнението на Програмата и в частност връзката между Структурните инструменти и други финансови инструменти, например ЕИБ.

3. Напредък по изпълнението на проектите по всяка приоритетна ос

Докладът следва да представи постигнатия напредък по време на изпълнение на проектите по всяка приоритетна ос, както за Кохезионния, така и за ЕФРР. С оглед да се измери напредъка на проекта, докладът трябва да съдържа и наличната информация, касаеща физическите индикатори и индикаторите за резултати. Възможно е първият годишен доклад да не включва всички необходими данни, но в такъв случай вторият годишен доклад трябва да съдържа тези липсващи части. За да бъдат определени и анализирани дефинираните в ОПТ индикатори, докладът трябва да:

- Обоснове нуждата от изменения, засягащи даден компонент на програмата, които са били одобрени от КН на ОПТ (по отношение на обхват или съдържания на приоритетна ос, индикатор, др.)

- Опише основните проблеми и възникнали през текущата година  трудности, и по какъв начин те са били преодолени

- Направи сравнение между програмирането на всеки един проект и на постигнатия до момента напредък – чрез измеримост на показателите, които докладът трябва да съдържа, когато изпълнението е в срок и когато е в правилната посока съгласно установения план. Всеки положителен или отрицателен елемент, който влияе върху резултатите на ОПТ, трябва да бъде обяснен, а предприетите корективни действия да бъдат описани.

- Съдържа информация за финансовите инженерни техники.

4. Финансов напредък

- Докладът трябва да представи актуализирана финансова информация, която засяга програмата чрез попълване на приложената към този доклад таблица. Тя трябва да включва не само допустимите и действително платените сертифицирани разходи, но и подробна информация за финансовите потоци, засягащи трансфери по Структурните инструменти, които се извършат от Комисията към Сертифициращия орган.

- При изготвянето на финансовата информация за съответния годишен доклад за изпълнение на ОПТ се извършва равнение на информацията за предоставената БФП по приоритетни оси и фондове с ИСУН и финансовата информация за изплатени и верифицирани средства по приоритетни оси и фондове с ИСУН и SAP. Проверката се удостоверява, чрез попълване на контрола в контролния лист за изготвяне на Годишен доклад за изпълнението на ОПТ (Приложение 24.26)

- Както за националните разходи, така и за трансферите по Кохезионнния и Европейския фонд за регионално развитие, е полезно да бъде представена годишната и кумулативната финансова ситуация от стартирането на програмата. Трябва да бъде направено сравнение между заложените и действителните показатели. Слабостите при изпълнението трябва да се обосноват, а предприетите корективни действия трябва да бъдат описани.

- Трябва да е ясно, че за да бъдат одобрени общите разходи от Сертифициращия орган, те трябва да съответстват на извършените плащания от крайните бенефициенти и да бъдат придружени от фактури или от счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност.

5. Предприети стъпки от Управляващия орган, които осигуряват качество и ефективност на изпълнението

- Докладът трябва да посочи предприетите от Управляващия орган и от Комитета за наблюдение инициативи, насочени към подобряване на  качеството и въздействието на ОПТ. В частност, трябва да бъдат посочени всички направени по инициатива на УО или по искане на КН изменения на програмните компоненти, насочени към промяна на даден относителен финансов дял на определен проект в определена приоритетна ос.

- 6. Дейности по наблюдение и оценка

- Докладът трябва да съдържа и предприетите усилия за подобряване на наблюдението и оценката, включително:

- Начинът за събиране на информация, използвана за установяване на индикаторите, заложена в НСРР и ОПТ

- Анализ на всеки възникнал проблем при прилагане на индикаторите, както и детайлно представяне на мерките, които са предприети за решаването му

- Посочване на основните дискусии и взети от КН решения, касаещи тази материя

- Резюме на всички проучвания за оценка, проведени през предходната година;

- Описание на начина по който е осигурено равенство между мъжете и жените по време на предприетите дейности по време на наблюдението и оценката.

7. Дейности по финансов контрол

- Потвърждение, че средствата от Структурните инструменти се използват съгласно добрите финансови принципи за управление.

- Резюме на най-съществените проблеми, които са възникнали по време на изпълнение на програмата, както и предприетите мерки за тяхното преодоляване.

8. Резюме на основните проблеми

- Това е най-стратегическата част от доклада. Докладът описва най-съществените проблеми, които са възникнали по време на изпълнение на програмата, както и на предприетите действия за тяхното преодоляване. Резюмето трябва да включва количествени и качествени аспекти, които са повлияли върху напредъка по време на изпълнението на програмата, които аспекти са както вътрешни, така и външни за програмата.

- По инициатива на УО или на българското правителство, по искане на КН на ОПТ или следвайки препоръките на ЕК, могат да бъдат предприемани корективни действия, с цел подобряване на положението.

- Ако УО реши да не следва препоръките на ЕК, съгласно установена клауза, то той трябва да изясни в доклада причините породили това решение. В случай на нередност, УО е задължен да спази препоръката на Комисията и трябва да опише предприетите за справянето с проблема мерки.

- 9. Техническа помощ

- Докладът трябва да опише как УО е използвал средствата от техническа помощ през предходната година.

- 10. Предприети мерки за популяризиране на ОПТ

- В доклада трябва да бъдат обхванати дейностите, насочени към популяризиране на ОПТ и информиране на крайните бенефициенти (да ги информира за новите възможности, които Програмата предлага) и на обществото (да бъде запознато с приноса на ЕС за икономическото и социално развитие на страната). На практика трябва да се анализира осъщественият напредък по изпълнението на комуникационния план и да бъдат представени основните въздействия от предприетите дейности за популяризиране на Програмата.

11. Предприети стъпки за осигуряване съвместимост с други политики на Общността и за осигуряване на цялостна координация

УО трябва да посочи предприетите инициативи, целящи осигуряване на пълно спазване на политиките на Общността, включително конкуренция, обществени поръчки, опазване на околната среда, преодоляване на неравенствата и насърчаване на равенство между мъжете и жените.

12. Напредък и финансиране на големите проекти

Трябва да се представи подробна информация за финансовия напредък и за основните резултати по отношение на изпълнението на големите проекти, включени в ОПТ.