# Съгласувал:

# Петър Мутафчиев

# Министър на транспорта

Индикативна годишна работна програма за 2009г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма „Транспорт”, съ-финансирана от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

| N на схемата/ приоритетната ос | Наименование на схемата/ приоритетната ос | Цел на схемата/ приоритетната ос | Дата на обявяване на схемата/ проекта | Краен срок за подаване на проектни предложения | Допустими бенефициенти | Общ размер на схемата/ проекта в евро | Общ рамер на схемата/ проекта в лв | Дял на съ-финансирането от ЕС в % | Максимален % на публичното съ-финансиране | Минимален и максимален размер на проекта в евро | Срок на изпълнение на схемата/ проекта | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основни националнии транспортни оси | Изграждане и развитие на основната железопътна инфраструктура от национално, Трансгранично и европейско значение съгласно TEN-T приоритет 22 и в останалите участъци от Транс-европейската транспортна мрежа и да се подобри оперативната съвместимост по основните железопътни пътища. | Реконструкция и електрификация на жп линия Свиленград-турска граница | Второ тримесечие 2009 | НКЖИ | 35 000 000 | 68 454 050 | 80% | 100% | 35 000 000 50 000 000 | Четвърто тримесечие 2010 | Сключени договори за строителство и супервизия |
|  |  |  | Модернизация на железопътната линия София-Пловдив (участъци София-Елин Пелин и Септември-Пловдив) | Четвърто тримесечие 2009 | НКЖИ | 125 000 000 | 244 478 750 | 80% | 100% | 125 000 000 150 000 000 | Четвърто тримесечие 2013 | Сключени договори за строителство и супервизия |
|  |  |  | Рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас | Четвърто тримесечие 2009 | НКЖИ | 63 000 000 | 123 217 290 | 80% | 100% | 63 000 000 150 000 000 | Четвърто тримесечие 2012 | Сключени договори за строителство и супервизия |
| II | Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси | Изграждане и развитие на основната пътна инфраструктура от национално, Транс-гранично и европейско значение и да се подобри оперативната съвместимост по основните пътни маршрути. | Връзка на АМ Хемус със Софийски околовръстен път | Второ тримесечие 2009 | НАПИ | 36 000 000 | 70 409 880 | 80% | 100% | 36 000 000 50 000 000 | 2013 | Сключване на договори за строителство и супервизия |
|  |  |  | Строителство на АМ Струма (Лот 1 и Лот 4) | Второ тримесечие 2009 | НАПИ | 600 000 000 | 1 173 498 000 | 80% | 100% | - 600 000 000 | 2013 | Сключване на договори за строителство и супервизия |
|  |  |  | Строителство на АМ Марица от км 5 до км 52 | Трето тримесечие 2009 | НАПИ | 208 587 356 | 407 961 408 | 80% | 100% | 208 587 356 | 2013 | Сключване на договори за строителство и супервизия |
|  |  |  | Рехабилитация на участък от път I-1 (Е79) Враца-Ботевград | Четвърто тримесечие 2009 | НАПИ | 85 000 000 | 166 245 550 | 80% | 100% | 85 000 000 165 000 000 | 2013 | Сключване на договори за строителство и супервизия |
|  |  |  | Кърджали - Подкова | Четвърто тримесечие 2009 | НАПИ | 32 000 000 | 62 586 560 | 80% | 100% | - 32 000 000 |  | Сключване на договори за строителство и супервизия |
| III | Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари | Подобряване условията на пътуване и улесняване на модалните трансфери на пътници и товари към по-екологосъобразни видове транспорт. | „Изграждане на интермодален терминал в гр. София” | Четвърто тримесечие 2009 | НКЖИ | 25 900 000 | 50 655 997 | 80% | 100% | - 25 900 000 | Четвърто тримесечие 2010 | Сключване на договори за строителство и супервизия |
| IV | Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешно-водни пътища | Подобряване на условията за корабоплаване по р. Дунав и българските морски пространства | Създаване на речна информационна система | Четвърто тримесечие 2009 | ДП „Пристанищна инфраструктура” | 15 000 000 | 29 337 450 | 85% | 100% | - 15 000 000 | Четвърто тримесечие 2010 | Сключване на договори за строителство, доставка и супервизия |
|  |  |  | Подобряване на корабоплаването в Българо-Румънския участък на р. Дунав | Четвърто тримесечие 2009 | ИАППД | 138 000 000 | 269 904 540 | 85% | 100% | - 138 000 000 | 2014 | Сключване на договори за строителство и супервизия |
| V | Техническа помощ | Постигане на ефективно и ефикасно управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт”. | Техническа помощ за подготовка на проекти, проекти за административно управление на ОПТ, информация и публичност | 2009 | УО на ОПТ НКЖИ НАПИ | 7 917 647 | 15 485 570 | 85% | 100% | 7 917 647 | 2009 | Сключени договори за безвъзмездна помощ |