ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ПО ЦЕЛ

'ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА'

| CCI | 2014BG16M1OP001 |
| --- | --- |
| Наименование | Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” |
| Версия |  |
| Първа година | 2014 г. |
| Последна година | 2020 г. |
| Допустими от | 01.01.2014 г. |
| Допустими до | 31.12.2023 г. |
| Номер на решението на ЕК |  |
| Дата на решението на ЕК |  |
| Номер на решението на държавата членка |  |
| Дата на решението на държавата членка |  |
| Дата на влизане в сила на решението на държавата членка |  |
| Региони по NUTS в рамките на оперативната програма | BG - БЪЛГАРИЯ (BULGARIA) |

РАЗДЕЛ 1	стратегия за приноса на оперативната програма за осъществяване на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване

(Позоваване: член 27, параграф 1 и член 96, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета)

  - Стратегия за приноса на оперативната програма за осъществяване на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване

    - Описание на стратегията на програмата за принос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване.

Стратегията „Европа 2020” – стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Целите и приоритетите на ОПТТИ са в съответствие със стратегията на ЕС за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване. „Европа 2020“ предлага три подсилващи се взаимно приоритета: - интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; - устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите; - приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. ОПТТИ има принос и към трите стълба на стратегията с акцент към устойчив растеж за насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите, което съотнесено към транспортния сектор предполага модернизиране и изграждане на невъглероден транспортен сектор за постигане на повишена конкурентоспособност чрез комбинация от мерки като интелигентно управление на трафика чрез модерни навигационни и информационни системи за Черно море и река Дунав, подобрена логистика, стремеж към намаляване на емисиите на CO2 за автомобили, за авиационния и морския сектор, определяне на общи стандарти и развитие на необходимата инфраструктура , както и за ускоряване на изпълнението на стратегически проекти с висока добавена стойност за Европа, насочени към критически точки, в частност трансгранични отрязъци и интермодални възли (градове, пристанища, логистични платформи). Стратегия „Европа 2020“ включва 5 водещи цели (headline targets) за периода до 2020 г., две от които са приложими за ОПТТИ, както следва: - НИРД и иновации - инвестиране на 3% от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно) в научноизследователска и развойна дейност и иновации - Пакет „Климат-енергетика - намаляване на емисиите на парникови газове с 20% спрямо 1990 г.; 20% дял на енергията от възобновяеми енергийни източници в брутното крайно енергий-но потребление (Национална цел за България 16% и Национална цел: 10% дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно потребление на транспорта до 2020 г.) и увеличаване на енергийната ефективност с 20% Целите на Стратегията „Европа 2020” се адаптират и превръщат в национални цели за всяка страна-членка на ЕС, в съответствие с конкретната ситуация и обстоятелства в страната. Тези национални цели са заложени в Националната програма за реформи, документ, който България подготвя и актуализира ежегодно в изпълнение на стратегия „Европа 2020“. В нея освен напредъка по националните цели се идентифицират и мерки в отговор на специфичните за страната препоръки на Съвета на ЕС, които се публикуват ежегодно в рамките на „Европейския семестър“. В препоръките на Съвета от юли 2013 г. се акцентира върху необходимостта от засилване на независимостта на националните регулаторни органи и административния капацитет в областта на транспорта. Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. НПР БГ2020 е интегриран документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 г, показващ връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020” и националните приоритети на България. Една от целите на националната програма за развитие е „Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението”. Идентифицирани са осем приоритета, сред които приоритет „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари”, който включва следните подприоритети: - Изграждане на устойчива железопътна транспортна система, чрез реформиране на сектора; - Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура. Интегриране на българската транспортна система в европейската; - Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта; - Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората; - Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт; - Подобряване свързаността на българските региони помежду им и с големите градски центрове в съседните страни. Изпълнението на проекти, финансирани от ОПТТИ 2014-2020, ще допринесе за постигане на специфичните цели на НПР „България 2020” и по-специално за подобряване на транспортната свързаност между националната и транс-европейската транспортна мрежа. Концепцията за конкурентоспособна и устойчиво развита транспортна система, заложена в „Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите” от 28.03.2011 г., включва мерки за осигуряване на растеж в транспорта и подпомагане на мобилността при същевременно постигане на заплануваното намаление на емисиите с 60 % до 2050 г., в сравнение с нивото от 1990 г., мерки за осигуряване на ефективна „основна мрежа” за многовидово междуградско пътуване и транспорт, мерки за екологично чист градски транспорт и пътуване до работното място, както и внедряване на резултати от изследователска дейност за въвеждането на системи за интелигентна мобилност, разработени в резултат на изследвания с финансиране от ЕС, например системата на бъдещето за управление на въздушния трафик (SESAR), европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS) и информационните системи в железопътния сектор, системи за морско наблюдение (SafeSeaNet) информационно обслужване на речния транспорт (RIS), интелигентни транспортни системи (ITS) и оперативно съвместими взаимосвързани решения за следващото поколение системи за управление и информационно обслужване на многовидовия транспорт (включително и за плащане). В тази връзка, принос в намаляването на емисиите при осъществяване на проектите от ОПТТИ ще имат мерките за развитие на железопътния сектор, развитието на интермодален градски транспорт и чрез насърчаване преминаването към алтернативни форми на транспорт, от една страна и от друга дейностите по внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта. Насоките за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (Регламент (ЕС) № 1315/2013 ) имат за цел да допринесат за устойчива мобилност на хора и стоки и насърчаване развитието на вътрешния пазар и общата конкурентоспособност на Общността, като същевременно осигуряват териториално, икономическо и социално сближаване, обществено благополучие, безопасност и сигурност за европейските граждани, вземайки предвид екологичните аспекти, в т.ч. промяната на климата, замърсяването на въздуха и защитените зони. Докато относително гъстата „разширена мрежа” представлява значителна част от транспортната мрежа на национално ниво, т. нар. „основна мрежа”, като част от „разширената мрежа” подчертава приоритетните направления. Европа се нуждае от общоевропейска „основна мрежа” от коридори, които провеждат товарния и пътническия трафик с висока степен на ефикасност и ниски емисии, осигурявайки широко използване на съществуващата инфраструктура, завършване на липсващите връзки и отстраняване на „тесните места”, както и използването на по-ефикасни услуги в мултимодалната им комбинация. Основните инвестиции в ОПТТИ 2014-2020 са насочени към развитие на „основната” транс-европейската транспортна мрежа на територията на България и ще допринесат за постигане на главните цели на Насоките. Един от основните приоритети на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. е да развие националната транспортна инфраструктура като част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), осигуряваща интегриране в европейското пространство и връзки с основните урбанистични центрове на съседни страни. В случая на България, релевантните основни коридори са “Ориент-Източно средиземноморски” и “Рейн – Дунав“ с център София в Западна България и балансиращи центрове Пловдив в централната част на страната и Бургас на изток. В концепцията е заложена цел за интегриране в европейското пространство. Чрез изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 ще бъде постигнато развитие на националната транспортна инфраструктура като част от трансевропейската транспортна мрежа, осигуряваща интегриране в европейското пространство и връзки с основните урбанизирани центрове на съседни страни, което е Приоритет 1.4 от Концепцията. Както се посочва в Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., мисията на транспортния сектор на България е да съдейства за икономическото и социално развитие на страната. Определената визия за развитието му е „към 2020 г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за качествен транспорт и да предоставя много по-големи възможности за избор на населението и бизнеса”. Дефинираните цели на националната транспортна политика са, както следва: Постигане на икономическа ефективност посредством: - Укрепване на конкурентоспособността на българската транспортна система в процесите на глобализация и възползване от благоприятното геостратегическо местоположение на страната - Създаване на подходящи условия за устойчив ръст на вътрешните и международните превози при повишена енергийна ефективност - Осигуряване на условия за лоялна конкуренция между и в различните видове транспорт. Развитие на устойчив транспортен сектор посредством: - Намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда и климата - Интегриране на българската транспортна система в европейската - Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система. Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност посредством: - Координирано развитие на транспортния сектор в съответствие с икономическото и социално развитие на национално и регионално ниво - Подобряване на регионално ниво на достъпа до транспортните коридори и стимулиране развитието на граничните райони - Осигуряване на задължителните обществени превозни услуги на достъпни за населението цени. Чрез изпълнението на ОПТТИ ще се допринесе за постигането на целите на националната транспортна политика. Анализ на транспортната система на България В националната транспортна система са създадени сравнително добри условия за функционирането на всички видове транспорт – железопътен, автомобилен, морски, речен, въздушен и интермодален. Предимство е високата степен на изграденост и гъстота на съществуващата транспортна инфраструктура – България разполага с над 19 хил. км републикански пътища, над 5.5 хил. км железен път, морски и речни пристанища и летища. Летищната инфраструктура на страната е добре развита, но капацитетът й в последните години се изчерпва бързо. Българските морски и речни пристанища с национално значение разполагат с достатъчно мощности за обработка на товари. Изградени са връзките на пристанищата за обществен транспорт с национално значение с националната пътна и железопътна мрежа, а чрез река Дунав е достъпна и европейската система от канали за вътрешноводен транспорт. Като цяло състоянието на голяма част от активите на транспортната мрежа, обаче е незадоволително, което оказва негативно влияние върху допустимите максимални скорости, времепътуванията, комфорта и експлоатационните разходи. От съществено значение е новата или рехабилитираната инфраструктура да бъдат поддържани така, че да продължат да осигуряват планираните нива на качество и капацитет в бъдеще. Съгласно Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. поддържането на транспортната инфраструктура ще бъде осигурено със средства извън ОПТТИ, в съответсвие с българското законодателство, както следва: - В областта на жп транспорт, съгласно разпоредбите на ЗЖТ, чл.26, ал.1, финансирането на дейностите по текущото поддържане и експлоатацията на железопътната инфраструктура се извършва от Републиканския бюджет, приходите от инфраструктурни такси, събирани от превозвачите и собствени приходи от други услуги и отдаване под наем. Процедурата за планирането и разходването на средствата за поддръжка, осигурявани от бюджета е ясно разписана в закона и покрива всички аспекти на поддръжка, планиране, проектиране, изграждане, рехабилитация и други дейности, свързани с осигуряването на нормалната експлоатация на жп инфраструктура. За целта Управителя на жп инфраструктура (ДП НК ЖИ) подписва дългосрочен петгодишен договор с Държавата, представлявана от Министъра на транспорта и информационните технологии и Министъра на финансите. В този договор средствата за поддръжка и експлоатация, необходими от Държавния бюджет се планират чрез тригодишната бюджетна рамка, съгласно закона за ДБ, а отпускането на средствата за съответната година в конкретен размер се залагат в закона за ДБ за съответната година. - В областта на пътната инфраструктура, финансирането на дейностите по текущото поддържане на пътищата, обект на ОПТИ са регламентирани в два члена от Закона за пътищата, предвид разделението на функциите за тяхната поддръжка между АПИ и НК СИП. За АПИ това е регламентирано в чл. 44, ал.1, където е казано, че източниците за финансиране на агенцията са субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, а в чл.2 на същия член е казано, че те се разходват за експлоатация, поддържане, ремонт и реконструкция на републиканските пътища. Респективно средствата за НК СИП, която е отговорна за поименно изброени автомагистрали ("Струма", "Хемус" и "Черно море), финансирането на поддръжката е регламентирано в чл. 28в, ал.1, от Закона в който се казва, че дейността на НК СИП се финансира от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие, както и приходи от винетки и тол такси, ако има такива. - Метрополитен ЕАД е общинска фирма на Столична община, създадена с цел да планира, проектира, изгражда и експлоатира Софийския Метрополитен. Когато отделни обекти за изграждане бъдат обявени за национални такива, се използват средства за финансиране от Републикансия бюджет, но поддръжката е изцяло отговорност на Столична община. В сегмента на сухопътните транспортни услуги (пътнически и товарни), превес имат автомобилните превози пред железопътните. Стабилен дял в товарните превози имат морският и вътрешно-водният транспорт. Очаква се товарният трафик по всички видове транспорт да нарасне с развитието на промишлеността и международната търговия. На пазара на международните пътнически услуги водещи са авиационните и автобусните превозвачи. Обществените превози в страната се осъществяват основно от автобусните превозвачи и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. За развитието на националната транспортна система от първостепенно значение са характеристиките на транспортната мрежа, наличният капацитет – физическата и оперативна структура на мрежата и обемите, които могат да бъдат поети в зависимост от търсенето, както и експлоатационното й състояние и нейната способност да предоставя надеждни и безопасни транспортни услуги. Недостатъчно развити са пътните и железопътни връзките със съседните страни. Необходимо е да се изградят непрекъснати и последователни транспортни мрежи с еднакви експлоатационни характеристики, които да осигуряват бързо и безопасно придвижване на по-дълги разстояния вътре в страната, към, от и през България. Инвестициите следва да се концентрират основно върху завършване на приоритетните железопътни и пътни направления и насърчаване на мултимодалния транспорт – изграждане на интермодални терминали и подобряване на връзките на пристанищата и летищата с пътната и железопътната мрежа. С постепенното завършване на направленията на Транс-европейската транспортна мрежа се очаква по-добра интеграция на националната мрежа в тази на ЕС, както и подобряване на връзките със съседните страни. В процеса на актуализация (от 2013 г.) на транспортния модел, разработен като част от Общия генерален план за транспорта, са дефинирани направленията по пътната и железопътната мрежа с най-голямо очаквано увеличение на трафика с хоризонт 2020 и 2030 г., където прогнозираното търсене е близко до или надвишава съществуващия капацитет. Най-голяма средно-денонощна годишна интензивност на движението с автомобилен транспорт към 2020 г. се очаква по отсечките София-Бургас, София-Кулата, София-Русе, София-Варна, Бургас-Варна и Русе-Нова Загора. По отношение на железопътната мрежа трафикът се концентрира по направленията Драгоман-Бургас, Карнобат-Синдел, Драгоман-Свиленград, Русе-Варна, Видин-Кулата, София-Варна, Русе-Стара Загора. Железопътен транспорт и инфраструктура Това е един от основните елементи на националната транспортна система и неговото развитие е предпоставка за цялостното развитие на икономиката. Осигуряването на достъпни железопътни услуги е важен компонент за вътрешната мобилност на населението, което увеличава и възможностите за заетост. Съгласно данни на НСИ през 2012 г. общата дължина на железопътните линии в България е 5 658 км, в т.ч. текущ път – 4 070 км и гарови коловози – 1 588 км. Териториалното разпределението на ж.п. линиите в страната е небалансирано, но обусловено от теренните условия. Най-висока гъстота има ж.п. мрежата в Югозападен регион - 44.8 км/1000 кв. км. По-ниска от средната за страната е гъстотата на ж.п. мрежата в Югоизточен, Североизточен и Южен централен район. Все още липсват достатъчно ефективни връзки със съседните страни. Относителният дял на електрифицираните ж.п. линии от общата дължина на ж.п. линиите в текущ път е 70.3%. В сравнение с останалите европейски страни техният дял е задоволителен. Значителна част от ж.п. линиите са изградени преди повече от 50 години, с геометрични параметри, конструкция и съоръжения, подходящи за скорост до 100 км./ч., а на места дори с почти изчерпани възможности за задържане на скоростта и гарантиране на сигурността и безопасността на движение. Такива отсечки съществуват и по основни направления, като София - Пловдив (участък София - Септември), Видин - София (участък Видин - Медковец), Пловдив - Бургас (участък Пловдив – Михайлово). Железопътните съоръжения (мостове и тунели) са с висока степен на амортизация, като например по направлението Русе - Варна. Голяма част от осигурителните, телекомуникационните и енергозахранващите системи са остарели (въведени в експлоатация в периода 1965-1985 г.) и на технологично ниво, което не отговаря на съвременните изисквания за оперативна съвместимост. Основните идентифицирани проблеми и потребности във връзка с развитието на железопътния транспорт са следните: - Незадоволително състояние на железопътната инфраструктура и подвижния състав, което е предпоставка за относително ниската скорост и ниво на обслужване на пътническия и товарен транспорт - Недостатъчна интеграция на националната железопътната мрежа в европейската железопътна мрежа и необходимост от привеждане на техническите характеристики на основните направления в съответствие с изискванията на чл. 39 на Регламент (ЕС) № 1315/2013 - От първостепенно значение е въвеждането на модерни системи за сигнализация и телекомуникация: необходимо е да бъде внедрена ERTMS система и да бъдат освободени честотите, необходими за изграждане на GSM-R мрежа за осигуряване на оперативна съвместимост по направление на основната и разширената трансевропейска железопътна мрежа - Недостатъчни връзки на морски и вътрешно-водни пристанища с националната железопътна мрежа. Необходимо е да се развият и подобрят връзките на морските и вътрешно-водни пристанища и летища с националната железопътна мрежа, което да допринесе за повишена интермодалност. Железопътният пътнически транспорт има сериозен потенциал за развитие, който до голяма степен зависи от модернизацията на железопътната мрежа, подвижния състав и управлението на националния железопътен оператор. Въпреки регистрирания през последните години спад в търсенето на превозни услуги по железница, който частично се дължи на външни за сектора фактори (демографска и финансово икономическа криза), бъдещото развитие на пътническия и товарен железопътен транспорт е от съществено значение поради редица причини като: претовареност на пътната инфраструктура, високи цени на автомобилните горива, изпълнение на назионалната политиката за опазване на околната среда и повишаване безопасността на движението. Подобряването на техническото и експлоатационно състояние на основната железопътна инфраструктура ще има положителен ефект върху ефективността на превозите и през следващите години се очаква да допринесе за: - нарастване на вътрешното търсене пътнически пътувания и товарни превози по железница - успешно интегриране българската транспортна система в европейската и промяна в разпределението на международните потоци, преминаващи през страната, по вид транспорт в полза на устойчивия железопътен транспорт. Повишеният трафик по железница от своя страна ще окаже положителен ефект върху ефикасността на железопътните услуги като цяло и в часност – върху ефикасността на железопътната мрежа. За подобряване функционирането на железопътния сектор ще е необходима реализацията на поредица от регулаторни, управленски и инвестиционни мерки: преразглеждане на Договора за обществени услуги с „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД с оглед: привеждането му в съответствие с европейските правила за обществени превозни услуги по железница, повишаване качеството на превозната услуга особено по направленията на модернизираните или рехабилитирани железопътни линии и оптимизиране обхвата на задължителните обществени услуги за постигане на баланс между търсенето на такива пътувания и възможнистите на държавния бюджет да компенсира разходите за тях; изготвяне на дългосрочна стратегия за развитие на железопътния транспорт и съсредоточаване на публичното финансиране в сектора върху най-важните и стойностни железопътни услуги; редуциране на ж.п. мрежата до устойчиви размери; модернизация и обновяване на железопътната инфраструктура, с което да се постигна европейските стандарти и пълна оперативна съвместимост с Европейската железопътна мрежа; укрепване на институционалния капацитет за управление в сектора и др. Ключовите мерки, които се предвиждат за преструктурирането на „Холдинг БДЖ” ЕАД и ДП НКЖИ, са: преминаване на „Холдинг БДЖ” ЕАД и на ДП НКЖИ към търговско ориентирана структура и освобождаване на „Холдинг БДЖ” ЕАД от неоперативни дейности; стабилизиране на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и евентуална последваща приватизация на дружеството; оптимизация на подвижния състав на „Холдинг БДЖ” ЕАД, включително закупуване на нов подвижен състав за пътнически превози и реорганизиране на дейностите по поддръжката му; укрепване на корпоративното ръководство на ДП НКЖИ и „Холдинг БДЖ” ЕАД, в т.ч. на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози ЕООД“; изпълнение на Стратегия за управление на човешките ресурси, Програма за преструктуриране на персонала в „Холдинг БДЖ” ЕАД и ДП НКЖИ и Програма за обучение на железопътния персонал на средно и високо управленско ниво. Автомобилен транспорт и инфраструктура По данни на НСИ към 31.12.2012 г. дължината на републиканската пътна мрежа в България, която включва автомагистрали, първокласни, второкласни пътища, третокласни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли, е 19 602 км. Автомагистралите са едва 2.8 % от общата дължина, а първокласните пътища - 15.2 %. Покритието на страната с автомагистрали и пътища първи клас е неравномерно. Пътните направления изток – запад са много по-добре развити от тези в посока север - юг, което до голяма степен се обуславя от релефа на страната. По-високата гъстота на изградените автомагистрали и първокласните пътища в Североизточен, Югозападен и Югоизточен район определя по-добрата достъпност и комуникативност. Въпреки предприетите през последните години мерки и предвид факта, че извършените инвестиции са недостатъчни спрямо нуждите, няма значимо подобрение на цялостното състояние на пътищата и осигурена достатъчна проходимост при зимни условия по направление север – юг. Друг основен проблем в областта на пътната мрежа е продължаващата липса на завършени магистрали по направлението Видин – София – Кулата, което е част от Ориент/Източно-средиземноморския коридор. Особено важно за подобряване на състоянието на сектора е увеличаването на товароносимостта на пътната настилка по основните международни транспортни коридори, която да се приведе в съответствие с европейските изисквания. Понастоящем броят на автомобилите е два пъти и половина по-голям спрямо периода отпреди 2007 г. Наред с нарастването на броя на моторните превозни средства, се увеличава и интензивността на автомобилното движение и рискът от ПТП. Данните показват трайно увеличение на средноденонощната интензивност по години по всички класове пътища. Увеличението на трафика за 2010 г. спрямо 1990 г. по автомагистралите е 53.6%, по пътищата І-ви клас е 110.5%, по пътищата ІІ-ри клас – 73.3%, а по пътищата ІІІ-ти клас е 56.7%. Според прогнозите за 2020 г. трафикът по автомагистралите, по пътищата І-ви и ІІІ-ти клас се очаква да нарасне с 40 % спрямо 2010 г., а по пътищата ІІ-ри клас с 37.8%. Основните проблеми в развитието на автомобилния транспорт в страната са лошото състояние на голяма част от пътната инфраструктура и остарелия и с ниското техническо ниво автомобилен парк. По отношение състоянието на пътната инфраструктура могат да се бъдат дефинирани следните проблеми и нужди: - Висока интензивност на движението по пътната инфраструктура в сравнение с други мрежи и голям брой пътни участъци с интензивност на движението близка до максималната им пропускателна способност - Недовършена основна автомагистрална мрежа за осигуряване на качествени, високоскоростни връзки между България и съседните страни, както и между част от главните населени центрове в България - Незадоволително състояние на част от пътната инфраструктура, което не отговаря на условията за непрекъснат, удобен и безопасен транспорт - Липса на обходни пътища на населени места по направленията с висока интензивност на леко и товарно движение - Голям брой съоръжения се нуждаят от незабавен ремонт или рехабилитация - Ниски показатели за безопасност на автомобилното движение спрямо средните за ЕС - Необходимо осигуряване на инвестиции за изграждане на пътни връзки към интермодални терминали, пристанища и летища. Пристанищна инфраструктура и и вътрешни водни пътища Гъстотата на съществуващата пристанищна инфраструктура е висока и е наличен свободен пристанищен капацитет. Повечето от българските пристанища обаче са построени в началото на миналия век за мултифункционални цели, което влияе отрицателно върху тяхното техническо състояние. Основните проблеми за развитието на пристанища са свързани с липсата на достатъчно инвестиции за поддържане и развитие на пристанищната инфраструктура в предходните години, остарели основни механични съоръжения и съоръжения за трансбордиране, лошо състояние на кейовете. Тенденцията за развитие на обществените речни и морски пристанища от национално значение е свързана с тяхното концесиониране и либерализацията на пристанищните услуги при отчитане на нуждите за подобрение на техническите условия на пристанищните инфраструктури и акватории. През последните години се изграждат модерни логистични, навигационни и информационни системи за Черно море и река Дунав, което допринася за подобряване на условията за корабоплаване и намалява риска от инциденти. От 2003 г. функционира VTMIS система за хармонизирано информационно обслужване за морския транспорт, която води до по-високо ниво на морска безопасност в българските териториални води, до повишен капацитет за отговор и противодействие в случай на замърсяване, създаване на инструмент за ефективно информационно обслужване и управление на трафика, подкрепа при операции по търсене и спасяване, цялостно улесняване на морския транспорт. Трета фаза на проекта за по-нататъшното развитие на изградената инфраструктура и подобряването на ефективността на системата, покритието на българския черноморски регион и повишаването обхвата на услугите за превоз на стоки, се финансира по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г и понастоящем е в процес на изпълнение. По ОПТ 2007-2013 г. се финансира и проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав” (БУЛРИС), последством коята ще се събират и предоставят необходимите данни за информационно обезпечаване на корабоплавателите и безопасно корабоплаване по българския участък на р. Дунав. За гарантиране приемственост и устойчивост на постигнатите резуртати е необходимо да се осигури последващо развитие и надграждане на системите за управление на корабоплването. Основните рискове за плаването по река Дунав са незадоволителните параметри на корабоплавателния път, лошите навигационни условия (мъгла, ниските водни нива, препятствия), неспазване на ограниченията за корабоплаване, наложени поради ниски водни стоежи или други причини. Проблемите са свързани с ерозия на брегове и острови и оплитняване на определени участъци на реката, което води до намаляване на дълбочините. Съхраняването на чистотата на водите на река Дунав в българския участък е въпрос от изключителна важност, поради факта, че България е една от най-бедните европейски държави що се отнася до водни ресурси. Както водата, така и дъното са замърсени с утайки и наслоявания на много места. В случаите на малки дълбочини на талвега, особено в периоди на ниски води, се създават условия, които могат да предизвикат засядане на кораби и инциденти. Това може да доведе до изпускане на отпадъчни води и води, замърсени с нефт и/или корабно гориво, което би причинило замърсяване на реката. Подобряването на дълбочината в критичните участъци ще намали вероятността за възникване на инциденти от подобен характер. При тези обстоятелства е необходимо предприемане на мерки за подобряване на параметрите на корабоплавателния път и съпътстващото за постигане на тази цел укрепване на брегове и острови. Пред България стои и въпросът за пълно прилагане в практиката на изискванията на Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г., относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари. Промените и допълненията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 поставят нови задължения на Страните по конвенцията за осигуряване на адекватни приемни съоръжения в своите пристанища (нови категории отпадъци). През следващите години Република България ще се стреми към повишаване на товарния и пътнически трафик и насърчаване развитието на водния транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз. Политикана е насочена към подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав и морските пространства на Република България, за подобряване на морската безопасност и безопасността на вътрешните водни пътища и опазване на околната среда, в съответствие с политиката на Общността за укрепване на морския транспорт и мрежата на вътрешните водни пътища. Въздушен транспорт След присъединяването на България към ЕС, въздушните пътнически пазари показват високи темпове на растеж, свързани с развитието на бизнеса и туристическата индустрия. Засиленото търсене се обслужва опредимно от международните летища София, Варна и Бургас, и в по-малка степен от Пловдив и Горна Оряховица. В резултат на целенасочената инвестиционна политика в последните години, авиопаркът на страната ускорено се обновява и българските въздушни превозвачи повишават непрекъснато своята конкурентоспособност, както на пазара на чартърните превози, така и в обслужването на пътуванията по редовните международни линии. С цел гарантиране на безопасността и в подкрепа на новите концепции за опериране в рамките на европейската мрежа за управление на въздушното движение EATMN са необходими аеронавигационни данни и информация с високо качество. Съставните части на системите и процедурите, използвани за функционирането на EATMN, трябва да бъдат оперативно съвместими със системите, използвани от останалите доставчици на аеронавигационно обслужване. Това може да бъде постигнато чрез изграждане на нови системи и автоматизирани средства. Изискванията на Регламент ЕК 73/2010 се прилагат за системите на EATMN, за техните съставни части и процедури, включени в изготвянето на първични данни, съставянето, съхранението, манипулацията, обработката, преноса и разпространението на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация. Изискванията са приложими към летищните оператори и организациите, свързани със създаване и предоставяне на геодезически и картографски материали и данни. С повишаване на качеството на аеронавигационните данни и информация ще се подобри управлението на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване. Интермодален транспорт и терминали Основните маршрути за вътрешни и международни интермодални превози съвпадат с направленията на българските участъци, включени в AGTC и направленията от основната и разширена трансевропейската транспортна мрежа. По тези направления не съществуват лимитиращи габаритни ограничения, свързани с тунели, мостове и др. при използване на подходящ подвижен състав. Наличните терминали за контейнерни превози са изградени през 70-те и 80-те години на миналия век и не отговарят на изискванията за извършване на съвременни товаро-превозни услуги. От съществуващи 9 терминални площадки за комбинирани превози до 1990 г. в момента действащи са само 3 - в София-товарна, Филипово и Стара Загора. Към настоящия момент липсва национална мрежа от съвременни интермодални терминали, която да обслужва нуждите на железопътния и водния товарен транспорт, операторите не са добре оборудвани със специализиран подвижен състав, съществуват само няколко директни оперативни/логистични интермодални връзки, Основните нужди са свързани с: - развитие на мрежата от терминали, отговарящи на изискванията за съвременни товаро-превозни услуги, за осигурянане на по-добра координация между отделните видове транспорт в посока развитието на интермодалните услуги, установяване на надеждни и бързи железопътни връзки между терминалите. Оценката на нуждите сочи необходимост от изграждане на терминали в София, както и в Югоизточен, Североизточен и Северозападен райони за планиране - развитие на интермодални връзки между пристанищата и железопътната мрежа, с оглед насърчаване на потенциалния растеж на търговията и транзитните превози, - разширяване и развитие са складовите площи на много от товарните терминали. Метро транспорт Продължителните процеси на урбанизация водят до растеж на градските пътувания в по-големите агломерации и причиняват сериозни проблеми в урбанизираните територии, като повишена употреба на автомобили, задръствания и вредно екологично въздействие. Във връзка с това се появява необходимостта от по-ефективно организиране на обществения градски транспорт и подобряване на неговата достъпност, надеждност, сигурност и безопасност и като цяло на качеството му. Понастоящем в седемте най-големи български града по ОПРР 2007-2013 се изпълняват проекти за интегриран градски транспорт, които включват закупуване на екологосъобразни транспортни средства с цел повишаване на качеството и максимално облекчен достъп до транспортните услуги, оптимизиране на транспортните схеми, създаване на интегрирани системи за таксуване и прилагане на гъвкава тарифна политика, създаване на условия за немоторизиран транспорт. С високата си превозна способност от 50 хил. пътника в час, метрото осигурява ефективно, бързо и безопасно транспортиране, замествайки значителен брой паралелни линии на надземния транспорт в столицата София. Като допълнение към инвестициите по ОПРР 2007-2013 г. по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. се финансира разширяването на мрежата на софийското метро, което осигурява интермодална връзка между националната ж.п. мрежа (метростанция Централна ж.п. гара и метростанция Искърско шосе), авиационната пътническа система (Станция Аерогара София), както и връзки с трамвайната и автобусна мрежа, което допринася за поддържане на пазарния дял на обществения транспорт на приемливо ниво. В резултат на въвеждането на Етап І и Етап ІІ, в края на месец август 2012 г., от 18 км, дължината на линиите на метрото достигнаха 31 км, а броя на метростанциите от 14 - 27. Едва месец след въвеждането в експлоатация, броят на превозваните пътници с метрото достига до 300 хил. в работни дни, с тенденция за нарастване в следствие на поетапната организация на довеждащия транспорт. Постигнатите резултати и растящото търсене на транспортни услуги определят необходимостта от последващото развитие на метрото системата в столицата. Административен капацитет в сектор „Транспорт” През първата половина на програмен период 2007-2013 г. основните предизвикателства при създаването и съхранението на административния капацитет на УО и особено на бенефициентите бяха свързани с недостиг на човешки ресурс с необходимото ниво на компетентност, високата степен на текучество на служителите, липсата на достатъчно обучения, стимули и материално-технически условия за работата на служителите, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрола на проекти по ОПТ 2007-2013 г. Анализът на силните и слаби страни, благоприятните възможности и заплахите (SWOT анализ) на транспортната система и на видовете транспорт, разработен от Работната група за подготовка на на ОПТТИ 2014-2020 г., в процеса на изготвянеме на Стратигията за програмата, показва, че към настоящия момент някои от основните предизвикателства са преодолени в значителна степен. Основните резултати са постигнати чрез целенасочени инвестиции от ОПТ 2007-2013 г. (по ПО„Техническа помощ”), МФИ и инструмента JASPERS, а именно: - в железопътния сектор бяха разработени и приложени модели за бизнес процесите; методика за управление на проекти, включително институционални мерки за нейното изпълнение; стратегически насоки за развитие и оптимизиране на човешките ресурси и процесите, свързани с въвеждане на нови модели за експлоатация и поддръжка на железния път. В края на януари, 2014 г. приключи проекта „Предоставяне на консултантски услуги във връзка с преструктурирането на железопътния сектор в Република България” с бенефициент УО на ОПТ 2007–2013 г. В процес на изпълнение с бенефициент ДП „НКЖИ” са проекти за подобряване на материално-техническата база, за покриване на разходи, свързани с обучения и развитие на човешките ресурси и за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в компанията; - в пътния сектор беше разработен стратегически бизнес план на АПИ и бизнес модел за функционирането на НК „Стратегически инфраструктурни проекти“. В процес на изпълнение с бенефициент АПИ са проекти за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България, за подобряване на материално-техническата база и за покриване на разходи, свързани с обучения и семинари служители, пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОПТ 2007-2013 г.. Приключи проекта за подобряване на материално-техническата база, а в процес на изпълнение е проект за външна експертиза от ЕИБ при разработването на основните пътни проекти с бенефициент НК „Стратегически инфраструктурни проекти“; - през февруари 2014 г. приключи проекта „Повишаване на административния капацитет на ДППИ за изпълнение на проекти по ОПТ 2007-2013 г.”, финансиран по ПО„Техническа помощ”, а в процес на изпълнение е проекта „Подобряване на материално – техническите условия на ДППИ, в качеството му на конкретен бенефициент по ОПТ 2007-2013 г.” В последните три години се запазва тенденцията за ниско ниво на текучество на персонала. След проведената през 2012 г. административна реформа нивата на възнаграждения на служителите, ангажирани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОПТ 2007-2013 г. в УО и в бенефициентите не се отличават и дори са по-високи от тези на останалите служители. В зависимост от функциите им по длъжностна характеристика, възнаграждението на служителите в УО и на тези в бенефициентите заети с подготовка и контрол на проекти се изплаща изцяло или частично от ПО„Техническа помощ” на ОПТ 2007-2013 г., а на заетите в звената за изпълнение (и управление) на инфраструктурни проекти – от бюджета на конкретния проект. През програмния период 2014 – 2020 г. ще е необходимо предприемането на мерки за осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати по отношение на повишаване и надграждане на административния капацитет на УО и бенефициентите на ОПТ 2007-2013 г., както чрез използването на ПО”Техническа помощ” на ОПТТИ 2014-2020, така и чрез продължаване на прилагането на инициативата JASPERS и чрез привличане на експертизата на МФИ - Световна банка, ЕБВР, ЕИБ и др., предоставящи консултантски услуги на управляващи органи и бенефициенти на програмите в областта на укрепването на административния им капацитет и за подготовката и изпълнението на транспортни инфраструктурни проекти. С оглед на обстоятелството, че до приключване изготвянето на ОПТТИ 2014-2020 г. проектът на нов Закон за държавните помощи, с който се въвежда разпоредба за поддържане на административен капацитет от всички администратори на помощ, включително Управляващите органи по Оперативните програми, все още не е одобрен, то за да се гарантира изпълнението на т. 5 от Общите предварителни условия - „Държавни помощи“, задължение на Управляващия орган на ОПТТИ 2014-2020 г. е да изгражда и поддържа капацитет в областта на държавните помощи. При разработването на цялостната ОПТТИ 2014-2020 са взети под внимание и отразени следните, приложими елементи на Позицията на службите на Комисията относно изготвянето на споразумения за партньорство и програми в България за периода 2014-2020 година: - Идентифицираните като основни предизвикателства недостатъчно развитие на инфраструктурата (не добра свързаност и недостатъчна поддръжка и реконструиране на националната и Трансевропейската транспортна мрежа; ниска международната достъпност на „основната” Трансевропейска транспортна мрежа, включително железопътния, сухопътния, вътрешноводния и морския транспорт; лошото техническо състояние на железопътната инфраструктура), проблемите на бенефициентите на ОПТ 2007-2013 (с изключение на Метрополитен София) по отношение на административния им капацитет за подготовка и за управление на проекти и необходимостта от цялостни реформи в сухопътния и железопътния сектор; - Всички препоръки за насочване и пренасочване на инвестициите по определените от Комисията финансови приоритети „Модерна инфраструктура за растеж и работни места” и „Екологосъобразна икономика с ефективно използване на ресурсите”; - Специфичните предварителни условия, които са от решаващо значение за успешното изпълнение на горепосочения приоритет за финансиране, включително и на необходимостта от цялостен национален план за транспорта с изрична глава за развитие на железопътния транспорт, включващ подходящо приоритизиране на инвестициите в „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа и във второстепенната мрежа (включително обществения транспорт на регионално и местно равнище); - Приоритетите за Европейско Териториално Сътрудничество и най-вече изискването да се включват целите на стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR), като инвестиционните приоритети, които са от най-голямо значение за EUSDR в България, са връзките с Трансевропейската транспортна мрежа и подобряването на корабоплаването по река Дунав; - Възможностите за допълване с други инструменти на ЕС и по-специално на Механизма за свързване на Европа (за финансиране на проекти във връзка с „основната” Трансевропейска транспортна мрежа, както и с изграждането на системи за управление на трафика или на връзки между различни видове транспорт) и съответните финансови инструменти за привличане на частни средства за изграждане на транспортна инфраструктура. Взета е под внимание и възможността за финансиране на финансовия недостиг за проектите по ОПТТИ от ЕИБ чрез заемни средства; - Разпоредбите за ефективно програмиране и изпълнение на програми; - Оценката на нуждите от финансиране във връзка с тематичните цели; - Административните разпоредби по отношение на административния капацитет, човешките ресурси, системите за управление и контрол, ефективността на процедурите, участието на заинтересовани страни и партньорството. Стратегия на ОПТТИ Стратегията на ОПТТИ 2014-2020 е изготвена на базата на нуждите, дефинирани в анализа на текущото състояние на транспортния сектор, изготвен за целите на програмата. Стратегията на програмата допринася за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020” и е съобразена с насоките за развитие на Европейската транспортна политика и Транс-европейската транспортна мрежа, с националните политики, както и с изводите и препоръките, дефинирани в анализа на социално-икономическото развитие и стратегията на Споразумението за партньорство. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г. ще спомогне за постигането на тематична цел № 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори” и тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури”, чрез реализиране на релевантните инвестиционни приоритети, връзките между които са показани в таблица 1 по-долу. Общата цел на ОПТТИ 2014-2020, както и на ОПТ 2007-2013, е „Развитие на устойчива транспортна система”, която съответства на посочените по-горе тематични цели. И през настоящия програмен период ще продължи изпълнението на проекти за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на „тесни места” в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт. С постигането на общата цел на програмата и съответно приноса й към изпълнението на тематична цел № 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори” и на тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури”, ще се допринесе за реализацията на концепцията за конкурентоспособна и устойчиво развита транспортна система, както и за постигане на желаната устойчива мобилност на хора и стоки, насърчаване развитието на вътрешния пазар и общата конкурентоспособност на Общността, териториалното, икономическо и социално сближаване, общественото благополучие, безопасност и сигурност за европейските граждани, като се вземат предвид екологичните аспекти, в т.ч. промяната на климата, замърсяването на въздуха и защитените зони. Посредством реализацията на основната цел на ОПТТИ 2014-2020 транспортната система на Република България ще стане по-модерна, по-безопасна и сигурна и ще предоставя повече и по-качествени транспортни услуги на населението и бизнеса. За постигане на общата цел на ОПТТИ 2014-2020 г. и съответно на инвестиционните приоритети на тематични цели № 7 и № 4 са формулирани пет специфични цели. Първата специфична цел е „Повишаване качеството на железопътната инфраструктура и привличане на пътнически и товарен трафик за интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа”. Преследвайки постигането на тази цел, стратегията на ОПТТИ 2014-2020 г. се концентрира основно върху завършване на приоритетните железопътни направления на основната и разширената мрежа и насърчаване на развитието на мултимодалния транспорт. С постепенното завършване на Трансевропейската транспортна мрежа и очакваното нарастване на трафика, с реализирането на предвидените проекти, се очаква по-добра интеграция на националната мрежа в тази на ЕС и съседните страни. Втората специфична цел е „Отстраняване на тесните места по пътната мрежа за постигане на интегрирано развитие на пътната транспортна мрежа на страната, като част от “основната” Трансевропейска транспортна мрежа“. Завършването на ключови участъци и съоръжения от мрежата от автомагистрали и скоростни пътища ще осигури оптимални условия за провеждане на вътрешния и международен пътнически и товарен автомобилен трафик, намаляване на задръстванията и свързаните с тях външни разходи за безопасност и замърсяване на околната среда. Третата специфична цел е „Изграждане на устойчива мултимодална градска мобилност (нисковъглеродни градски транспортни системи) за повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура”. Разширяването на метро системата в най-големия град на България ще създаде благоприятни условия за привличане на пътници от индивидуалния към обществения екологосъобразен транспорт, за намаляване на задръстванията и на вредните емисии. Четвъртата специфична цел е „Повишаване на ефективността, безопасността и опазването на околната среда при използването на транспорта и транспортната инфраструктура“. Мерките за постигането на целта обхващат основно дейности за развитие на интермодалния транспорт и привличане на товари от автомобилния транспорт, с което ще се намали трафика по натоварени пътни артерии и ще се пренасочи към железопътните линии и водни пътища с достатъчен капацитет. Допълнително се предвижда финансиране на интервенции за подобряване на качеството на транспортните услуги посредством внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Петата специфична цел е „Повишаване и укрепване на административния капацитет на Управляващия орган и бенефициентите по ОПТТИ 2014-2020 г. и осигуряване на широка публична подкрепа“. Стратегията на ОПТТИ 2014-2020 осигурява приемственост и логична последователност на инвестициите от програмния период 2007-2013 г., което гарантира завършването на направленията, в които вече е инвестирано. В програмата са формулирани следните приоритетни оси: - „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”; - „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”; - „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”; - „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”; - Техническа помощ. Наред с предвидените по ОПТТИ 2014-2020 инвестиции, за посрещане на част от нуждите ще бъдат ползвани възможностите на ПЧП, по-специално за развитието на летища и пристанища. Инвестициите, свързани с развитието на въздушния, речния и морския транспорт, предвидени за финансиране по ОПТТИ са насочени изцяло към създаване и/или развитие на интелигентни системи за подобряване на услугите и управлението на въздушния, речния и морския транспорт. Също така, където е приложимо, ще бъде използвано финансиране със средства от Механизма за свързване на Европа – например проекта за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на река Дунав, изграждането на участък от железопътната линия Видин-София, реконструкция на линията София-Драгоман и др. За подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав са необходими съвместни действия от българска и румънска страна. По румънския проект за техническа помощ ISPA 2005/RO/16/P/PA/002.01 “Техническа помощ за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав и съпътстващи проучвания” се извърши предварителната подготовка на бъдещите интервенции. Предстои да се извърши приоритизация на критичните участъци, в които мерките за осигуряването на условията за нормално корабоплаване да се осъществят в програмен период 2014-2020 г. със средства от Механизма за свързване на Европа („Connecting Europe Facility”). Проектът ще допринесе за постигане на следните резултати на Приоритетна област 1а на Европейската стратегия за региона на река Дунав - “Нарастване на товарния транспорт по реката с 20% през 2020 г. в сравнение с 2010 г.” и “Преодоляване на препятствията за корабоплаването, като се отчетат специфичните характеристики на всеки отделен участък от поречието и спомагателните канали и създаване на ефективно управление на инфраструктурата за вътрешно воден транспорт до 2015 г. Проектът е включен в Плана за действие на съвместния комитет за устойчиво развитие на вътрешния воден транспорт, в общия българо-румънски участък на река Дунав, създаден през 2012 г. между България и Румъния.

    - Обосновка на избора на тематични цели и съответстващите им инвестиционни приоритети предвид споразумението за партньорство въз основа на набелязаните регионални и когато е уместно — национални нужди, включително необходимостта от справяне с предизвикателствата, посочени в съответните препоръки за отделните държави, приети съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС, и относимите препоръки на Съвета, приети съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, като се взема предвид предварителната оценка.

Таблица 1: 	Обосновка на избора на тематични цели и инвестиционни приоритети

| Избрана тематична цел | Избран инвестиционен приоритет | Обосновка на избора |
| --- | --- | --- |
| Тематична цел: № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури” | 1. Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа 2. Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума 3. Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност. | - „Споразумение за партньорство” – Стратегически приоритет 3: „Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж”, Под-приоритет 3.1: „Свързаност (външна и вътрешна)” - „Национална програма за реформи”,. Национална цел 3 по пакет „Климат-енергетика“ и Специфична препоръка 7 на Съвета на ЕС от юли 2013 г. - „Национална програма за развитие: България 2020”, цел № 2 „Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението”, приоритет № 8 „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари”, в съответствие със следните приложими под-приоритети: - Изграждане на устойчива железопътна транспортна система, чрез реформиране на сектора - Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура - Интегриране на българската транспортна система в европейската - Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта - Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората - „Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите – 2011 г.” - концепция за конкурентоспособна и устойчиво развита транспортна система, чрез която са дефинирани следните приложими мерки за: - растеж в транспорта и подпомагане на мобилността заедно с намаление на емисиите с 60 % до 2050 г., в сравнение с нивото от 1990 г. - ефективна „основна мрежа” за многовидово междуградско пътуване и транспорт - равностойни условия за пътуването на дълги разстояния и междуконтинентален товарен транспорт - „Насоки за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа” - Регламент (ЕС) № 1315/2013 – връзка със следните приоритети: - осигуряване на по-добър достъп и свързаност на всички региони на Съюза - осигуряване на оптимална интеграция и оперативна съвместимост в рамките на видовете транспорт - изграждане на липсващите връзки и отстраняване на тесните места, по-специално по трансграничните участъци - насърчаване на ефективното и устойчиво използване на инфраструктурата и, при необходимост, увеличаване на капацитета - подобряване или поддържане на качеството на инфраструктурата от гледна точка на нейната безопасност, сигурност, ефикасност, устойчивост на климатични условия и на бедствия, екологични характеристики, социални условия, достъпност за всички потребители, както и качеството на услугите и непрекъснатостта на транспортните потоци - въвеждане и разгръщане на телематичните приложения, както и насърчаване разработването на иновативни технологии. - „Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.” - връзка с дефинираните в нея цели за: - Постигане на икономическа ефективност в транспорта - Развитие на устойчив транспортен сектор - Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност - „Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025” – Стратегическа цел № 1 „Интегриране в европейското пространство”, Приоритет 1.4 „Развитие на националната транспортна инфраструктура като част от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), осигуряваща интегриране в европейското пространство и връзки с основните урбанизационни центрове на съседни страни” - Връзка с анализа на нуждите: - Необходимост от изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция на участъци от приоритетните железопътни и пътни направления по Трансевропейската транспортна мрежа, както и на интермодални /мултимодални терминали - Необходимост от изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция на железопътни и пътни връзки към морските и вътрешно-водните пристанища, интермодалните терминали и летищата - Необходимост от внедряване или доизграждане на системи за управление на трафика, както и от въвеждане и разгръщане на телематични приложения. |
| Тематична цел: № 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори” | Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата | - Споразумение за партньорство: Стратегически приоритет 3: „Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж”, Под-приоритет 3.2: „Преминаване към ниско-въглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност” - „Национална програма за реформи”: Национална цел 3 по пакет „Климат-енергетика“ - „Национална програма за развитие България 2020”: Връзка с Цел 2. „Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението”, Приоритет 8 „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари” и следните приложими под-приоритети: - Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората - Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт - Допълнителни приоритети в „Насоки за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа - Регламент (ЕС) № 1315/2013” по отношение на постигане на устойчивост чрез: - насърчаване на нисковъглеродния транспорт с цел до 2050 г. да бъде постигнато значително намаляване на емисиите на CO 2 в съответствие с целите на Съюза за намаляване на емисиите на CO 2 - смекчаване на излагането на градските зони на отрицателните последици от транзитния железопътен и автомобилен транспорт - „Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите – 2011 г.” - концепция за конкурентоспособна и устойчиво развита транспортна система, чрез която са дефинирани следните приложими мерки за: - растеж в транспорта и подпомагане на мобилността заедно с намаление на емисиите с 60 % до 2050 г., в сравнение с нивото от 1990 г. - екологично чист градски транспорт и пътуване до работното място. - Връзка с анализа на нуждите: - Необходимост от подобряване на качеството на транспортните услуги, повишаване на безопасността и сигурността на транспорта и опазване на околната среда. |

  - Обосновка на разпределението на финансовите средства

Обосновка за разпределението на финансовите средства (подкрепа от Съюза) за всяка тематична цел и където е целесъобразно — за всеки инвестиционен приоритет, в съответствие с изискванията за тематична концентрация, като се взема предвид предварителната оценка.

Средствата от фондовете на ЕС по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г. (КФ и ЕФРР) ще бъдат насочени за постигането на тематична цел № 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори” (21,2%) и тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури” (76,3%), чрез реализиране на съответните инвестиционни приоритети, както и за техническа помощ (2,5%). Разпределението на средствата по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. се обуславя главно от идентифицираните национални нужди, които могат да бъдат адресирани със средства от КФ и ЕФРР, както и от приложимите Европейски и национални политики за развитие на транспортната система на страната, с оглед постигане на целите на стратегия „Европа 2020”, както и Позицията на службите на Европейската комисия. Стратегията на Оперативната програма се концентрира основно върху завършването на липсващите железопътни и пътни връзки по TEN-T мрежата на територията на страната и насърчаването на интермодалния транспорт. При определянето на разпределението на финансовите средства по КФ от ОПТТИ е взет под внимание извършения анализ на инвестициите в развитие на транспортна инфраструктура, финансирани със средства по ОПТ 2007-2013. Разпределението на финансовите средства по КФ от ОПТ 2007-2013 са разпределени неравномерно в посока инвестиции в пътна инфраструктура – 341 390 809 евро за железопътна инфраструктура (27,19%) и 727 669 892 евро за пътна инфраструктура (57,95%), като останалата част от 186 609 191 евро (14,86%) е инвестирана в развитие на метрото в град София. Фактическото съотношение на инвестициите по КФ по ОПТ 2007-2013 между железопътна и пътна инфраструктура е 32%/68% или повече от 2 пъти в полза на инвестициите в пътна инфраструктура. Тази тенденция за разпределение на средствата за инвестиции в развитие между железопътна инфраструктура и пътна инфраструктура е променена в ОПТТИ, като приоритетността вече е насочена в развитие на железопътна инфраструктура. Независимо, че се предвижда по 50% от средствата по КФ да бъдат разпределени съответно за инвестиции в железопътна и пътна инфраструктура, съпътстващия анализ на резултатите от изготвените анализи разходи-ползи за инвестиционните проекти, финансирани по КФ от ОПТ 2007-2013 показва много ясна тенденция за преразпределянето на финансовите средства. Докато за проектите за развитие на пътната инфраструктура изчислявания финансов недостиг е 100%, поради факта, че това не са приходогенериращи проекти, то за проектите за развитие на железопътната инфраструктура усреднения финансов недостиг е около 80%. В абсолютни стойности това означава, че при спазване на съществуващата тенденция за съответните нива на финансовия недостиг, общите инвестиции по проектите, финансирани от КФ по ОПТТИ ще бъдат разпределени както следва – 841 683 824 евро в проекти за развитие на железопътна инфраструктура (55.56%) и 673 347 059 евро в проекти за развитие на пътната инфраструктура (44.44%). Наличните финансови средства по КФ от ОПТТИ 2014-2020 ще бъдат инвестирани в инфраструктурни проекти по основните направления с интензивен и концентриран железопътен и автомобилен трафик. Инвестициите ще бъдат насочени за интеграция на националната железопътната мрежа в европейската железопътна мрежа, осигуряване на оперативна съвместимост по направление на основната и разширената трансевропейска железопътна мрежа, както и за основна автомагистрална и скоростна пътна мрежа за осигуряване на качествени, високоскоростни връзки между България и съседните страни, както и между част от главните населени центрове в България. В тази връзка 50% от средствата по КФ са предвидени за инвестиции в железопътна инфраструктура по приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” – инвестиционен приоритет „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното Единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” и инвестиционен приоритет „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума”. В допълнение на инвестициите по ОПТТИ, със средства от Механизма за свързване на Европа („Connecting Europe Facility”) се предвижда да се извърши модернизация на ж.п. линията „Видин – Медковец” (отсечка от направлението „Видин-София”), както и модернизация на ж.п. линията „София – Драгоман”. По приоритетна ос 2 на програмата „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”, инвестиционен приоритет „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа”, за инвестиции в пътната мрежа на страната са заделени останалите 50% от средствата по КФ. По приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” са предвидени 77.3% от средствата по ЕФРР за инвестиции в подобряване на инфраструктурата за интермодалните превози и повишаване качеството на услугите за пътници и товари - инвестиционен приоритет „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” – 4.3% и инвестиционен приоритет „Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата” – 73%. Останалите 22.7% от средствата по ЕФРР са разпределени между приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” и приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на програмата, съответно 14% и 8.7%. Средствата по приоритетна ос 4 са разпределени между следните инвестиционни приоритети – инвестиционен приоритет „Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност” 9% и инвестиционен приоритет „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” 5%.

Таблица 2: 	Преглед на инвестиционната стратегия на оперативната програма

| Приоритетна ос | Фонд (ЕФРР, Кохезионен фонд, ЕСФ или ИМЗ) | Подкрепа от Съюза (в евро) | Дял (%) от общата подкрепа от Съюза за оперативната програма | Тематична цел | Инвестиционни приоритети | Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет | Общи и специфични за програмата показатели за резултати, за които е определена целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” | Кохезионен фонд | 572 345 000 | 35,50% | Тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури” | 1. Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа; 2. Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума. | Повишаване качеството на железопътната инфраструктура и привличане на пътнически и товарен трафик за постигане на интегрирано развитие на железопътната транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейска-та транспортна мрежа (и за двата инвестиционни приоритета по приоритетната ос) | [1.1, 1.2] |
| „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” | Кохезионен фонд | 572 345 000 | 35,50% | Тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури” | 1. Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа; | Отстраняване на тесните места по пътищата за постигане на интегрирано развитие на пътната транспортна мрежа на страната, като част от “основната” Трансевропейска транспортна мрежа | [2.1] |
| „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” | Европейски фонд за регионално развитие | 361 300 000 | 22,41% | Тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури” Тематична цел: № 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори” | 1. „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” 2. Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата. | Повишаване на ефективността, безопасността и опазването на околната среда при използването на транспорта и транспортната инфраструктура Изграждане на устойчива мултимодална градска мобилност (нисковъглеродни градски транспортни системи) за повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура” | [8, 6] |
| „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” | Европейски фонд за регионално развитие | 65 800 000 | 4,08% | Тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури” | 1. „Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна достъпност” 2. „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” | Повишаване на ефективността, безопасността и опазването на околната среда при използването на транспорта и транспортната инфраструктура | [12] |
| „Техническа помощ” | Европейски фонд за регионално развитие | 40 520 000 | 2,51% | - | - | „Повишаване и укрепване на административния капацитет на Управляващия орган и бенефициентите по ОПТТИ 2014-2020 г. и осигуряване на широка публична подкрепа” | [17] |

РАЗДЕЛ 2	Приоритетни оси

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, букви б) и в) от Регламент (EС) № 1303/2013)

2.A 	Описание на приоритетните оси, различни от техническа помощ

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б) от Регламент (EС) № 1303/2013)

2.А.1 Приоритетна ос „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”

2.А.1.1	Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща повече от една категория региони, тематична цел или фонд (където е приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетната ос не обхваща повече от една категория региони, тематична цел или фонд.

| Идентификация на приоритетната ос | 1 |
| --- | --- |
| Наименование на приоритетната ос | „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” |

| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти | Н/П |
| --- | --- |
| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти, организирани на равнището на Съюза | Н/П |
| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез ръководено от общностите местно развитие | Н/П |
| За ЕСФ: Цялата приоритетна ос е предназначена за социални иновации, за транснационално сътрудничество или и за двете | Н/П |

2.А.1.2 Фонд, категория региони и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза

(повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)

| Фонд | Кохезионен фонд |
| --- | --- |
| Категория региони | Н/П |
| Основа за изчисляване (публично или общо) | публично |
| Категория региони за най-отдалечените региони и северните слабо населени райони (където е приложимо) | Н/П |

2.А.1.3 Инвестиционен приоритет

(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” и „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” |
| --- | --- |

2.А.1.4 	Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и очаквани резултати

(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Идентификация | 1 |
| --- | --- |
| Специфична цел | „Повишаване качеството на железопътната инфраструктура и привличане на, пътнически и товарен трафик за постигане на интегрирано развитие на железопътната транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа” |
| Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от ЕС | С изпълнението на планираните дейности се очаква постигането на следните основни резултати: - повишени скорости по железен път; - повишена оперативна съвместимост за превози по железница - ръст на пътническите и товарни превози с железопътен транспорт по линиите, предмет на операциите по ОПТТИ. |

Таблица 3: 	Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Идентификация | - Показател | Мерна единица | - Категория региони (когато е уместно) | - Базова стойност | Базисна година | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Допустими максимални скорости по железен път | км/ч | - Н/П | - 89.3км/ч | 2013 | - 111,63 | Референтен документ за мрежата, ДП Национална компания „Железопътна - инфраструктура” | - Ежегодно |
| 1.2 | Извършена работа с пътнически железопътен транспорт | млн. пкм | - Н/П | - 1 876.0 | 2012 | - 1 932,28 | НСИ | Ежегодно |

Базовата стойност на индикатора за ръст на максималните скорости по железница е определена въз основа на настоящите скорости по железопътните участъци, предмет на приоритетните операции (Пловдив – Бургас Фаза 2 (99.4 км/ч), Карнобат – Синдел (84.4 км/ч) и Русе – Варна (79.1 км/ч), съгл. Референтния документ за 2013 г.

Целевата стойност е определена въз основа на планираните максимални скорости след изпълнение на операциите (съответно 130 км/ч за Пловдив – Бургас фаза 2 и 100 км/ч за Карнобат – Синдел и Русе – Варна.)

Базовата стойност за показателя за извършена работа с пътнически железопътен транспорт се отнася за цялата железопътна мрежа. Въз основа на статистически данни за продадените билети по направление на приоритетните операции (около 3 млн./год.) и средното транспортно разстояние за пътувания по железница (70 км) е оценено, че извършената работа по направление на приоритетните операции съставлява около 11% от работата на национално ниво. Отчитайки негативната тенденция за спад на търсенето на пътнически пътувания по железница (-4.4% средногодишно за периода 2008-2012), е определена целева стойност за ръст на извършената работа на национално ниво с 3% към 2023 г. Тази целева стойност съответства на 25% ръст на превозените пътници по направление на приоритетните операции и запазване на средното транспортно разстояние.

Таблица 4: 	Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Идентификация | - Показател | - Категория региони | - Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | - Базова стойност |  |  | - Мерна единица за базовата и целевата стойност | - Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - M | - Ж | - О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |
| Н/П | Н/П | - Н/П | - Н/П | Н/П | - Н/П | - Н/П | - Н/П | - Н/П | - Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | - Н/П | - Н/П |

Таблица 4a: 	Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на специфичната цел

(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)

(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета)

| Идентификация | Показател | Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | Базова стойност |  |  | Мерна единица за базовата и целевата стойност | Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | Източник на данните | Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | Ж | О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  |  | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

2.А.1.5  	Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет

(по инвестиционни приоритети)

2.А.1.5.1 	Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” и „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” |
| --- | --- |
| Примерни допустими дейности: Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа. Дейностите за подобряване и модернизация на железопътната линия от Пловдив до Бургас, част от основната транс-европейска мрежа и Ориент/Източно средиземноморския коридор, са насочени основно към модернизация и подновяване на инфраструктурните системи и въвеждане на скоростни влакове от София до Бургас. Необходимо е през програмен период 2014-2020 г. да бъде завършена модернизацията на ж.п. линията Пловдив – Бургас, като в допълнение на инвестицията в програмен период 2007-2013 г. се осигури полагане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас; внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас; развитие на ж.п. възел Бургас; подготовката за развитие на ж.п. възел Пловдив, рехабилитация на участък Пловдив – Оризово; модернизация на участъци Оризово – Михайлово, Ямбол – Зимница и др. Проектът за модернизация на железопътната линия Пловдив – Бургас е приоритетен според Общият генерален план за транспорта. Ж.п. линията София – Пловдив също е част от основната транс-европейска мрежа и Ориент-източно средиземноморски коридор. Модернизацията на участъка Септември – Пловдив стартира през предходния програмен период и през програмен период 2014-2020 г. е необходимо да се осигури строителството на участъка София – Септември. Заедно с модернизацията на ж.п. линията Пловдив – Бургас /през миналия и настоящия програмни периоди/ ще се осигури скоростен маршрут, с подобрена надеждност и увеличен капацитет в участъка между столицата и Черно море. С оглед пълноценно завършване на направлението, е необходимо реализиране развитието на железопътен възел София (частично), който е разположен на пресечна точка на 3 от основните коридори, преминаващи през страната, съвместим е с големите инфраструктурни проекти в процес на изпълнение и подготовка, има изключително висок социално-икономически ефект. Проектите са приоритетни според Общия генерален план за транспорта. Модернизацията на ж.п. линия София – Пловдив, заедно със завършването на реконструкцията и електрификацията на железопътната линия Пловдив – Свиленград по Ориент/източно средиземноморския коридор: участък Първомай – Свиленград и електрификацията и реконструкцията на железопътната линия Свиленград – турска граница по Оперативна програма „Транспорт” през миналия програмен период 2007-2013 г., ще осигурят по-голяма надеждност и качество на транспортните услуги по маршрута София – Пловдив – Истанбул. Модернизация на железопътната линия Карнобат – Синдел: линията е част от разширената трансевропейска мрежа а територията на Република България и осигурява най-кратката сухопътна връзка между двете най-големи черноморски пристанища – Варна и Бургас, с дължина 123 км. В периода от 1982 год. до настоящия момент са удвоени и електрифицирани 71 км от трасето на железопътната линия. Останалите 52 км са еднопътна и електрифицирана жп линия по съществуващото трасе. Проектната скорост в железопътната отсечка е 130 км/ч, като изключение правят участъците Лазарево - Ведрово (18 км) и Люляково – Аспарухово (35.7 км) за скорост 85км/ч. Възстановяване на проектните параметри на ж.п. линия Русе – Варна: отсечката осигурява връзка между дунавското пристанище Русе и черноморското Варна. Железопътната линия е електрифицирана и се състои от две секции – Русе-Каспичан и Каспичан – Варна. Понастоящем линията е проблемна, тъй като средната скорост за пътническите влакове по разписание е 66 км/ч, а за товарните влакове е 62 км/ч, при проектна скорост от 110/130 км/ч. Проектът е важен и с оглед планираното изграждане на интермодален терминал Русе и създаването на подходящи условия за ръст на интермодалните превози. Потенциални бенефициенти: - ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”. |  |

2.A.1.5.2 	Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” и „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” |
| --- | --- |
| **При определянето на операциите, включени в списъка с инвестиционни проекти за финансиране по приоритетните оси на ОПТТИ 2014-2020 са взети под внимание: - прогнозите за търсенето на транспортни услуги за 2020 и 2030 г. - нуждата за привеждане на инфраструктурата по основната и разширена Трансевропейска мрежа към техническите стандарти, определени в чл. 39 на Регламент (ЕК) 1315/2013 и - синергия с ОПТ 2007-2013, както и с други програми и финансови инструменти, в т.ч. Механизма за свързване на Европа. Процесът на подбор и оценка на проектите протича на два етапа – оценка за допустимост на предложението и оценка за подбор на същото. В първият етап се обръща внимание на необходимостта от връзка и съответствие с основните стратегически, програмни и приложни документи, регламенти, наръчници и стратегии на Общностно и на национално ниво. Установява са дали предвижданата интервенция отговаря на видовете транспорт, предвидени за финансиране по програмата. Проверяват се степента на релевантност на проекта по отношение на прилаганите хоризонтални принципи и политики, наличието на принос за постигане на специфичните цели на съответната приоритетна ос. Търси се наличие на европейска добавена стойност и нужда от публична финансова подкрепа. В случай, че всички изисквания са изцяло удовлетворени, се преминава към следващия втори етап – оценка за подбор на предложението. Този етап включва детайлна преценка на предложението, като основните групи от критерии за оценка са разбити на системи от под-критерии, свързани с основните такива. Същите обхващат релевантност, ефективност, ефикасност, съгласуваност и устойчивост. По критерий релевантност се прави оценка относно връзката на проекта с политиките на ЕС и приложимите стратегически документи, съответствието му с изискванията на общия и приложните регламенти и всякакви други специфични европейски документи имащи отношение към проекта. Наред с това се оценява връзката и съответствието с националните приложими програмни и стратегически документи и под-нормативни наръчници и процедури. Установява се връзката на проекта с основните хоризонтални принципи и политики на Общността. По критерий ефективност се установява дали и в каква степен проектът допринася за постигане на специфичните цели на приоритетната ос, към развитие на мрежата TEN-T, по какъв начин изпълнението му влияе върху околната среда, дали и в каква степен същият увеличава безопасността на транспортната система. Разглежда се и набор от социално-икономически критерии, приложими към конкретния проект и в зависимост от неговата специфика. Степента на проектна готовност е един от най-важните параметри за оценка в контекста на ефективността. По критерий ефикасност се разглеждат и оценяват количествено групи от под-критерии, адаптирани към спецификата на типа оценяван проект, като същите включват между другото оценка на финансовия план на проекта, адекватност на анализа на риска и мерките за неговото предотвратяване или преодоляване, заложената времева рамка на изпълнението, кадровите ресурси по проекта, както и техническите параметри на разглежданото проектно предложение. По критерий съгласуваност, отново отчитайки спецификата на типа разглеждан проект се извършва анализ на съгласуваността с ОПТ 2007-2013, с други оперативни програми и други проекти и инициативи, ако това е свързано с разглеждания проект и същият подлежи на такава оценка. По критерий устойчивост се търси оценка за това дали и в каква степен по проекта са осигурени консенсус и партньорство между участниците, дали има осигурени ресурси за експлоатация и поддръжка на съоръженията след приключване на строителството, както и по какъв начин се гарантира осигуряването на устойчивост на околната среда. По-конкретно внимание в оценката за подбор на операциите по приоритетна ос 1 е насочено в отчитане на покриването на следните под-критерии: - степен на привличане на пътници и товари от автомобилен към железопътен транспорт; - степен на привеждане на железопътна инфраструктура в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост; - надграждане или доизграждане на инвестиционни проекти, финансирани по ОПТ 2007-2013; - степен на внедряване на системи за управление движението на влаковете ERTMS; - оценка на ползите от околна среда; - оценка подобряването на безопасността на железопътния транспорт. |  |

2.A.1.5.3	 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | Н/П |
| --- | --- |
| Планирано използване на финансови инструменти | Н/П |
| Н/П |  |

2.A.1.5.4 	Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” и „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” |
| --- | --- |
| Посредством реализацията на планираните големи проекти по приоритетната ос, ще се допринесе за интегрираното развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа. И през програмен период 2014-2020 г. ще продължи изпълнението на проекти за развитие на железопътната система, които допринасят за ефективната свързаност на мрежата и премахването на „тесни места”, намаляване замърсяването на околната среда, подобряване на безопасността на движение и насърчаване ползването на екологосъобразни видове транспорт. Планираните операции по железопътна мрежа ще подволят ефикасното провеждане на товарния и пътническия трафик, осигурявайки широко използване на съществуващата транспортна инфраструктура, завършване на липсващите връзки и отстраняване на „тесните места”. Завършването на приоритетните железопътни направления се очаква да допринесе за по-добра интеграция на националната мрежа в тази на ЕС. |  |

2.A.1.5.5	  Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е целесъобразно — по категории региони

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 5: 	Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението

(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е уместно — за ЕФРР)

| - Идентификация | - Показател | - Мерна единица | - Фонд | - Категория региони (когато е уместно) | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - СО12a | - Обща дължина на реконструира-ните или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа | - Км | - КФ | - Слабо развити региони | - 381 | Референтен документ за мрежата, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” | - Ежегодно |
| - 12 | - Обща дължина на реконструира-ните или модернизирани железопътни линии | - км | - КФ | - Слабо развити региони | - 381 | Референтен документ за мрежата, ДП Национална компания - „Железопътна инфраструктура” | - Ежегодно |
|  | - Дължина на железопътните линии с внедрен ERTMS/ETCS ниво 1 | км | КФ | Слабо развити региони | 638 | Референтен документ за мрежата, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” | - Ежегодно |

2.А.1.6 	Социални иновации, транснационално сътрудничество и принос по тематични цели 1—7

Специфични разпоредби за ЕСФ, когато е приложимо (по приоритетни оси и когато е уместно — категории региони): социални иновации, транснационално сътрудничество и принос от ЕСФ по тематични цели 1—7.

Описание на приноса на планираните действия по приоритетната ос за:

- социалните иновации (ако не са включени в специално предвидена за тях приоритетна ос);

- транснационалното сътрудничество (ако не е включено в специално предвидена за него приоритетна ос);

- тематични цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

| Приоритетна ос | Н/П |
| --- | --- |
| Н/П |  |

2.А.1.7 	Рамка на изпълнението

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка v) и приложение II към Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 6: 	Рамка на изпълнението на приоритетната ос

(по фондове и категории региони)

| Приоритетна ос |  |  | „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация | Вид показател |  | Показател или основна стъпка за изпълнението | Мерна единица, когато е целесъобразно | Фонд | Категория региони | Етапна цел за 2018 г. | Крайна цел (2023 г.) | Източник на данните | Обяснение за значението на показателя, по целесъобразност |
| СО12а | показател за изпълнение |  | Обща дължина на реконструирани или модернизирани железопътни линии, от които TEN-T | км | КФ | Н/П | 0 | 381 | ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” | Показателят се отнася за 100% от бюджета |
| 2 | показател за изпълнение | Обща дължина на реконструирани или модернизирани железопътни линии |  | км | КФ | Н/П | 0 | 381 | ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” | Показателят се отнася за 100% от бюджета |
| 3 | показател за изпълнение | Дължина на железопътните линии с внедрена ERTMS/ETCS ниво 1 |  | км | КФ | Н/П | 0 | 638 | ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” | Дължината на железопътните линии с внедрена ERTMS/ETCS ниво 1 е показател за постигане на оперативна съвместимост |
| 1 | финансов показател |  | Сертифицирани разходи от сертифициращия орган | Евро | КФ | Н/П | 75 000 000 | 572 345 000,00 | Сертифициращ орган | Този финансов индикатор се предлага да се използва в ръководството за определяне на етапи и цели за рамката на изпълнението |
| 4 | ключова стъпка за изпълнение | Брой големи проекти със стартирало строителство |  | брой | КФ | Н/П | 3 | 3 | Управляващ орган | Препоръчително е да се използва, тъй като не се очаква измерим резултат от изпълнението т.е. напълно реализирани проекти през 2018 г. |

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на финансирането (без резерва за изпълнение) в размер на 633 млн. и опита от изпълнението на ОПТ 2007-2013, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 60% от договорите за изпълнение по програмата и да бъдат сертифицирани 20% от разходите.

Допълнителна информация за качествени показатели относно създаването на рамката на изпълнението

(незадължително)

Инвестиционните приоритети ще се изпълняват, чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

2.А.1.8 	Категории интервенции

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.

Таблици 7—11: 	Категории интервенции

(по фондове и категории региони, ако приоритетна ос обхваща повече от един фонд/категория региони)

| Таблица 7: Измерение 1 – Област на интервенция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | Кохезионен фонд |  |
| Категория региони | Н/П |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа” | 024 Железопътни линии (основна TEN-T мрежа) | 190 000 000 |
| „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа” | 025 Железопътни линии (разширена TEN-T мрежа) | 382 345 000 |

| Таблица 8: Измерение 2 – Форма на финансиране |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | Кохезионен фонд |  |
| Категория региони | Н/П |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа” | 01 безвъзмездна финансова помощ | 572 345 000 |

| Таблица 9: Измерение 3 – Вид територия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | Кохезионен фонд |  |
| Категория региони | Н/П |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа” | 07 Н/П | 572 345 000 |

| Таблица 10: Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | Кохезионен фонд |  |
| Категория региони | Н/П |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” | 07 Н/П | 572 345 000 |

| Таблица 11: Измерение 6 – Допълнителна тема за ЕСФ (само за ЕСФ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | Н/П |  |
| Категория региони | Н/П |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| 00 Н/П | 07 Н/П | 00 Н/П |
| 00 Н/П | 07 Н/П | 00 Н/П |

2.A.1.9 	Резюме на планираното използване на техническа помощ, включващо при необходимост действията за укрепване на административния капацитет на органите, които участват в управлението и контрола на програмите, и на бенефициерите (когато е целесъобразно)

(по приоритетни оси)

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Приоритетна ос | „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| --- | --- |
| Планира се използване на техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на инвестиционни проекти за развитие на железопътната инфраструктура, включени за финансиране по приоритетната ос, включително изготвяне или актуализация на: проучвания, анализи „разходи-ползи”, оценки на въздействието върху околната среда, проектиране и др. Дейности, свързани с осигуряване на устойчивост на административния капацитет на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, ще бъдат финансирани по приоритетна ос 5. |  |

2.А.2 Приоритетна ос „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”

2.А.2.1.	Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща повече от една категория региони, тематична цел или фонд (където е приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетната ос не обхваща повече от една категория региони, тематична цел или фонд

| Идентификация на приоритетната ос | 2 |
| --- | --- |
| Наименование на приоритетната ос | „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” |

| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти | Н/П |
| --- | --- |
| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти, организирани на равнището на Съюза | Н/П |
| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез ръководено от общностите местно развитие | Н/П |
| За ЕСФ: Цялата приоритетна ос е предназначена за социални иновации, за транснационално сътрудничество или и за двете | Н/П |

2.А.2.2 Фонд, категория региони и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза

(повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)

| Фонд | Кохезионен фонд |
| --- | --- |
| Категория региони | Н/П |
| Основа за изчисляване (публично или общо) | публично |
| Категория региони за най-отдалечените региони и северните слабо населени райони (където е приложимо) | Н/П |

2.А.2.3 Инвестиционен приоритет

(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” |
| --- | --- |

2.А.2.4 	Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и очаквани резултати

(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Идентификация | 1 |
| --- | --- |
| Специфична цел | „Отстраняване натесните места по пътищата за постигане на интегрирано развитие на пътната мрежа на страната, като част от “oсновната” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от ЕС | С изпълнението на планираните дейности се очаква постигането на следните основни резултати: - Повишена пропускателна способност на пътната инфраструктура по основната Транс-европейска мрежа на територията на страната - Подобрена безопасност на движението по основната Транс-европейска мрежа на територията на страната - Подобрена свързаност и интеграция с пътните мрежи на съседните страни |

Таблица 3: 	Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Идентификация | - Показател | Мерна единица | - Категория региони (когато е уместно) | - Базова стойност | Базисна година | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Насищане на пътната инфраструктура (saturation ratio) | % | Н/П | - 94,00 | 2013 | - 50,00 | Национална компания “Стратегически инфраструктурни проекти”; - Агенция „Пътна инфраструктура” | - Ежегодно |

Насищането на пътната инфраструктура се измерва като съотношение между средно денонощна годишна интензивност на автомобилното движение в бр. МПС (AADT) и пропускателната способност на пътя. Към базовата 2013 година трафикът по направлението на Лот 3 на АМ Струма е оценен на 11 800 МПС/денонощие (съгласно данните на ЦИПТНЕНС), а пропускателната способност на двулентовия път е 10 000 – 15 000 МПС/денонощие в зависимост от метеорологичните условия и състава на автомобилното движение. При изпълнение на операцията минималната пропускателната способност на пътя ще нарасне до 45 000 МПС/денонощие.

Таблица 4: 	Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Идентификация | - Показател | - Категория региони | - Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | - Базова стойност |  |  | - Мерна единица за базовата и целевата стойност | - Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - M | - Ж | - О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

Таблица 4a: 	Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на специфичната цел

(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)

(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета)

| Идентификация | Показател | Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | Базова стойност |  |  | Мерна единица за базовата и целевата стойност | Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | Източник на данните | Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | Ж | О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  |  | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

2.А.2.5  	Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет

(по инвестиционни приоритети)

2.А.2.5.1 	Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” |
| --- | --- |
| Примерни допустими дейности: Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа. Основното направление на Ориент/източно средиземноморския коридор на територията на България свъзва Западна Румъния и Гърция с преминаване през транспортния възел София. Коридорът започва на север при град Видин, пресича Дунавската равнина и Стара планина преди да стигне до София. На юг от София коридорът минава през западните части на планината Витоша и после следва долината на река Струма до гръцката граница при Кулата. Важни международни пътни връзки следват маршрута, който осигурява сухоземни връзки между Северозападния и Югозападия региони, със столицата София, както и със съседните държави - Румъния и Гърция. С откриването на моста Видин – Калафат през 2013 г. се осигури директна връзка през река Дунав по този коридор. От първостепенно значение за това направление е завършването на липсващия участък от автомагистрала „Струма”. Общият генерален план за транспорта предлага завършването на автомагистралата до гръцката граница (проектът е определен като приоритетен), за да се свърже директно с гръцката пътна мрежа на юг до Солун и Атина. Централният участък на маршрута има много топографски и свързани с околната среда предизвикателства, по-специално през Кресненското дефиле. Поради тази причина изграждането на автомагистралата е необходимо да се извърши поетапно със Северен участък (Долна Диканя до Благоевград) и Южен участък (Сандански до Кулата), които се изграждат в програмен период 2007-2013 г., а изграждането на централния участък (Благоевград до Сандански) следва да се извърши през програмен период 2014-2020 г., когато значителните инженерни и екологични въздействия бъдат преодолени или смекчени. В северната част на този коридор предстои изграждането на СП „Видин-Ботевград”. През програмния период 2007-2013 г., започнаха извършват строителни дейности по изграждане на обходен път на гр. Монтана, обходен път на гр. Враца. За настоящия програмен период се подготвят участъците: „Видин-Димово” (от прилежащата инфраструктура на Дунав мост ІІ до гр. Димово), „Димово-Бела-Руженци” (от гр. Димово до края на с. Ружинци пътят е в лошо експлоатационно състояние, трасето преминава през населените места), „Руженци до начало на обход на гр. Монтана” (съществуващият път е двулентов с едно платно за движение), както и участъка „Монтана-Враца”. Завършена е подготовката за изграждане на отсечката между гр. Мездра и гр. Ботевград, включително обходни пътища на населените места. Развитието на северната главна ос „запад-изток”, която свързва София и Северното Черноморие през по-слабо изявени урбанизирани центрове в Северна България обуславя довършването на изграждането на АМ „Хемус”. АМ „Хемус” следва да се разглежда като стратегически проект, който ще допринесе за икономическото и социално сближаване на регионално ниво. През програмен период 2007-2013 г. беше изградена връзката на АМ „Хемус” със Софийски околовръстен път. Необходимо е изграждането и на автомагистрала „Калотина - София” (участък Калотина - СОП) - по направлението на трансевропейски транспортен коридор № 10, свързващ Белград и София, два от най-големите икономически, административни и културни центрове в региона. Сегашният път от София до Сливница е четирилентов с едно платно за движение, а от Сливница до Калотина – двулентов с едно платно за движение. Със средства по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. се изгражда „Западна дъга на Софийски околовръстен път”, а по Оперативна програма „Регионално развитие” - „Северна скоростна тангента”. Съществено тясно място по направление на основната Трансевропейска пътна мрежа е участъка от път I-5 през Шипченския проход, през който се осъществява преминаване през Стара планина в централната част на България. Основното инженерно съоръжение на обекта е пътният тунел под връх Шипка, с чието изграждане ще се осигури най-доброто трасе, пресичащо Стара планина. С изграждането на обекта ще се облекчи транспортната комуникация между Централна Северна България – областите Ловеч, Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, и тези от Централна Южна България – областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян, което ще има положително въздействие върху тяхното социално и икономическо развитие. Потенциални бенефициенти: - Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”. - Агенция „Пътна инфраструктура”. |  |

2.A.2.5.2 	Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” |
| --- | --- |
| При определянето на операциите, включени в списъка с инвестиционни проекти за финансиране са използвани методиката и подходът, посочени тук: (**). По-конкретно внимание в оценката за подбор на операциите по приоритетна ос 2 е насочено в отчитане на покриването на следните под-критерии: - степен на интензивност на международен пътнически трафик; - степен на припокриване с основни направления на търсене на товарни превози с автомобилен транспорт ; - надграждане или доизграждане на инвестиционни проекти, финансирани по ОПТ 2007-2013; - оценка на ползите от околна среда; - оценка подобряването на безопасността на автомобилния транспорт. |  |

2.A.2.5.3	 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” |
| --- | --- |
| Планирано използване на финансови инструменти | Н/П |
| Н/П |  |

2.A.2.5.4 	Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” |
| --- | --- |
| Посредством реализацията на планираните големи проекти по приоритетната ос, ще се допринесе за отстраняването на тесните места по пътната инфраструктура и осигуряване на инфраструктурни условия за безпроблемно провеждане на местния и международен трафик по участъци от Трансевропейската транспортна мрежа на територията на България. И през програмен период 2014-2020 г. ще продължи изпълнението на проекти за развитие на пътната мрежа, които допринасят за ефективната свързаност на важни икономически и социални центрове, премахването на „тесни места”, намаляване на задръстванията и подобряване на безопасността на автомобилното движение. Със завършване на приоритетните пътни направления се очаква по-добра интеграция на националната мрежа в тази на съседните страни и ЕС. |  |

2.A.2.5.5	  Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е целесъобразно — по категории региони

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 5: 	Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението

(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е уместно — за ЕФРР)

| - Идентификация | - Показател | - Мерна единица | - Фонд | - Категория региони (когато е уместно) | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - СО13a | - Обща дължина новопостроени пътища, от които: TEN-T | - км | - КФ | - Н/П | - 61 | Национална компания “Стратегически инфра-структурни проекти”; Агенция „Пътна инфра-структура” | - Ежегодно |
| - 5 | - Обща дължина новопостроени пътища | - км | - КФ | - Н/П | - 61 | Национална компания “Стратегически инфра-структурни проекти”; - Агенция „Пътна инфра-структура” | - Ежегодно |

2.А.2.6 	Социални иновации, транснационално сътрудничество и принос по тематични цели 1—7

Специфични разпоредби за ЕСФ, когато е приложимо (по приоритетни оси и когато е уместно — категории региони): социални иновации, транснационално сътрудничество и принос от ЕСФ по тематични цели 1—7.

Описание на приноса на планираните действия по приоритетната ос за:

- социалните иновации (ако не са включени в специално предвидена за тях приоритетна ос);

- транснационалното сътрудничество (ако не е включено в специално предвидена за него приоритетна ос);

- тематични цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

| Приоритетна ос | „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| --- | --- |
| Н/П |  |

2.А.2.7 	Рамка на изпълнението

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка v) и приложение II към Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 6: 	Рамка на изпълнението на приоритетната ос

(по фондове и категории региони)

| Приоритетна ос |  | „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация | Вид показател | Показател или основна стъпка за изпълнението | Мерна единица, когато е целесъобразно | Фонд | Категория региони | Етапна цел за 2018 г. | Крайна цел (2023 г.) | Източник на данните | Обяснение за значението на показателя, по целесъобразност |
| СО13а | показател за резултат | Обща дължина новопостроени пътища, от които TEN-T | км | КФ | Н/П | 0 | 61 | Национална компания “Стратегически инфраструктурни проекти”; Агенция „Пътна инфраструктура” | Дължината на новопостроените пътища по TEN-T представлява целия бюджет. |
| 1 | финансов показател | Сертифицирани разходи от Сертифициращия орган | евро | КФ | Н/П | 60 000 000 | 572 345 000 | Сертифициращ орган |  |
| 4 | за изпълнание | Брой големи проекти със стартирало строителство | брой | КФ | Н/П | 1 | 1 | Управляващ орган |  |
| 5 | показател за резултат | Обща дължина новопостроени пътища | км | КФ | Н/П | 0 | 61 | Национална компания “Стратегически инфраструктурни проекти”; Агенция „Пътна инфраструктура” | Дължината на новопостроените пътища представлява целия бюджет. |

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на БФП (без резерва за изпълнение) в размер на 633 млн. евро и опита от изпълнението на ОПР, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 50% от договорите за изпълнение по програмата и да бъдат сертифицирани 20% от разходите.

Допълнителна информация за качествени показатели относно създаването на рамката на изпълнението

(незадължително)

Инвестиционният приоритет ще се изпълнява, чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

2.А.2.8 	Категории интервенции

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.

Таблици 7—11: 	Категории интервенции

(по фондове и категории региони, ако приоритетна ос обхваща повече от един фонд/категория региони)

| Таблица 7: Измерение 1 – Област на интервенция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | Кохезионен фонд |  |
| Категория региони | Н/П |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” | 028 TEN-T автомагистрали и пътища - основна мрежа (ново строителство) | 572 345 000 |

| Таблица 8: Измерение 2 – Форма на финансиране |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | Кохезионен фонд |  |
| Категория региони | Н/П |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” | 01 безвъзмездна финансова помощ | 572 345 000 |

| Таблица 9: Измерение 3 – Вид територия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | Кохезионен фонд |  |
| Категория региони | Н/П |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” | 07 Н/П | 572 345 000 |

| Таблица 10: Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | Кохезионен фонд |  |
| Категория региони | Н/П |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| 00 Н/П | 07 Н/П | 572 345 000 |

| Таблица 11: Измерение 6 – Допълнителна тема за ЕСФ (само за ЕСФ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | Н/П |  |
| Категория региони | Н/П |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| 00 Н/П | 07 Н/П | 00 Н/П |

2.A.2.9 	Резюме на планираното използване на техническа помощ, включващо при необходимост действията за укрепване на административния капацитет на органите, които участват в управлението и контрола на програмите, и на бенефициерите (когато е целесъобразно)

(по приоритетни оси)

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Приоритетна ос | „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| --- | --- |
| Планира се използването на техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на инвестиционни проекти за развитие на пътната инфраструктура, включени за финансиране по приоритетната ос, включително изготвяне или актуализация на: проучвания, анализи „разходи-ползи”, оценки на въздействието върху околната среда, проектиране, и др. Дейности свързани с осигуряване на устойчивост на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура” и Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” ще бъдат финансирани по приоритетна ос 5. |  |

2.А.3 Приоритетна ос „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

2.А.3.1.	Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща повече от една категория региони, тематична цел или фонд (където е приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетната ос се финансира със средства от ЕФРР, обхваща една категория региони (слабо развити) и е насочена към постигането на тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури” посредством инвестиции в развитието на интермодални терминали по инвестиционен приоритет „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” и на тематична цел № 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори” посредством инвестиции в разширението на метрото в София, осигуряващо интермодалност при превоза на пътници в столицата, по инвестиционен приоритет „Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата”.

| Идентификация на приоритетната ос | 3 |
| --- | --- |
| Наименование на приоритетната ос | „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” |

| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти | Н/П |
| --- | --- |
| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти, организирани на равнището на Съюза | Н/П |
| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез ръководено от общностите местно развитие | Н/П |
| За ЕСФ: Цялата приоритетна ос е предназначена за социални иновации, за транснационално сътрудничество или и за двете | Н/П |

2.А.3.2 Фонд, категория региони и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза

(повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)

| Фонд | Европейски фонд за регионално развитие |
| --- | --- |
| Категория региони | Слабо развити |
| Основа за изчисляване (публично или общо) | публично |
| Категория региони за най-отдалечените региони и северните слабо населени райони (където е приложимо) | Н/П |

2.А.3.3 Инвестиционен приоритет

(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” |
| --- | --- |

2.А.3.3.1 	Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и очаквани резултати

(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Идентификация | 1 |
| --- | --- |
| Специфична цел | Повишаване на ефективността, безопасността и опазването на околната среда при използване на транспорта и транспортната инфраструктура |
| Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от ЕС | С изпълнението на предвидените дейности ще се постигне следният резултат: - Повишеният капацитет за обработка на интермодални товари ще доведе до ръст на интермодалните превози. |

Таблица 3: 	Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Специфична цел |  | - Повишаване на ефективността, безопасността и опазването на околната среда при използване на транспорта и транспортната инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Идентификация | - Показател | Мерна единица | - Категория региони (когато е уместно) | - Базова стойност | Базисна година | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| 6 | Интермодални транспортни единици (ITU) превозени с железопътен и воден транспорт | ITU/год. | - Слабо развити региони | - 191 500 | 2011 | - 229 800 | - ДП Национална компания Железопътна инфраструктура - ИА Морска администрация | - Ежегодно |

Базовата стойност на показателя е определена като сума от интермодалните транспортни единици, превозени по железница през граничните гари и двадесет-футови еквивалентни единици (TEU), обработени в морските и речни пристанища. Целевата стойност е определена въз основа на прогноза от 2% средногодишен ръст на интермодалните превози и планирано приключване на операцията и влизане в експлоатация на терминала през 2020 г.

Таблица 4: 	Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Идентификация | - Показател | - Категория региони | - Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | - Базова стойност |  |  | - Мерна единица за базовата и целевата стойност | - Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - M | - Ж | - О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

Таблица 4a: 	Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на специфичната цел

(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)

(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета)

| Идентификация | Показател | Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | Базова стойност |  |  | Мерна единица за базовата и целевата стойност | Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | Източник на данните | Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | Ж | О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  |  | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

2.А.3.3.2  	Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет

(по инвестиционни приоритети)

2.А.3.3.2.1 	Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” |
| --- | --- |
| Примерни допустими дейности: изграждане на нови интермодални терминали; Посредством изграждането на интермодални терминали се създават условия за интегриране на различни видове транспорт и ефективно използване на специфичните предимствата на отделните видове в единна мултимодална транспортна верига. С изграждането на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България - Русе се цели да се създадат условия за оптимално съчетаване и интегриране на вътрешно-воден, железопътен и автомобилен транспорт. По този начин ще се осигури възможност за извършване на голям обем товарни превози от Черно море до Централна Европа. Пристанище Русе е най-голямото българско речно пристанище. Железопътната гара Русе е свързана с голямото черноморско пристанище Варна, посредством железопътна линия Русе – Варна, която е много важна връзка за интермодалния транспорт. Проектът е важен и с оглед планираното изграждане на СП Русе – Маказа и е в списъка с приоритетни проекти на Общия генерален план за транспорта. Потенциални бенефициенти: - ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” |  |

2.A.3.3.2.2  	Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” |
| --- | --- |
| При определянето на операциите, включени в списъка с инвестиционни проекти за финансиране са използвани методиката и подходът, посочени тук: (**) По-конкретно внимание в оценката за подбор на операциите по инвестиционния приоритет, включен приоритетна ос 3, е насочено в отчитане на покриването на следните под-критерии: - степен на подобряване на интермодалността в ЕС; - степен на въздействие за интеграцията на различните видове транспорт в региона на интервенция; - степен на повишаване на качеството на товарни транспортни услуги; - степен на ефективност при превоз на големи обеми товари. |  |

2.A.3.3.2.3 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” |
| --- | --- |
| Планирано използване на финансови инструменти | Н/П |
| Не се предвижда използване на финансови инструменти. |  |

2.A.3.3.2.4 	Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” |
| --- | --- |
| Не се предвиждат големи проекти. |  |

2.A.3.3.2.5	  Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е целесъобразно — по категории региони

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 5: 	Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението

(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е уместно — за ЕФРР)

| - Инвестиционен приоритет |  | - „Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Идентификация | - Показател | - Мерна единица | - Фонд | - Категория региони (когато е уместно) | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| - 7 | - Изградени интермодални терминали | - брой | - ЕФРР | - Слабо развити региони | - 1 | - ДП Национална компания Железопътна инфраструктура | - Ежегодно |

2.А.3.4 Инвестиционен приоритет

(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)

| Инвестиционен приоритет | Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата |
| --- | --- |

2.А.3.4.1 	Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и очаквани резултати

(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Идентификация | 1 |
| --- | --- |
| Специфична цел | Изграждане на устойчива мултимодална градска мобилност (нисковъглеродни градски транспортни системи) за повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура |
| Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от ЕС | С реализацията на предвидените дейности ще се постигнат следните резултати: - Повишен брой превозени пътници с метро транспорт; - Повишен дял на пътуванията с електро-транспорт от общия брой пътувания с обществен транспорт. |

Таблица 3: 	Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Специфична цел |  | - Изграждане на устойчива мултимодална градска мобилност (нисковъглеродни градски транспортни системи) за повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Идентификация | - Показател | Мерна единица | - Категория региони (когато е уместно) | - Базова стойност | Базисна година | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| 8 | Брой пътувания с метро транспорт | Брой | - Слабо развити региони | - 80 000 000 | 2013 | - 105 000 000 | - “Метрополитен” ЕАД | - Ежегодно |

Таблица 4: 	Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Идентификация | - Показател | - Категория региони | - Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | - Базова стойност |  |  | - Мерна единица за базовата и целевата стойност | - Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - M | - Ж | - О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

Таблица 4a: 	Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на специфичната цел

(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)

(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета)

| Идентификация | Показател | Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | Базова стойност |  |  | Мерна единица за базовата и целевата стойност | Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | Източник на данните | Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | Ж | О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  |  | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

2.А.3.4.2  	Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет

(по инвестиционни приоритети)

2.А.3.4.2.1 	Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата |
| --- | --- |
| Примерни допустими дейности: разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София. Изграждане на трети метродиаметър на метрото в София „бул. Ботевградско шосе - бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ж.к. Овча купел” – проектът за ІІІ метродиаметър се базира на подземно разполагане в ЦГЧ и където съществуват подходящи условия - открито (в периферните части на града) на обособени трасета спрямо останалия транспорт; капацитет – съизмерим с класическото метро; транспортна автоматика и токоснемане – аналогични на Западноевропейските метрополитени с преобладаващи открити участъци (горно токоснемане, автоматика на непрекъснат принцип и др.). Разширение на втори метродиаметър от МС „Джеймс Баучер” до кръстовището на бул. Черни връх с бул. „Хенрик Ибсен” и ул. „Сребърна” – проектът е разработен с оглед необходимостта от осигуряване на бърз и ефективен транспорт на гъсто застроената южна част на квартал „Лозенец”, множеството търговски обекти в района, както и необходимостта от връзка със силно развития довеждащ градски транспорт до бул. Черни връх от кварталите „Кръстова вода”, „Драгалевци”, „Гоце Делчев”, „Хладилника” и др. Потенциални бенефициенти: - „Метрополитен” ЕАД. |  |

2.A.3.4.2.2 	Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата |
| --- | --- |
| Процесът на подбор и оценка на предложения за финансиране инвестиционен проект обхваща методиката и подхода, посочени тук: (**) По-конкретно внимание в оценката за подбор на операциите по инвестиционния приоритет, включен приоритетна ос 3, е насочено в отчитане на покриването на следните под-критерии: - степен на намаляване на шума от автомобилен транспорт; - степен на намаляване на задръствания в градски условия; - степен на привлечени пътници от другите видове градски транспорт; - оценка на ползите от околна среда; - оценка подобряването на безопасността на градския транспорт. |  |

2.A.3.4.2.3	 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата |
| --- | --- |
| Планирано използване на финансови инструменти | Н/П |
| Не се предвижда използване на финансови инструменти. |  |

2.A.3.4.2.4	Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата |
| --- | --- |
| С проектите за разширение на метрото в София се предлагат бързи, сигурни и комфортни обществени транспортни услуги. Проект „Изграждане на трети метродиаметър на метрото в София” ще осигури последващото разширение на метрото и ще направи възможно системата на обществения градски транспорт в столицата да отговори на растящото търсене на транспортни услуги. По този начин проектът ще допринесе за повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура. Линия 3 се предвижда да бъде реализирана като тип „леко метро” с дължина 16 км и 18 метростанции. Частта от трасето в централната градска част – около 8 км ще бъде подземна, а останалите 8 км. в част от двете периферии на линията ще бъдат надземни на естакада, като съответно 4 от метростанциите ще бъдат надземни на естакада, а останалите 14, в т.ч. всички разположени в централната градска част ще са подземни. Изграждането на линията, съобразно спецсификата на отделните участъци е предвидено да се извърши на етапи. Първия етап, с който ще започне реализацията на линията е с дължина 8 км. и 8 метростанции и представлява централният участък от бул. Владимир Вазов (МС 5) до ул. Житница (МС 14). Втори и трети етап, представляващи периферните участъци от линията се предвижда да бъдат изградени при осигуряване на финансиране. Перспективното натоварване на линията с пътници ще надхвърля 170 хил. пътувания дневно, като делът на метрото с нея в системата на масовия градски транспорт ще стане преобладаващ с допълнителния ефект от намаление на трафика. |  |

2.A.3.4.2.5	Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е целесъобразно — по категории региони

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 5: 	Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението

(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е уместно — за ЕФРР)

| - Инвестиционен приоритет |  | - Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Идентификация | - Показател | - Мерна единица | - Фонд | - Категория региони (когато е уместно) | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| - 15 | - Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии | - Км | - ЕФРР | - Слабо развити региони | - 8 | - Метрополитен ЕАД | - Ежегодно |
| - 16 | Нови метро станции | Брой | ЕФРР | Слабо развити региони | 8 | Метрополитен ЕАД | - Ежегодно |

2.А.3.5 	Социални иновации, транснационално сътрудничество и принос по тематични цели 1—7

Специфични разпоредби за ЕСФ, когато е приложимо (по приоритетни оси и когато е уместно — категории региони): социални иновации, транснационално сътрудничество и принос от ЕСФ по тематични цели 1—7.

Описание на приноса на планираните действия по приоритетната ос за:

- социалните иновации (ако не са включени в специално предвидена за тях приоритетна ос);

- транснационалното сътрудничество (ако не е включено в специално предвидена за него приоритетна ос);

- тематични цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

| Приоритетна ос | Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт |
| --- | --- |
| Неприложимо. |  |

2.А.3.6 	Рамка на изпълнението

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка v) и приложение II към Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 6: 	Рамка на изпълнението на приоритетната ос

(по фондове и категории региони)

| Приоритетна ос |  | Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация | Вид показател | Показател или основна стъпка за изпълнението | Мерна единица, когато е целесъобразно | Фонд | Категория региони | Етапна цел за 2018 г. | Крайна цел (2023 г.) | Източник на данните | Обяснение за значението на показателя, по целесъобразност |
| 1 | финансов показател | Сертифицирани разходи от сертифициращия | Евро | ЕФРР | Слабо развити региони | 100 000 000 | 361 300 000 | Сертифициращ орган | Този финансов индикатор се предлага да се използва в ръководството за определяне на етапи и цели за рамката на изпълнението |
| 4 | ключова стъпка за изпълнение | Брой големи проекти със старторало строителство | Брой | ЕФРР | Слабо развити региони | 1 | 1 | Управляващ орган | Препоръчително е да се използва, тъй като не се очаква измерим резултат от изпълнението т.е. напълно реализирани проекти през 2018 г. |
| 15 | показател за резултатите | Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии | Км | ЕФРР | Слабо развити региони | 0 | 8 | Метрополитен ЕАД | Този индикатор отразява 88% от бюджета на приоритетната ос |

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на БФП (без резерва за изпълнение) в размер на 400 млн. евро и опита от изпълнението на ОПР, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 60% от договорите за изпълнение по програмата и да бъдат сертифицирани 30% от разходите.

Допълнителна информация за качествени показатели относно създаването на рамката на изпълнението

(незадължително)

Инвестиционният приоритет ще се изпълнява, чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

2.А.3.7 	Категории интервенции

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.

Таблици 7—11: 	Категории интервенции

(по фондове и категории региони, ако приоритетна ос обхваща повече от един фонд/категория региони)

| Таблица 7: Измерение 1 – Област на интервенция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | ЕФРР |  |
| Категория региони | Слабо развити |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт | 035 интермодален транспорт TEN-T | 20 000 000 |
| Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт | 043 чист градски транспорт и инфраструктура (включително съоръжения и подвижен състав) | 341 300 000 |

| Таблица 8: Измерение 2 – Форма на финансиране |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | ЕФРР |  |
| Категория региони | Слабо развити |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт | 01 безвъзмездна финансова помощ | 361 300 000 |

| Таблица 9: Измерение 3 – Вид територия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | ЕФРР |  |
| Категория региони | Слабо развити |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт | 07 неприложимо | 361 300 000 |

| Таблица 10: Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | ЕФРР |  |
| Категория региони | Слабо развити |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт | 07 неприложимо | 361 300 000 |

| Таблица 11: Измерение 6 – Допълнителна тема за ЕСФ (само за ЕСФ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | неприложимо |  |
| Категория региони | неприложимо |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| неприложимо | неприложимо | неприложимо |

2.A.3.8 	Резюме на планираното използване на техническа помощ, включващо при необходимост действията за укрепване на административния капацитет на органите, които участват в управлението и контрола на програмите, и на бенефициерите (когато е целесъобразно)

(по приоритетни оси)

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Приоритетна ос | Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт |
| --- | --- |
| Планира се използването на техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на инвестиционни проекти за развитие на интермодалния транспорт, включени за финансиране по приоритетната ос, включително изготвяне или актуализация на: проучвания, анализи „разходи-ползи”, оценки на въздействието върху околната среда, проектиране оценка нап въздействието на програмата (impact assessment) и др. Дейности свързани с осигуряване на устойчивост на административния капацитет на „Метрополитен” ЕАД и Национална компания „Железопътна инфраструктура” ще бъдат финансирани по приоритетна ос 5. |  |

2.А.4 Приоритетна ос „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” (повтаря се за всяка приоритетна ос)

2.А.4.1.	Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща повече от една категория региони, тематична цел или фонд (където е приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетната ос не обхваща повече от една категория региони, тематична цел или фонд

| Идентификация на приоритетната ос | 4 |
| --- | --- |
| Наименование на приоритетната ос | „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” |

| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти | Н/П |
| --- | --- |
| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти, организирани на равнището на Съюза | Н/П |
| Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез ръководено от общностите местно развитие | Н/П |
| За ЕСФ: Цялата приоритетна ос е предназначена за социални иновации, за транснационално сътрудничество или и за двете | Н/П |

2.А.4.2 Фонд, категория региони и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза

(повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)

| Фонд | Европейски фонд за регионално развитие |
| --- | --- |
| Категория региони | слабо развити |
| Основа за изчисляване (публично или общо) | публично |
| Категория региони за най-отдалечените региони и северните слабо населени райони (където е приложимо) | Н/П |

2.А.4.3 Инвестиционен приоритет

(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)

| Инвестиционен приоритет | „Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна достъпност” |
| --- | --- |

2.А.4.3.1 	Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и очаквани резултати

(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Идентификация | 1 |
| --- | --- |
| Специфична цел | Повишаване на ефективността, безопасността и опазването на околната среда при на използването на транспорта и транспортната инфраструктура |
| Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от ЕС | С изпълнението на предвидените дейности ще се постигне: - Подобряване навигационно-пътевата обстановка по р. Дунав и намаляне риска от разливи и замърсяване на водата - Налична възможност за акостиране в българските пристанища от „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа на речни и морски кораби с по-висока максимална водоизместимост; - По-висока степен на защита на морската и речна околна среда в районите на пристанищата и крайбрежието посредством съоръжения за приемане на отпадъци и остатъци от товари с произход от нормалната експлоатация на корабите; - Наличие на надеждни аеронавигационни данни и информация и подобрено управление на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване; - Наличие на система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I – ви клас пътища на територията на Република България, като част от TEN-T мрежите”. |

Таблица 3: 	Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Идентификация | - Показател | Мерна единица | - Категория региони (когато е уместно) | - Базова стойност | Базисна година | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Предвидените инвестиции по този инвестиционен приоритет съставляват под 50% от инвестиците за цялата ос, поради което биха имали ограничено влияние върху позакателят за резултат на приоритетната ос.

Таблица 4: 	Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Идентификация | - Показател | - Категория региони | - Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | - Базова стойност |  |  | - Мерна единица за базовата и целевата стойност | - Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - M | - Ж | - О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

Таблица 4a: 	Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на специфичната цел

(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)

(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета)

| Идентификация | Показател | Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | Базова стойност |  |  | Мерна единица за базовата и целевата стойност | Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | Източник на данните | Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | Ж | О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  |  | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

2.А.4.3.2   Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет

(по инвестиционни приоритети)

2.А.4.3.2.1 	Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна достъпност” |
| --- | --- |
| Примерни допустими дейности: развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, доставка на специализирани плавателни съдове, развитие на информационни системи за управление на автомобилния трафик, модернизация и изграждане на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение, повишаване качеството на аеронавигационните данни и информация и подобряване на управлението на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване. С последващото развитие на информационните системи за управление на трафика на плавателните съдове ще се повиши сигурността и безопасността в корабоплаването. Планира се изграждане на цялостна информационна система за търсене и спасяване (ИСТС). Основната цел на ИСТС е да повиши ефективността и ефикасността на операциите за търсене и спасяване по море, което от своя страна ще доведе до повече спасени човешки животи. Внедряването на ИСТС ще спомогне изключително много за подобряване на работата на Морския спасителен и координационен център, чиито функции са да планира, организира и координира всички операции по търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и въздухоплавателни средства в българския морски отговорен район за търсене и спасяване в Черно море. Предвижда се доставка на два кораба за обслужване на навигационно пътевата обстановка по река Дунав, доставка на земекопна машина (земснаряд) за поддържащо драгиране на корабоплавателния път по река Дунав и самоходни шалани за транспортиране на издрагираните наноси. Проблемно е поддържането на навигационно пътевата обстановка, като особено при ниски води, е изключително затруднено обслужването на навигационните плаващи и брегови знаци. Необходимо е закупуването и доставката на две плаващи дълбачки предназначени за драгиране и увеличаване максималната дълбочина на водата в акваторията на българските морски и речни пристанища и подходните канали към тях и самоходни шалани за транспортиране на издрагираната наносна маса. Анализът на безопасността на автомобилното движение показа необходимост от предприемане на мерки за: подобряване на ефективността на контрола върху участниците в движението; пускане в действие на автоматични устройства за контрол на режима на наблюдение на скоростта; модернизация на информационните системи, гарантиращи сигурност и безопасност; подобряване на организацията на движението. В процес на изпълнение е проект за Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от TEN-T, финансиран по ОПТ 2007-2013. През програмния период 2014-2020 г. следва да продължи развитието и надграждането на информационни системи за управление на автомобилния трафик по републиканската пътна мрежа. Във връзка с въвеждането на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение по проект „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение”, финансиран по ОПТ 2007-2013 се разработва прединвестиционно проучване за нуждите и капацитетите от пристанищни приемни съоръжения, актуализиране на данни за настоящите и очаквани видове и количества отпадъци и предложение на варианти за модернизация или изграждане на нови пристанищни приемни съоръжения и такива за обработка на отпадъците в българските пристанища с национално значение на р. Дунав и Черно море. На база на разработен приоритизиран списък на необходимо оборудване и системи и технически спецификации ще се реализира инвестиционен проект за модернизация и изграждане на пристанищни приемни съоръжения и такива за обработка на отпадъците в българските пристанища с национално значение на р. Дунав и Черно море. Повишаването на качеството на аеронавигационните данни и информация включва изследване, разработване и въвеждане на процеси и процедури за управление на аеронавигационните данни и осигуряване на качеството им в съответствие с Регламент (ЕО) 73/2010 и приложимите мерки за съответствие; създаване на информационни масиви с електронни данни за терена, препятствията и летищата, в съответствие със стандартите и препоръчителните практики на ICAO и внедряване на автоматизирани системи за придобиване и управление на аеронавигационните данни и информация, осигуряващи качеството им по веригата от източника до крайния потребител за постигане на съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 73/2010. Подобряването на управлението на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване предвижда установяване на съвместно управление на въздействието върху околната среда от авиационните дейности в районите на летищата за реализиране на приоритетни проекти за подобряване влиянието на значимите аспекти на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване и разработване/адаптиране и внедряване на инструменти за симулиране и оценка на въздействието върху околната среда от промените в авиационната инфраструктура, процедурите и средствата за управление на трафика. Потенциални бенефициенти: - ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”; - ДП „Пристанищна инфраструктура”; - Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”; - Агенция „Пътна инфраструктура”; - ИА „Морска администрация”; - Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”/Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”. |  |

2.А.4.3.2.2 Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна достъпност” |
| --- | --- |
| Процесът на подбор и оценка на предложени за финансиране на проекти обхваща методиката и подхода, посочени тук: (**) По-конкретно внимание в оценката за подбор на операциите по инвестиционния приоритет, включен приоритетна ос 4, е насочено в отчитане на покриването на следните под-критерии: - степен на изпълнение на Интегрираната морска политика на ЕС; - степен на внедряване на информационни системи в речния транспорт в съответствие със стандартите на ЕС; - степен на изграждане на информационни системи за управление на автомобилния трафик по републиканската пътна мрежа; - степен на изграждане на автоматизирани системи за обработка и съхранение на аеронавигационни данни и приложения за тяхното използване; - степен на въвеждане на иновации в управлението на услугите и модернизиране на инфраструктурата за управление на въздушния трафик. |  |

2.А.4.3.2.3 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна достъпност” |
| --- | --- |
| Планирано използване на финансови инструменти | Н/П |
| Не се предвижда използване на финансови инструменти. |  |

2.А.4.3.2.4  Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна достъпност” |
| --- | --- |
| Не се предвиждат големи проекти. |  |

2.А.4.3.2.5  Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е целесъобразно — по категории региони

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 5: 	Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението

(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е уместно — за ЕФРР)

| - Идентификация | - Показател | - Мерна единица | - Фонд | - Категория региони (когато е уместно) | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9 | - Въведени/модернизирани навигационни информационни системи | - Брой | - ЕФРР | - Слабо развити региони | - 1 | - Изпълнителна агенция “Морска администрация” | - Ежегодно |
| - 10 | - Закупени плаващи дълбачки | - Брой | - ЕФРР | - Слабо развити региони | - 2 | - Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на р. Дунав“ | - Ежегодно |
| - 11 | - Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци | - Брой | - ЕФРР | - Слабо развити региони | - 2 | - ДП „Пристанищна инфраструктура“ | - Ежегодно |

2.А.4.4 Инвестиционен приоритет

(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)

| Инвестиционен приоритет | „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” |
| --- | --- |

2.А.4.4.1 	Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и очаквани резултати

(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Идентификация | 1 |
| --- | --- |
| Специфична цел | Повишаване на ефективността, безопасността и опазване на околната среда при използването на транспорта и транспортната инфраструктура ” |
| Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от ЕС | Развитието на съвременни системи за управление на железопътното движение и изграждане на GSM-R мрежа извън обхвата на приоритетна ос 1 ще се повиши ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура и ще допринесе за: - Подобрена оперативна съвместимост на българската железопътна инфраструктура - Увеличен дял на Транс-европейската железопътна мрежа на територията на страната, обхваната от модерни системи за управление на железопътното движение; - Увеличен дял на Транс-европейската железопътна мрежа на територията на страната, обхваната от GSM-R мрежа; - Подобрена безопасност на железопътния транспорт |

Таблица 3: 	Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Специфична цел |  | - Повишаване на ефективността, безопасността и опазване на околната среда при използването на транспорта и транспортната инфраструктура ” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Идентификация | - Показател | Мерна единица | - Категория региони (когато е уместно) | - Базова стойност | Базисна година | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| 12 | Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R | % | Слабо развити региони | 3.60 | 2013 | 5.40 | ДП Национална компания Железопътна инфраструктура | Ежегодно |

Базовата стойност е определена въз основа на данни от Референтния документ за мрежата на ДП НКЖИ за 2013 г., съгласно който към 2013 г. GSM-R мрежа в експлоатация има в участъка Пловдив – Димитровград с обща дължина 77.7 км, което представлява 3.59% от общата дължина на TEN-T железопътната мрежа на територията на страната (2 176 км). Целевата стойност на показателя предстои да се уточни след определяне обхвата на интервенцията.

Таблица 4: 	Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| - Идентификация | - Показател | - Категория региони | - Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | - Базова стойност |  |  | - Мерна единица за базовата и целевата стойност | - Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - M | - Ж | - О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

Таблица 4a: 	Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на специфичната цел

(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)

(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета)

| Идентификация | Показател | Мерна единица за показател | Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности | Базова стойност |  |  | Мерна единица за базовата и целевата стойност | Базова година | Целева стойност (2023 г.) |  |  |  | Източник на данните | Честота на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | Ж | О |  |  | M | Ж |  | О |  |  |
| Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |  |  | Н/П | Н/П | Н/П |  | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П |

2.А.4.4.2   	Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет

(по инвестиционни приоритети)

2.А.4.4.2.1 	Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” |
| --- | --- |
| Примерни допустими дейности: развитие на системи за управление на железопътното движение: - изграждане на съвременни системи за управление на железопътното движение Изграждането на тези системи е в изпълнение на политиката и свързаното законодателство на Европейския съюз, регламентиращо изпълнение на изискванията на Директива 2008/57 и нейните изменения, както и на техническите спецификации за оперативна съвместимост за „Телематични приложения за товарни превози на трансевропейската конвенционална железопътна система” (Регламент 62/2006, изменен с Регламент 328/2012) и за „Телематични приложения за пътнически превози на трансевропейската конвенционална железопътна система” (Регламент 454/2011). Съвременните системи следва да изпълняват изискванията на европейския експлоатационен режим. Изградените системи ще обхващат дейности, свързани с всички етапи на управление на движението на всички влакове – дългосрочно планиране, краткосрочно планиране, диспечерско регулиране, оперативно отчитане, статистическа отчетност, изчисляване на инфраструктурни такси, подготвяне на данни за анализ, връзка с телематичните системи за товарни и пътнически превози на Трансевропейската конвенционална железопътна система. - изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1). Необходимо е да се осигури оборудването с модерни системи за сигнализация и телекомуникация на железопътни отсечки по Трансевропейската транспортна мрежа, извън обхвата на проектите за модернизация на железопътната инфраструктура по приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”. Посредством внедряването на нови системи и технологии за сигнализация и телекомуникация ще се осигури безопасността на железопътния транспорт по основни железопътни линии. Потенциални бенефициенти: - Национална компания „Железопътна инфраструктура”. |  |

2.A.4.4.2.2 	Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” |
| --- | --- |
| Процесът на подбор и оценка на предложени за финансиране на проекти обхваща методиката и подхода, посочени тук: (**) По-конкретно внимание в оценката за подбор на операциите по инвестиционния приоритет, включен приоритетна ос 4, е насочено в отчитане на покриването на следните под-критерии: - степен на внедряване на системи за управление движението на влаковете; - оценка подобряването на безопасността на железопътния транспорт. |  |

2.A.4.4.2.3	 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” |
| --- | --- |
| Планирано използване на финансови инструменти | Н/П |
| Не се предвижда използване на финансови инструменти. |  |

2.A.4.4.2.4 	Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Инвестиционен приоритет | „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” |
| --- | --- |
| Не се предвиждат големи проекти. |  |

2.A.4.4.2.5	  Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е целесъобразно — по категории региони

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 5: 	Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението

(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е уместно — за ЕФРР)

| - Инвестиционен приоритет |  |  | - „Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Идентификация | - Показател | - Мерна единица | - Фонд | - Категория региони (когато е уместно) | - Целева стойност (2023 г.) | - Източник на данните | - Честота на отчитане |
| - 13 | Изградена GSM-R мрежа | Км | ЕФРР | Слабо развити региони | 35,00 | ДП Национална компания Железопътна инфраструктура | - Ежегодно |

2.А.4.5. 	Социални иновации, транснационално сътрудничество и принос по тематични цели 1—7

Специфични разпоредби за ЕСФ, когато е приложимо (по приоритетни оси и когато е уместно — категории региони): социални иновации, транснационално сътрудничество и принос от ЕСФ по тематични цели 1—7.

Описание на приноса на планираните действия по приоритетната ос за:

- социалните иновации (ако не са включени в специално предвидена за тях приоритетна ос);

- транснационалното сътрудничество (ако не е включено в специално предвидена за него приоритетна ос);

- тематични цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

| Приоритетна ос | Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта |
| --- | --- |
| Неприложимо. |  |

2.А.4.6. 	Рамка на изпълнението

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка v) и приложение II към Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 6: 	Рамка на изпълнението на приоритетната ос

(по фондове и категории региони)

| Приоритетна ос |  | Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация | Вид показател | Показател или основна стъпка за изпълнението | Мерна единица, когато е целесъобразно | Фонд | Категория региони | Етапна цел за 2018 г. | Крайна цел (2023 г.) | Източник на данните | Обяснение за значението на показателя, по целесъобразност |
| 1 | финансов показател | Сертифицирани разходи от сертифициращия орган | Евро | ЕФРР | Слабо развити региони | 8 500 000 | 65 800 000 | Сертифициращ орган | Този финансов индикатор се предлага да се използва в ръководството за определяне на етапи и цели за рамката на изпълнението |
| 14 | ключова стъпка на изпълнение | Брой проекти със сключени договори за изпълнение | Брой | ЕФРР | Слабо развити региони | 4 | 4 | Управляващ орган | Препоръчително е да се използва, тъй като не се очаква измерим резултат от изпълнението т.е. напълно реализирани проекти през 2018 г. |

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на БФП (без резерва за изпълнение) в размер на 72.8 млн. евро и опита от изпълнението на ОПР, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 60% от договорите за изпълнение по програмата и да бъдат сертифицирани 20% от разходите.

Допълнителна информация за качествени показатели относно създаването на рамката на изпълнението

(незадължително)

Инвестиционният приоритет ще се изпълнява, чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

2.А.4.7 	Категории интервенции

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.

Таблици 7—11: 	Категории интервенции

(по фондове и категории региони, ако приоритетна ос обхваща повече от един фонд/категория региони)

| Таблица 7: Измерение 1 – Област на интервенция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | ЕФРР |  |
| Категория региони | Слабо развити |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта | 037 летища TEN-T | 5 000 000 |
| Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта | 039 морски пристанища TEN-T | 6 617 750 |
| Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта | 041 вътрешни водни пътища | 6 617 750 |
| Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта | 044 интелигентни транспортни системи | 47 564 500 |

| Таблица 8: Измерение 2 – Форма на финансиране |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | ЕФРР |  |
| Категория региони | Слабо развити |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта | 01 безвъзмездна финансова помощ | 65 800 000 |

| Таблица 9: Измерение 3 – Вид територия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | ЕФРР |  |
| Категория региони | Слабо развити |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта | 07 не приложимо | 65 800 000 |

| Таблица 10: Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | ЕФРР |  |
| Категория региони | Слабо развити |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта | 07 не приложимо | 65 800 000 |

| Таблица 11: Измерение 6 – Допълнителна тема за ЕСФ (само за ЕСФ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд | Н/П |  |
| Категория региони | Н/П |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| Н/П | Н/П | Н/П |

2.A.4.8 Резюме на планираното използване на техническа помощ, включващо при необходимост действията за укрепване на административния капацитет на органите, които участват в управлението и контрола на програмите, и на бенефициерите (когато е целесъобразно)

(по приоритетни оси)

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Приоритетна ос | Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта |
| --- | --- |
| Планира се използването на техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на проектите, включени за финансиране по приоритетната ос, включително изготвяне или актуализация на: проучвания, анализи „разходи-ползи”, оценки на въздействието върху околната среда, проектиране и др. Дейности свързани с осигуряване на устойчивост на административния капацитет на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”, ДП „Пристанищна инфраструктура”, ИА „Морска администрация”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”/Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, Агенция „Пътна инфраструктура” и Национална компания „Железопътна инфраструктура” ще бъдат финансирани по приоритетна ос 5. |  |

2.Б Описание на приоритетните оси, засягащи техническа помощ

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в) от Регламент (EС) № 1303/2013)

2.Б.1 Приоритетна ос „Техническа помощ” (повтаря се за всяка приоритетна ос за техническа помощ)

2.Б.2 	Основания за определяне на приоритетна ос, включваща повече от една категория региони (където е приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Неприложимо.

| Идентификация на приоритетната ос | 5 |
| --- | --- |
| Наименование на приоритетната ос | „Техническа помощ” |

2.Б.3 Фонд и категория региони (повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)

| Фонд | Европейски фонд за регионално развитие |
| --- | --- |
| Категория региони | Слабо развити |
| База за изчисляване | публично |

2.Б.4 	Специфични цели и очаквани резултати

(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на приоритетната ос)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Идентификация | 1 |
| --- | --- |
| Специфична цел | „Повишаване и укрепване на административния капацитет на Управляващия орган и бенефициентите по ОПТТИ 2014-2020 г. и осигуряване на широка публична подкрепа” |
| Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза | С изпълнението на планираните дейности се очаква постигането на следните основни резултати: - укрепен и повишен капацитет на УО и бенефициентите чрез продължаване на добрите практики, въведени през настоящия програмен период и включването на нови мерки за своевременно достигане на необходимия капацитет от високо компетентни и високо мотивирани служители, ангажирани в структурите, свързани с подготовката, изпълнението, мониторинга и контрола на ОПТТИ на ниво УО и на ниво бенефициенти; - предоставена външна експертиза за разработването на качествени стратегически в областта на транспорта и програмни документи/планове/наръчници; на технически проучвания и бази данни; предоставени независими анализи и оценки и на други специализирани дейности по подготовка, мониторинг, управление, контрол, оценка и одит на ОПТТИ; - осигурена информация и публичност на ОПТТИ и промотирането й пред широката общественост; - постигнато добро ниво на администриране и логистика на провежданите от УО планирани (и по необходимост) периодични (и извънредни) работни срещи, заседания, свързани с подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на ОПТТИ; - успешно приключена ОПТ 2007-2013 г. |

2.Б.5 	Показатели за резултатите

Таблица 12:	Специфични за програмата показатели за резултатите (по специфични цели)

(за ЕФРР/ЕСФ/Кохезионен фонд)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Специфична цел |  | „Повишаване и укрепване на административния капацитет на Управляващия орган и бенефициентите по ОПТТИ 2014-2020 г. и осигуряване на широка публична подкрепа” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация | Показател | Мерна единица | Базова стойност | Базова година | Целева стойност (2023 г.) | Източник на данните | Честота на отчитане |
| 17 | Обучени хора, в съответствие с програмите за обучение | % | 0 | 2013 | 100 | Управляващ орган и Бенефициенти | Ежегодно |

2.Б.6 	Действия, които ще получат подкрепа, и очакваният им принос за постигането на специфичните цели (по приоритетни оси)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

2.Б.6.1	Описание на действията, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните цели

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Приоритетна ос | „Техническа помощ” |
| --- | --- |
| Дейности, насочени към успешното приключване на ОПТ (програмен период 2007-2013 г.) и подготовка на следващия програмен период 2021-2027 г.: - подготовка на проучвания, анализи и оценки във връзка с изпълнението и приключването на ОПТ 2007-2013 г.; - извършване на специализирани дейности по верификация, контрол и одит във връзка с приключването на ОПТ 2007-2013 г.; - подготовка на необходими документи във връзка с приключването на ОПТ 2007-2013 г., включително окончателен доклад и декларация за приключването на програмата; - изпълнение на предвидените комуникационни дейности и дейности по информация и публичност, във връзка с приключването на ОПТ 2007-2013 г., включително провеждане на заключителните заседания на Комитета за наблюдение на програмата; - подпомагане на подготовката на оперативната програма за периода 2014-2020 г. (консултации, проучвания, наръчници и др.). Дейности, насочени към укрепване и повишаване на административния капацитет на Управляващия орган и бенефициентите по ОПТТИ: - осигуряване въвеждането на мотивационна схема за служителите на Управляващия орган и на бенефициентите по програмата за извършване на работа и полагане на извънреден труд по управление и изпълнение на дейностите, във връзка със Структурните и Кохезионния фондове; обезпечаване на разходи за възнаграждения, допълнително заплащане и осигурителни вноски на служителите - в съответствие с разработените национални правила; - създаване на отделна структура за извършване на възнагражденията, допълнителното заплащане и осигурителните вноски на служителите; - разработване и внедряване на стратегия за развитие на човешките ресурси, включваща процедури за назначаване, развитие на персонала, механизъм за задържане на персонала и др.; - осигуряване на средства за настаняване и командировъчни за служителите, отговорни за управлението и изпълнението на дейностите по Структурните и Кохезионния фондове, например за извършване на одити и проверки на място, пътувания в чужбина, във връзка с управлението на дейностите по програмата; - подготовка, организиране и провеждане на специализирани обучения обучения на служителите, отговорни за управлението и изпълнението на дейностите по Структурните и Кохезионния фондове, в това число разходи за наемане на зали и оборудване, такси за обучители, такси за участие в обучителни курсове на служителите, подготовка и копиране на материали, както и кетъринг, ако е подходящо; - подобряване на материално-техническата база, включително и наем, лизинг, покупка и/или застраховане на оборудване, необходимо на служителите на УО и на бенефициентите да извършват дейностите си по програмиране/идентифициране, подготовка, финансово управление, наблюдение , отчетност и контрол на изпълнението на проектите/операциите по ОПТТИ; - организация на дейността на Комитета за наблюдение на ОПТТИ, на заседанията на под-комитетите за наблюдение, в случай че бъдат създадени в процеса на изпълнение на програмата (включително административни и логистични разходи); - организация на семинари, работни срещи, включително разходи за зала, за наем на мултимедийно оборудване, озвучителни системи, изготвяне, копиране/отпечатване и раздаване на протоколи и др.документи, както и устен и писмен превод, кетъринг при необходимост. Дейности, насочени към ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта: - подготовка и актуализация на стратегически и програмни документи в областта на транспорта, включително изпълнение на предварителните условия в сектор „транспорт” за програмен период 2014-2020 г., средносрочен преглед и актуализация на Стратегия за развитието на транспортния сектор на Република България до 2020 г., актуализация на транспортния модел/на ОГПТ/ и др. в съответствие с новите тенденции в европейската и националната политики и съобразно препоръки на ЕК; - подготовка и актуализация на предпроектни и технически проучвания, бази данни и др.; - изготвяне на технически проект за проект „Модернизация на жп линията Радомир-Гюешево”; - подготовка на проект „АМ „Черно море”; - разработване и изпълнение на план за мониторинг на околната среда; - разработване на наръчник за подготовка и изпълнение на мерки за смекчаване на негативното въздействие върху околната среда при реализацията на инфраструктурните проекти; - разработване на механизъм за определяне и оценка на риска и предприемане на ефективни и съответстващи мерки за превенция на измамите и корупционните практики при изпълнението на ОПТТИ; - предоставяне на техническа помощ, включително проучвания, анализи и оценки (предварителни, текущи и последващи), както и консултантски услуги от национални и международни експерти, във връзка с различни аспекти на системата за управление и изпълнение на дейностите по Структурните и Кохезионния фондове, в това число и изготвяне на тръжни спецификации; - Специализирана външна експертиза при изпълнението на дейности по мониторинг, управлението и финансов контрол на програмата; - Осигуряване на подкрепа за подготовката на проектите за финансиране в рамките на ОПТТИ; - подготовка, мониторинг и актуализация на Комуникационния план на програмата; - провеждане на мащабни информационни кампании; - провеждане на семинари и конференции, разходи за зала, мултимедийно оборудване, озвучителни системи; - разпространяване на информация и популяризиране на ниво програма, включително изготвяне, копиране/ отпечатване и публикуване на промоционални материали, използване на съответните медии и комуникационни инструменти (печатни издания, изложби, табели, радио, телевизия, видео/ DVD материали, интернет страници). Тук се включват и целевите инициативи за укрепване ролята и мястото на програмата сред различните партньорски организации, инициативите за популяризиране на програмата посредством представяния, достъпни за хората с увреждания (разходи за място на провеждане и лектори, за отпечатване и популяризиране, създаване на интернет страници, превод, и използване услугите на посредници); - провеждане на социологически проучвания. |  |

2.Б.6.2	Показатели за изпълнението, които се очаква да допринесат за постигане на резултатите (по приоритетни оси)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка iv) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 13: 	Показатели за изпълнението (по приоритетни оси)

(за ЕФРР/ЕСФ/Кохезионен фонд)

| Приоритетна ос |  | „Техническа помощ” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация | Показател | Мерна единица | Целева стойност (2023 г.) | Източник на данните |
| - 18 | Брой обучения на служителите в Управляващия орган и бенефициентите | - Брой | 1 000 | Управляващ орган и бенефициенти |
| - 19 | Одобрена комуникационна стратегия | - Брой | 1 | Управляващ орган |
| - 20 | Одобрен план за оценка | - Брой | 1 | Управляващ орган |

2.Б.7 	Категории интервенции (по приоритетни оси)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка v) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Съответните категории интервенции въз основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.

Таблици 14—16: 	Категории интервенции

| Таблица 14: Измерение 1 – Област на интервенция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория региони: Слабо развити |  |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| „Техническа помощ” | 121 Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол | 16 921 750 |
| „Техническа помощ” | 122 Оценка и проучвания | 21 572 250 |
| „Техническа помощ” | 123 Информация и комуникации | 2 026 000 |

| Таблица 15: Измерение 2 – Форма на финансиране |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория региони: Слабо развити |  |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| „Техническа помощ” | 01 безвъзмездна финансова помощ | 40 520 000 |

| Таблица 16: Измерение 3 – Вид територия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория региони: Слабо развити |  |  |
| Приоритетна ос | Код | Сума (в евро) |
| „Техническа помощ” | 07 Неприложимо | 40 520 000 |

РАЗДЕЛ 3	План за финансиране

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г) от Регламент (EС) № 1303/2013)

3.1 	Финансови бюджетни кредити от всеки фонд и суми за резерва за изпълнение

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка i) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 17:

| Фонд | Категория региони | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основно разпределение (в евро) | Резерв за изпълнение (в евро) | Основно разпределение (в евро) | Резерв за изпълнение (в евро) | Основно разпределение (в евро) | Резерв за изпълнение (в евро) | Основно разпределение (в евро) | Резерв за изпълнение (в евро) | Основно разпределение (в евро) | Резерв за изпълнение (в евро) | Основно разпределение (в евро) | Резерв за изпълнение (в евро) | Основно разпределение (в евро) | Резерв за изпълнение (в евро) | Основно разпределение | Резерв за изпълнение |
| ЕФРР | Слабо развити | 18 067 100,00 | 1 023 900,00 | 40 721 400,00 | 2 340 600,00 | 65 180 500,00 | 3 772 500,00 | 74 843 700,00 | 4 389 300,00 | 70 030 900,00 | 4 082 100,00 | 92 516 000,00 | 5 388 000,00 | 80 634 400,00 | 4 629 600,00 | 441 994 000,00 | 25 626 000,00 |
| КФ |  | 100,00 | 6,00 | 45 466 760,00 | 2 902 134,00 | 108 616 430,00 | 6 932 964,00 | 144 942 260,00 | 9 251 634,00 | 215 954 150,00 | 13 784 307,00 | 245 228 160,00 | 15 652 861,00 | 315 800 740,00 | 20 157 494,00 | 1 076 008 600,00 | 68 681 400,00 |
| Общо |  | 18 067 200,00 | 1 023 906,00 | 86 188 160,00 | 5 242 734,00 | 173 796 930,00 | 10 705 464,00 | 219 785 960,00 | 13 640 934,00 | 285 985 050,00 | 17 866 407,00 | 337 744 160,00 | 21 040 861,00 | 396 435 140,00 | 24 787 094,00 | 1 518 002 600,00 | 94 307 400,00 |

3.2 	Общи финансови бюджетни кредити по фондове и национално съфинансиране (в евро)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

1. В таблицата се определя финансовият план по приоритетни оси. 2. Когато дадена приоритетна ос обхваща повече от един фонд, подкрепата от Съюза и националното участие са разпределени по фондове с отделен процент на съфинансиране в рамките на приоритетната ос за всеки фонд. 3. Когато приоритетната ос обхваща повече от една категория региони, подкрепата от Съюза и националното участие са разпределени по категории региони с отделен процент на съфинансиране в рамките на приоритетната ос за всяка категория региони. 4. Приносът на ЕИБ е представен на нивото на приоритетната ос.

Таблица 18А: План за финансиране (в евро)

| Приоритет | Фонд | Категория региони | Основа за изчисляване на подкрепата от Съюза (общо допустими разходи или публични допустими разходи) | Подкрепа от Съюза | Национално участие | Ориентировъчно разпределение на националното участие |  | Обща стойност на финансирането | Процент на съфинансиране | За информация Участие на ЕИБ | Основно разпределение (общо финансиране минус резерв за изпълнение) |  | Резерв за изпълнение |  | Размер на резерва за изпълнение като процент от общата подкрепа от Съюза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Национално публично финансиране | Национално частно финансиране (1) |  |  |  | Подкрепа от Съюза | Национално участие | Подкрепа от Съюза | Национално участие |  |
|  |  |  |  | (а) | (b) = (c) + (d)) | (c) | (d) | (e) = (a) + (b) | (f) = (a)/(e) (2) | (g) | (h)=(a)-(j) | (i) = (b) – (k) | (j) | (k)= (b) * ((j)/(a)) | (l) =(j)/(a) *100 |
| Приоритетна ос 1 | Кохезионен фонд | не се прилага | публично | 572 345 000 | 101 002 058 | 101 002 058 | 0 | 673 347 058 | 85% |  | 538 004 300 | 94 941 935 | 34 340 700 | 6 060 123 | 6% |
| Приоритетна ос 2 | Кохезионен фонд | не се прилага | публично | 572 345 000 | 101 002 058 | 101 002 058 | 0 | 673 347 058 | 85% |  | 538 004 300 | 94 941 935 | 34 340 700 | 6 060 123 | 6% |
| Приоритетна ос 3 | ЕФРР | слабо развити региони | публично | 361 300 000 | 63 758 823 | 63 758 823 | 0 | 425 058 823 | 85% |  | 339 622 000 | 59 933 294 | 21 678 000 | 3 825 529 | 6% |
| Приоритетна ос 4 | ЕФРР | слабо развити региони | публично | 65 800 000 | 11 611 765 | 11 611 765 | 0 | 77 411 765 | 85% |  | 61 852 000 | 10 915 059 | 3 948 000 | 696 706 | 6% |
| Приоритетна ос 5 | ЕФРР | слабо развити региони | публично | 40 520 000 | 7 150 588 | 7 150 588 | 0 | 47 670 588 | 85% |  | 40 520 000, | 6 721 553 | 2 431 200 | 429 035 | 6% |
| Общо | КФ | не се прилага |  | 1 144 690 000 | 202 004 116 | 202 004 116 | 0 | 1 346 694 116 | 85% |  | 1 076 008 600 | 189 883 869 | 68 681 400 | 12 120 247 | 6% |
| Общо | ЕФРР | слабо развити региони |  | 467 620 000 | 82 521 176 | 82 521 176 | 0 | 550 141 176 | 85% |  | 441 994 000 | 77 998 95 | 25 626 000 | 4 522 235 | 6% |
| Всичко |  |  |  | 1 612 310 000 | 284 525 292 | 284 525 292 | 0 | 1 896 835 292 | 85% |  | 1 518 002 600 | 267 882 810 | 94 307 400 | 16 642 482 | 6% |

(1)   Попълва се само когато приоритетните оси са изразени в общи разходи.

(2)   В таблицата ставката на съфинансиране може да бъде закръглена към най-близкото цяло число. Точният процент, използван за възстановяване на плащания, е съотношението (f).

Таблица 18В: 	Инициатива за младежка заетост – специално разпределени средства - ЕСФ и ИМЗ (когато е целесъобразно)

Неприложимо.

Таблица 18С:	Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

| Приоритетна ос | Фонд | Категория региони | Тематична цел | Подкрепа от Съюза (в евро) | Национално участие (в евро) | Обща стойност на финансирането (в евро) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1. "Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа" | Кохезионен фонд | Слабо развити | Тц. 7 | 572 345 000 | 101 002 058 | 673 347 058 |
| Приоритетна ос 2 "Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа" | Кохезионен фонд | Слабо развити | Тц. 7 | 572 345 000 | 101 002 058 | 673 347 058 |
| Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт" | Европейски фонд за регионално развитие | Слабо развити | Тц. 7 | 20 000 000 | 3 529 411 | 23 529 411 |
|  |  | Слабо развити | Тц. 4 | 341 300 000 | 60 229 412 | 401 529 412 |
| Приоритетна ос 4 "Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта" | Европейски фонд за регионално развитие | Слабо развити | Тц. 7 | 65 800 000 | 11 611 765 | 77 411 765 |
| Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” | Европейски фонд за регионално развитие | Слабо развити | - | 40 520 000 | 7 150 588 | 47 670 588 |
| Общо | - | Слабо развити | - | 1 612 310 000 | 284 525 292 | 1 896 835 292 |

Таблица 19: 	Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата

(Позоваване: член 27, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

| Приоритетна ос | Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата (в евро) | Дял от общия размер на средствата, разпределени за оперативната програма (%) |
| --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1. "Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа" | 228 938 000 | 14,20% |
| Приоритетна ос 2 "Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа" | 0 | 0 |
| Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт" | 144 520 000 | 8,96% |
| Приоритетна ос 4 "Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта" | 24 320 000 | 1,51% |
| Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” | 0 | 0 |
| Общо | 397 778 000 | 24,67% |

РАЗДЕЛ 4	Интегриран подход за териториално развитие

(Позоваване: член 96, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Описание на интегрирания подход за териториално развитие, като се вземат предвид съдържанието и целите на оперативната програма с оглед на споразумението за партньорство и като се представят начините, по които оперативната програма допринася за постигането на нейните цели и очакваните резултати

Съгласно споразумението за партньорство, насоченият към намаляване на социални, икономически и териториални различия интегриран подход към териториалното развитие ще бъде приложен чрез следните инструменти: - пилотно прилагане на Интегрирана териториална инвестиция за Северозападен регион (ниво NUTS II), идентифициран като най-слабо развит на територията на целия Европейски съюз - прилагане на новия инструмент „Водено от общността местно развитие”, включително прилагане на ВОМР с многофондово финансиране, чрез програмиране и прилагане на иновативни интегрирани многосекторни стратегии за местно развитие - продължаващи инвестиции за стимулиране на устойчивото градско развитие въз основа на интегрирани планове за градско възстановяване и за развитие на дефинирани опорни центрове на растеж - продължаване прилагането на европейско териториално сътрудничество, в т.ч. по Стратегията на ЕС за Дунавския регион. С оглед на предвиденото в Споразумението за партньорство и предвид съдържанието и целите на ОПТТИ 2014-2020 г. приносът на оперативната програма ще бъде единствено по отношение реализацията на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

4.1	Ръководено от общностите местно развитие (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква а) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Когато е целесъобразно — описание на подхода за използване на инструментите на ръководеното от общностите местно развитие и принципите за определяне на областите, в които те ще бъдат приложени

- Неприложимо.

4.2	Устойчиво градско развитие (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква б) от Регламент (EС) № 1303/2013; член 7, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета)

Когато е целесъобразно — ориентировъчния размер на подкрепата от ЕФРР за интегрирани действия за устойчиво градско развитие, които трябва да бъдат прилагани в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1301/2013, и ориентировъчния размер на сумата, отпусната като подкрепа от ЕСФ за интегрирани действия.

- Неприложимо.

Таблица 20:	Интегрирани действия за устойчиво градско развитие – ориентировъчен размер на подкрепата от ЕФРР и ЕСФ

| - Фонд | - Подкрепа от ЕФРР и ЕСФ (ориентировъчно) - (в EUR) | - Дял от общия размер на средствата, разпределени от фонда за програмата |
| --- | --- | --- |
| - Общо ЕФРР | - Неприложимо. | - Неприложимо. |
| - Общо ЕСФ | - Неприложимо. | - Неприложимо. |
| - ОБЩО ЕФРР + ЕСФ | - Неприложимо. | - Неприложимо. |

4.3	Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква в) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Когато е целесъобразно — описание на подхода за използване на интегрираните териториални инвестиции (както е определено в член 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), различни от тези за градско развитие съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1301/2013, и ориентировъчния размер на сумата, отпусната за тях по всяка приоритетна ос.

- Неприложимо.

Таблица 21: 	Ориентировъчно разпределение на финансовите средства за ИТИ, различни от посочените в точка 4.2

(обща сума)

| Приоритетна ос | Фонд | Ориентировъчно разпределение на финансовите средства (подкрепа от Съюза) () |
| --- | --- | --- |
| Неприложимо. | Неприложимо. | Неприложимо. |
| Неприложимо. | Неприложимо. | Неприложимо. |
| Общо | Неприложимо. | Неприложимо. |

4.4	Уредба за междурегионалните и транснационалните действия в рамките на оперативната програма с бенефициери, намиращи се в поне още една държава членка (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква г) от Регламент (EС) № 1303/2013)

- Неприложимо.

4.5	Принос на планираните действия по програмата за осъществяване на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни в зависимост от потребностите на програмния район, посочени от държавата членка (когато е целесъобразно)

(Когато държавата членка и регионите участват в макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква г) от Регламент (EС) № 1303/2013)

- Концепцията за развитие на TEN-T мрежата е заложена в Насоките за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа. Изграждането и модернизацията на транспортната инфраструктура по TEN-T мрежа изисква съвместни действия от страните, през територията на които преминават направленията на мрежата. - По ОПТТИ 2014-2020 г. ще се финансират проекти за изграждане и модернизация на приоритетни отсечки по основната и разширена Трансевропейската транспортна мрежа, на територията на страната, с оглед постигането на свързаност и интеграция с транспортните мрежи на съседните страни и с ЕС. Стратегия на ЕС за Дунавския регион е макрорегионална стратегия, която осигурява нов подход за развитието на региона. Една от приоритетните области в Плана за действие за осъществяване на Стратегията е „Подобряване на мобилността и интермодалността”. - В тази връзка ОПТТИ 2014-2020 г. ще допринесе за реализацията на стратегията посредством развитието на ефективни мултимодални връзки, изграждането на интермодален терминал в Русе, изпълнението на проекта за възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе-Варна, надграждането и последващото развитие на хармонизирани информационни системи в корабоплаването, подобряване плавателността на реката, и др.

РАЗДЕЛ 5 	Специфични потребности на географски райони, които са най-тежко засегнати от бедност, или на целевите групи с най-висок риск от дискриминация или социално изключване (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 4, буква а) от Регламент (EС) № 1303/2013)

5.1	Географски райони, които са най-тежко засегнати от бедност/целеви групи с най-висок риск от дискриминация

- Неприложимо.

5.2 	Стратегия за работа по специалните потребности на географските райони/целевите групи, които са най-тежко засегнати от бедност, и когато е приложимо — принос за прилагането на интегрирания подход, определен в споразумението за партньорство

- Неприложимо.

Таблица 22: 	Действия за работа по специалните потребности на географските райони/целевите групи, които са най-тежко засегнати от бедност

| Целева група/географски район | Основни видове планирани действия като част от интегриран подход | Приоритетна ос | Фонд | Категория региони | Инвестиционен приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неприложимо. | Неприложимо. | Неприложимо. | Неприложимо. | Неприложимо. | Неприложимо. |

РАЗДЕЛ 6	Специфични потребности на географските райони, които страдат от тежки и постоянни неблагоприятни природни и демографски условия (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 4, буква б) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Неприложимо.

РАЗДЕЛ 7	Органи и организации, които отговарят за управлението, контрола и одита и роля на съответните партньори

(Позоваване: член 96, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

7.1 	Съответни органи и организации

(Позоваване: член 96, параграф 5, букви а) и б) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 23: 	Съответстващи органи

| Орган/организация | Наименование на органа и отдел или звено | Ръководител на органа/организацията (длъжност или пост) |
| --- | --- | --- |
| Управляващ орган | Дирекция „Координация на програми и проекти”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | Данаил Папазов – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Ръководител на Управляващия орган |
| Сертифициращ орган, когато е приложимо | Дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите | Карина Караиванова – директор на дирекция и ръководител на сертифициращия орган |
| Одитен орган | ИА „Одит на средствата от ЕС” | Добринка Михайлова – изпълнителен директор |
| Организация, към която Комисията прави плащания | Дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите | Карина Караиванова – директор на дирекция и ръководител на сертифициращия орган |

7.2 	Привличане на съответните партньори

(Позоваване: член 96, параграф 5, буква в) от Регламент (EС) № 1303/2013)

7.2.1 	Предприети действия за привличане на съответните партньори в подготовката на оперативната програма и ролята на партньорите в изпълнението, мониторинга и оценката на програмата

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г. се разработва, в съответствие с чл. 5 от Постановление № 5 на Министерския съвет от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г.) и във връзка с Решение № 328 от 25 април 2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (дирекция „Координация на програми и проекти”) е водещо ведомство за разработване на ОПТТИ 2014-2020 г. При разработването на програмата се използва опитът на Управляващия орган в подготовката, управлението и изпълнението на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Със Заповед № РД-08-458/07.08.12 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано с министъра по управление на средствата от ЕС, е сформирана Работна група за подготовката на програмата. Съставът на Работната група е в съответствие с ПМС № 5 от 18.01.2012 г. В Работната група са включени представители на Централното координационно звено, Сертифициращия и Одитиращия орган, ведомствата, отговорни за политиките, мерки по които ще се финансират от програмата, Националния статистически институт, Комисията за защита от дискриминацията, Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, Национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, Националното сдружение на общините в Република България, неправителствени организации и т.н. Изборът на представители на неправителствените организации е извършен, съгласно утвърден от министъра по управление на средствата от ЕС, Механизъм за избор на неправителствени организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за договора за партньорство и програмите на Република България за периода 2014-2020 г. Съгласно този механизъм в работната група участват представители на следните групи неправителствени организации – екологични, работещи в сферата на транспорта и в сферата на политиките за развитие. В допълнение напредъкът в процеса на подготовка на програмен период 2014-2020 г. се докладва и на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., на които участват и представители на Европейската комисия. Непрекъсната координация се осъществява с Централното координационно звено в Министерски съвет. Координация в процеса на разработване на оперативните програми за програмен период 2014-2020 г., в т.ч. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, се осъществява и в рамките на Съвета за координация и управление на средствата от ЕС. Ролята на партньорите при разработването на оперативната програма е регламентирано както в ПМС 5/18.01.2012 г., така и във Вътрешните правила за организацията и дейността на работната група за подготовка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014 -2020 г. Представителите на партньорските институции и организации са включени в процеса на изготвянето, разглеждането и съгласуването на отделните разработки и текстове на оперативната програма, както и на окончателния вариант на програмата, като основно функциите им се изразяват в подготовката и представянето на предложения, коментари и становища, участие в заседанията на РГ с право на глас и т.н. Заседанията се провеждат при ясна организация, в съответствие с приетите от РГ вътрешни правила за дейността й. Материалите за всяка заседание се изпращат предварително, като на членовете на РГ и техните заместници се осигурява необходимото време и информация за подготовката на компетентни становища по разглежданите материали. С оглед информирането на широката общественост за процеса на подготовка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”, протоколите от проведените заседания и материалите от отделните етапи на подготовка на програмата се публикуват на страницата на ОП „Транспорт” в Интернет и на единния информационен портал на управление на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. В процеса на разработване на оперативната програма бяха обсъждани най-подходящите решения за постигане целите на програмата. Най-сериозни бяха дискусиите относно избора на операции и дейности по програмата. Обхватът на програмата е съобразен с допустимите за финансиране дейности по съответните инвестиционни приоритети и тематична цел. Принципът на партньорство ще се прилага и при изпълнението, мониторинга и оценката на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Участието на идентифицираните при разработването на програмата административни, социални и икономически партньори ще бъде осигурено чрез участието на техни представители в Комитет за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020 г. Комитетът за наблюдение ще осъществява мониторинг по отношение на напредъка в постигането на целите и стратегията на програмата и по този начин ще гарантира нейното ефективно и качествено изпълнение. - Бенефициентите по приоритетните оси на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. ще бъдат активни и надеждни партньори на Управляващия орган в процеса на изпълнението й. В тази връзка се работи по осигуряване на проектната готовност за програмен период 2014-2020 г. и по изграждане на необходимия административен капацитет за усвояването на средствата по ОПТТИ 2014-2020 г.

7.2.2 	Глобални субсидии (за ЕСФ, когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)

- Неприложимо.

7.2.3 Отпускане на целесъобразно количество средства за изграждане на капацитет (за ЕСФ, когато е уместно)

(Позоваване: член 6, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)

- Неприложимо.

РАЗДЕЛ 8	Координация между фондовете, ЕЗФРСР и ЕФМД и координация с други инструменти за финансиране, национални и на Съюза, както и с ЕИБ

(Позоваване: член 96, параграф 6, буква а) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Механизмите за осигуряване на координация между фондовете, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и други инструменти за финансиране, национални и на Съюза, както и с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), като се вземат под внимание съответните разпоредби, определени в общата стратегическа рамка

- На национално ниво координация между фондовете се осъществява посредством разработването на Споразумението за партньорство. - Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. се финансира от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. - Дейностите в обхвата на програмата са насочени основно към развитие на пътната и железопътната инфраструктура на страната по протежение на Трансевропейската транспортна мрежа и насърчаване на интермодалния транспорт. - Връзки и разграничаване с други програми по ОСР: - Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. - Връзки на ОПТТИ с ОПРР Дейностите по приоритетна ос 1 на ОПРР “Устойчиво и интегрирано градско развитие” по отношение насърчаването на мерки за преминаването към нисковъглеродна икономика са в тясна връзка с инвестиции за постигане развитие на устойчива транспортна система. В допълнение към инвестициите в интегриран градски транспорт по ОПРР, ОПТТИ 2014-2020 г. ще финансира последващото разширение на метрото в София. Също така, налице е връзка на ОПТТИ с Приоритетна ос 6 на ОПРР: „Регионална пътна инфраструктура” за подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързване на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа, тъй като посредством модернизацията и изграждането на липсващи железопътни и пътни отсечки по направленията на ТEN-T мрежа ще бъдат отстранени „тесните места” за осигуряване на свързаност между регионите, както и със съседните страни, което ще подобри достъпността на услугите и възможностите за развитие на търговията и туризма. - Разграничаване - ОПРР е насочена основно към подобряване на свързаността и достъпността на мрежата от градове и обектите на културното и природно наследство с TEN-T мрежата. Финансира първи, втори и трети клас пътища, извън TEN-T мрежата, предварително определени на базата на разработена методология за приоритизирането им. ОПТТИ включва проекти за развитие на пътната инфраструктура по TEN-T мрежата. - Оперативна програма „Добро управление”(ОПДУ) - Връзка на ОПТТИ с ОПДУ - Няма констатирана връзка между двете програми. Дейностите по укрепване на административния капацитет, които се предвижда да бъдат финансирани от ОПТТИ са насочени специфично към бенефициентите й. - Разграничаване ОПДУ подкрепя цялостното повишаване на институционалния капацитет, ефективната публична администрация и обществени услуги на конкретно обособени допустими бенефициенти, сред които не попадат участници в ОПТТИ. Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) Връзка на ОПТТИ с ОПОС Инвестициите от ОПОС ще бъдат осъществявани в секторите води, отпадъци, Натура 2000 и биоразнообразие. В допълнение към инвестициите по ОПОС, в сектор “Транспорт” е предвидено финансирането на мерки, включени в морския стратегически план за Черно море (по отношение замърсяването от кораби, от пристанищни съоръжения и от други морски отпадъци). Също така, чрез изпълнението на разширението на софийското метро по ОПТТИ, ще се допринесе и за реализирането на мерки, насочени към опазване и възстановяване на градската околна среда и пряко свързани с националната политика за зелена инфраструктура. - Разграничаване - В друг контекст двете програми нямат припокриване на инвестиции и мерки. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (РЧР) Връзка на ОПТТИ с ОПРЧР ОПТТИ няма пряка връзка с ОПРЧР, но косвено, с подобряване на транспортната инфраструктура, ще допринесе за развитието на икономиката и за повишаване на жизнения стандарт на населението, в съответствие с целите на Стратегия „Европа 2020”. Ползите от интервенциите по ОПТТИ ще имат ефект и върху приобщаващия растеж посредством подобряване на свързаността на регионите и откриването на нови работни места, особено в по-изоставащите региони на страната. По този начин ОПТТИ ще допринесе към увеличаване на ефекта от приложението на ОПРЧР. - Разграничаване - В друг контекст двете програми нямат припокриване на инвестиции и мерки. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) Връзка на ОПТТИ с ОПИК Допълващи дейности за постигане на заложените в ОПИК цели по приоритетни оси 2 и 3 ще бъдат изпълнявани и по приоритетна ос 4 на ОПТТИ: Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта. Разграничаване - В друг контекст двете програми нямат припокриване на инвестиции и мерки. - Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж” - Между двете програми няма припокриване на инвестиции и мерки. - Програма „Морско дело и рибарство” (ПМДР) Връзка на ОПТТИ с ОПМДР В допълнение към мерките по ПМДР, реализацията на ОПТТИ ще допринесе за подобряване на морската свързаност и морската и крайбрежна икономика. В ОПТТИ е предвидено и финасирането на специфичен проект, който е във връзка с морския стратегически план за Черно море по отношение третирането на морски отпадъци в пристанищата с национално значение. Разграничаване - В друг контекст двете програми нямат припокриване на инвестиции и мерки. - Програма за развитие на селските райони (ПРСР) - Връзка на ОПТТИ с ПРСР ОПТТИ няма пряка връзка с ПРСР, но косвено, с подобряването на транспортната инфраструктура в страната, ще се допринесе за икономическото развитие и за намаляването на бедността на населението в селските райони. Ползите от интервенциите по ОПТТИ ще имат ефект върху приобщаващия растеж, посредством подобряване на свързаността на регионите и откриването на нови работни места и в по-изоставащите региони на страната. Разграничаване - В друг контекст двете програми нямат припокриване на инвестиции и мерки. - Програми за териториално сътрудничество (ПТС) - Трансгранично сътрудничество (ТГС) - Програмите за трансгранично сътрудничество, в които страната ни участва подкрепят преимуществено меки мерки и по изключение дребномащабни инфраструктурни проекти, които трябва да бъдат изготвени от представители на двете граничещи страни и да са с ясно трансгранично въздействие. Между изпълнението на проектите, които ще бъдат финансирани от ОПТТИ и проектите по програмите за ТГС няма нито пряка, нито косвена свързаност. - Транснационално сътрудничество - Страната ни участва в програмата на ЕС за транснационално сътрудничество „South-East Europe”. Програмата финансира изпълнението на съвместни дейности, насочени към подобряване на процеса за териториална, икономическа и социална интеграция в югоизточна Европа и цели да допринесе за осъществяване на политиките за сближаване. Финансират се неинвестиционни дейности и проекти на базата на партньорства между страните-участници в програмата. В тази връзка ОПТТИ и програмата за транснационално сътрудничество, в която страната ни участва, нямат припокриване на инвестиции и мерки. - Междурегионално сътрудничество - Страната ни участва в програмата на ЕС за междурегионално сътрудничество “Inetrreg IVC”. В нея участват всички европейски страни. Тя финансира съвместни дейности, свързани с иновации и икономика, базирана на знанието, опазване на околната среда и превенция на рисковете. Типични начини за придобиване на опит са провеждане на тематични семинари, конференции, изследвания и работни посещения за обмен на добри практики. В тази връзка между мерките, които ОПТТИ възнамерява да финансира и тези на програмата за междурегионално сътрудничество, в която страната ни участва, няма припокриване. Механизъм за свързване на Европа Със средства от Механизма за свързване на Европа („Connecting Europe Facility”) се предвижда да се извърши модернизация на ж.п. линията „Видин – Медковец” (отсечка от направлението „Видин-София”), както и модернизация на ж.п. линията „София – Драгоман”. Със средства от Механизма за свързване на Европа („Connecting Europe Facility”) се предвижда да бъдат финансирани мерките за осигуряване на условия за нормално корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав. По програма ИСПА от румънска страна беше извършена предварителна подготовка на бъдещите интервенции. Национални средства и ЕИБ - Средствата от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. ще бъдат допълнени с национално съфинансиране (средства от държавния бюджет). - Предвиждат се преговори с ЕИБ, с оглед осигуряване на необходими средства за завършване на основни направления по Трансевропейската транспортна мрежа на територията на страната.

РАЗДЕЛ 9	Предварителни условия

(Позоваване: член 96, параграф 6, буква б) от Регламент (EС) № 1303/2013)

9.1 	Предварителни условия

Информация за оценката на приложимостта и изпълнението на предварителни условия (незадължително)

Таблица 24: 	Приложими предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение

|  | Предварителни условия | Приоритетни оси, за които се прилагат условия | Изпълнени предварителни условия (да/не/частично) | Критерии | Изпълнени критерии (да/не) | Позоваване (позоваване на стратегии, правен акт или други подходящи документи, включително съответните раздели, членове или параграфи, с препратки към интернет страници или достъп до пълния текст) | Обяснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1. Автомобилен транспорт: Наличие на всеобхватен(ни) план(ове) или рамка(и) за инвестиции в транспорта в съответствие с институционалното устройство на държавите членки (включително публичен транспорт на регионално и местно равнище), подпомагащ(и) развитието на инфраструктурата и подобряващ(и) свързаността с основната мрежа TEN-Т и всеобхватните мрежи. | "Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа" | Частично | Наличие на всеобхватен(ни) план(ове) за транспорта или рамка(и) за инвестиции в транспорта, който(които) изпълнява(т) правните изисквания за стратегическа оценка на околната среда и определя(т): – приноса към Единното европейско транспортно пространство в съответствие с член 10 от Регламент № [TEN-T], включително приоритети за инвестиции в: – основната мрежа TEN-Т и всеобхватната мрежа, където се предвиждат инвестиции от ЕФРР и КФ; както и – второстепенната мрежа. – портфейл от реалистични и концептуално изчистени проекти, за които се предвижда подкрепа от ЕФРР и КФ. | Не | Стратегия за развитието на транспортния сектор на Република България до 2020 г. Общ генерален план за транспорта. Стратегическа оценка на въздействието върху околната среда (на Общия генерален план на транспорта). Актуализация на транспортния модел (разработен като част от Общия генерален план за транспорта), с оглед идентифициране на приоритетни инвестиции по основните направления от TEN-T мрежата до 2020 г. и 2030 г. (автомобилен и железопътен транспорт). Стратегия за развитие на пътната инфраструктура до 2020 г. Методология за приоритизация на пътни отсечки по ОПРР 2014-2020 | В Общия генерален план на транспорта, в Раздел 6 „Идентифициране на варианти” е включен дълъг списък с вариантите за развитие на пътната инфраструктура. Дългите списъци са съкратени до списък с приоритетните проекти, препоръчани разработване и изпълнение. При актуализацията (от 2013 г.) на транспортния модел, разработен като част от Общия генерален план за транспорта, са дефинирани направленията по пътната и железопътната мрежа с най-голямо очаквано увеличение на трафика с хоризонт 2020 и 2030 г., където прогнозираното търсене е близко до или надвишава съществуващия капацитет. В процеса на подготовка на ОПТТИ 2014-2020 г. е извършена приоритизация на проектите, включени в обхвата на програмата, на базата на мултикритериален анализ. При подготовката на Националната мултимодална транспортна стратегия/ Интегрирана транспортна стратегия ще бъде извършена екологична оценка. |
|  | 7.2. Железопътен транспорт: Наличие във всеобхватния(ните) план(ове) или рамка(и) на специална глава за развитието на железопътния транспорт в съответствие с институционалното устройство на държавите членки (включително публичен транспорт на регионално и местно равнище), което подпомага развитието на инфраструктурата и подобрява свързаността с основната мрежа TEN-Т и всеобхватните мрежи. Инвестициите обхващат мобилните активи, оперативната съвместимост и изграждането на капацитет. | "Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа" | Частично | Наличие в плана(овете) или рамката(ите) относно транспорта на глава за развитието на железопътния транспорт, както е посочено по-горе, която изпълнява правните изисквания за стратегическа оценка на околната среда и определя портфейл от реалистични и концептуално изчистени проекти (включително график, бюджетна рамка). Мерки за осигуряване на капацитета на междинните звена и на бенефициентите за реализиране на списъка от проекти. | Не | Стратегия за развитието на транспортния сектор на Република България до 2020 г. Общ генерален план за транспорта. Стратегическа оценка на въздействието върху околната среда (на Общия генерален план на транспорта). Актуализация на транспортния модел (разработен като част от Общия генерален план за транспорта), с оглед идентифициране на приоритетни инвестиции по основните направления от TEN-T мрежата до 2020 г. и 2030 г. (автомобилен и железопътен транспорт). Текущи проекти за осигуряване на капацитета на бенефициентите за реализиране на списъка от проекти. | В Общия генерален план на транспорта, в Раздел 6 „Идентифициране на варианти” е включен дълъг списък с вариантите за развитие на пътната инфраструктура. Дългите списъци са съкратени до списък с приоритетните проекти, препоръчани разработване и изпълнение. При актуализацията (от 2013 г.) на транспортния модел, разработен като част от Общия генерален план за транспорта, са дефинирани направленията по пътната и железопътната мрежа с най-голямо очаквано увеличение на трафика с хоризонт 2020 и 2030 г., където прогнозираното търсене е близко до или надвишава съществуващия капацитет. В процеса на подготовка на ОПТТИ 2014-2020 г. е извършена приоритизация на проектите, включени в обхвата на програмата, на базата на мултикритериален анализ. |
|  | 7.3. Други видове транспорт, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, мултимодални връзки и летищна инфраструктура: Наличие във всеобхватния(ните) план(ове) или рамка(и) на специална глава за вътрешни водни пътища и морски транспорт, мултимодални връзки и летищна инфраструктура, което допринася за подобряване на свързаността с основната мрежа TEN-Т и всеобхватните мрежи и подкрепя устойчивата регионална и местна мобилност. | „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”; „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” | Частично | Наличие в плана(овете) или рамката(ите) относно транспорта на глава за развитието на други видове транспорт, както е посочено по-горе, която изпълнява правните изисквания за стратегическа оценка на околната среда и определя портфейл от реалистични и концептуално изчистени проекти (включително график, бюджетна рамка). Мерки за осигуряване на капацитета на междинните звена и на бенефициентите за реализиране на списъка от проекти. | Не | Стратегия за развитието на транспортния сектор на Република България до 2020 г. Общ генерален план за транспорта. Стратегическа оценка на въздействието върху околната среда (на Общия генерален план на транспорта). Текущи проекти за осигуряване на капацитета на бенефициентите за реализиране на списъка от проекти. | В Общия генерален план на транспорта, в Раздел 6 „Идентифициране на варианти” е включен дълъг списък с вариантите за пристанищата и водните пътища (Таблица 6.4), дълъг списък с вариантите за въздушния транспорт (Таблица 6.5) и дълъг списък с вариантите за интремодален транспорт (Таблица 6.6). Дългите списъци са съкратени до списък с приоритетните проекти, препоръчани разработване и изпълнение. Окончателно са препоръчани 7 проекта за воден транспорт, 2 проекта за въздушен транспорт и 3 проекта за интермодален транспорт (Таблица 9.14 Приоритетни проекти). Проектите, включени в Таблица 9.14, са подложени на анализ ползи-разходи. В процеса на подготовка на ОПТТИ 2014-2020 г. е извършена приоритизация на проектите, включени в обхвата на програмата, на базата на мултикритериален анализ. Предвижда се развитие на мултимодални връзки (пътни и железопътни) с пристанищата и летищата, както и изграждането на интермодален терминал в Русе, посредством който ще се интегрират 3 вида транспорт (пътен, железопътен и вътрешно-воден). Проекти за развитие на пристанищната и летищната инфраструктура не се предвиждат в обхвата на ОПТТИ 2014-2020 г. Мерките за подобряване на корабоплаването по р. Дунав в общия българо-румънски участък се предвиждат да се осъществят в програмен период 2014-2020 г. с финансиране от Инструмента за свързване на Европа. |

9.2 	Описание на действията за изпълнение на предварителните условия, отговорните органи и графика

Таблица 25: 	Действия за изпълнение на приложимите общи предварителни условия

| Общи предварителни условия | Критерии, които не са изпълнени | Действия, които ще бъдат предприети | Краен срок (дата) | Отговорни органи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове. | Уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на ЕСИФ. | Национална стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки в България за периода 2014- 2020 г. Проект на нов ЗОП | Втората половина на 2014 г. Втората половина на 2014 г. | МИЕ, КЗК, АОП, УО на ОП, АДФИ, СП, МФ МИЕ, КЗК, АОП, УО на ОП, АДФИ, СП, МФ |
|  | Уредба за обучение на персонала, който участва в привеждането на европейските структурни и инвестиционни фондове в действие, и за разпространение на информация до този персонал | Програма за обучение на лицата, заети с подготовка и провеждане на процедури за обществени поръчки и на служителите на АОП и на УО на ОП. Изготвяне на мерки за ефективно сътрудничество между органите, натоварени с функции в областта на методологията и контрола на обществените поръчки с цел налагане на единна практика | Втората половина на 2014 г. | МС, УО на ОП, АОП МС, МИЕ, КЗК, АОП, УО на ОП, АДФИ, СП, МФ |
|  | Уредба, гарантираща административния капацитет за въвеждане и прилагане на правилата на Съюза за обществените поръчки. | Изготвяне на мерки за осигуряване на техническа помощ на лицата, които прилагат правилата за възлагане на обществени поръчки. | Втората половина на 2014 г. | АОП |
| 5. Наличие на уредба за ефективното прилагане на правилата на Съюза за държавните помощи в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове. |  | Предварителното условие е изпълнено от страната-членка |  |  |
| 6. Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза относно околната среда, свързано с ОВОС и СООС. |  | Предварителното условие е изпълнено от страната-членка |  |  |
| 7. Наличие на статистическа база, необходима за оценяване на ефективността и въздействието на програмите. | Въведена уредба за своевременно събиране и агрегиране на статистически данни със следните елементи: -идентифициране на източници и механизми за осигуряване на статистическо валидиране; - уредба относно публикуването и публичната достъпност на агрегираните данни; | Предварителното условие е изпълнено от страната-членка |  |  |
|  | Ефективна система от показатели за резултатите, включително: - подбор на показатели за резултатите за всяка програма, които предоставят информация за обосновката на подбора на свързани с политиката действия, финансирани от програмата; - определяне на количествени цели за тези показатели; - съгласуваност на всеки показател със следните реквизити: солидност и статистическо валидиране, яснота на тълкуванието на нормите, реагиране на предприетите мерки на ниво политика, своевременно събиране на данните | Индикаторите трябва да преминат статистическо валидиране в съответствие със следните процедури: 1. Когато показателите са изготвени въз основа на административни данни, дефинициите и понятията, използвани за административни цели, трябва да се доближават достатъчно до тези, които се изискват за статистически цели. 2. Подборът на извадките и методите за оценка трябва да са добре обосновани. 3. Методите за събирането на данни трябва да се съгласуват с НСИ, като приложенията им се наблюдава от гледна точка спазване на методологията. 4. Бенефициентите и УО сътрудничат с НСИ с цел осигуряване на качество на данните. Индикаторите за резултат са осигурени само за оперативните програми, които имат разработени системи от индикатори за отделните програми. Релевантността и яснотата на тези показатели, както и дали ще отразят правилното измерване на напредъка и ефективността по избраните приоритети са оценени в извършените предварителни оценки. За всеки формулиран индикатор за резултат се определят качествени и количествени базови и целеви стойности. | След окончателно разработване на ОП | НСИ, УО на ОП, бенефициентите на ОП |
|  | Въведени процедури, които да гарантират, че всички операции, финансирани от програмата, възприемат ефективна система от показатели. |  | След окончателно разработване на ОП | НСИ, УО на ОП |

Таблица 26: 	Действия за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия

| Тематични предварителни условия | Критерии, които не са изпълнени | Действия, които ще бъдат предприети | Краен срок (дата) | Отговорни органи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Автомобилен транспорт: Наличие на всеобхватен(ни) план(ове) или рамка(и) за инвестиции в транспорта в съответствие с институционалното устройство на държавите членки (включително публичен транспорт на регионално и местно равнище), подпомагащ(и) развитието на инфраструктурата и подобряващ(и) свързаността с основната мрежа TEN-Т и всеобхватните мрежи. | Наличие на всеобхватен(ни) план(ове) за транспорта или рамка(и) за инвестиции в транспорта, който(които) изпълнява(т) правните изисквания за стратегическа оценка на околната среда и определя(т): – приноса към Единното европейско транспортно пространство в съответствие с член 10 от Регламент № [TEN-T], включително приоритети за инвестиции в: – основната мрежа TEN-Т и всеобхватната мрежа, където се предвиждат инвестиции от ЕФРР и КФ; както и – второстепенната мрежа. – портфейл от реалистични и концептуално изчистени проекти, за които се предвижда подкрепа от ЕФРР и КФ. | Действие 2 - Приемане на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 | Краен срок за действие 2 - декември 2014 | МРР, МТИТС |
|  |  | Действие 1 - Подготовка на Национална мултимодална транспортна стратегия. ще се включи отделна глава за автомобилния транспорт, която ще покрива критериите за изпълнение на предварителните условности Дейност Изготвяне на План за действие на JASPERS | Краен срок за действие 1 - юли 2015 г. Краен срок за дейността – декември 2014 г. | МТИТС МТИТС |
| 7.2. Железопътен транспорт: Наличие във всеобхватния(ните) план(ове) или рамка(и) на специална глава за развитието на железопътния транспорт в съответствие с институционалното устройство на държавите членки (включително публичен транспорт на регионално и местно равнище), което подпомага развитието на инфраструктурата и подобрява свързаността с основната мрежа TEN-Т и всеобхватните мрежи. Инвестициите обхващат мобилните активи, оперативната съвместимост и изграждането на капацитет. | Наличие в плана(овете) или рамката(ите) относно транспорта на глава за развитието на железопътния транспорт, както е посочено по-горе, която изпълнява правните изисквания за стратегическа оценка на околната среда и определя портфейл от реалистични и концептуално изчистени проекти (включително график, бюджетна рамка); | Действие 1 Подготовка на Национална мултимодална транспортна стратегия. Виж ТПУ 7.1. ще се включи отделна глава за железопътния транспорт, която ще покрива критериите за изпълнение на предварителните условности и ще съответства на изискванията на Закона за железопътния транспорт. Дейност Изготвяне на План за действие на JASPERS | Срок за Действие 1.- юли 2015 г. Краен срок за дейността – декември 2014 г. | МТИТС МТИТС |
| 7.3. Други видове транспорт, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, мултимодални връзки и летищна инфраструктура: Наличие във всеобхватния(ните) план(ове) или рамка(и) на специална глава за вътрешни водни пътища и морски транспорт, мултимодални връзки и летищна инфраструктура, което допринася за подобряване на свързаността с основната мрежа TEN-Т и всеобхватните мрежи и подкрепя устойчивата регионална и местна мобилност. | Наличие в плана(овете) или рамката(ите) относно транспорта на глава за развитието на други видове транспорт, както е посочено по-горе, която изпълнява правните изисквания за стратегическа оценка на околната среда и определя портфейл от реалистични и концептуално изчистени проекти (включително график, бюджетна рамка). | Действие 1 Подготовка на Национална мултимодална транспортна стратегия. Виж ТПУ 7.1. ще се включи отделна глава за другите видове транспорт, която ще покрива критериите за изпълнение на предварителните условности. Дейност Изготвяне на План за действие на JASPERS | Срок за Действие 1. юли 2015 г. Краен срок за дейността – декември 2014 г. | МТИТС МТИТС |

РАЗДЕЛ 10	Намаляване на административната тежест за бенефициерите

(Позоваване: член 96, параграф 6, буква в) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Резюме на оценката на административната тежест за бенефициерите и когато е необходимо — на планираните действия за намаляване на тази тежест, придружено от ориентировъчен график за тяхното изпълнение

Бенефициентите на ОПТ, изпълняващи проекти, финансирани от СКФ на ЕС се сблъскват с висока степен на формализация и сложни административни процедури, произтичащи от големия брой и често променящи се национално приложими нормативни актове и разпоредби. При подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти това води до затруднения и сериозни закъснения най-често при изпълнение на териториално-административните процедури (и особено при ползване на общински административни услуги), свързани с отчуждаване или промяна на предназначението на земите, съгласувания и издаване на необходимите разрешителни по ЗУТ и съответните му наредби, както и при археологически проучвания, прилагане на ЗОП и на екологичното законодателство. Независимо от този факта, че посочените области фактически не са в ресора на МТИТС, УО на ОПТ в рамките на своите компетенции и правомощия, винаги е подкрепял бенефициентите по отношение на формулирането и процедирането на предложенията им за конкретни промени в действащата нормативната база, както и е им оказвал съдействие при взаимодействието им с други институции (регионални, национални и от съседните държави) за решаване на възникнали проблеми при подготовката и изпълнението на проектите. Оказването на тази подкрепа и съдействие ще продължи и през следващия програмен период. Бенефициентите срещат допълнителни трудности и поради честите промени в указанията и процедурите за изпълнение на ОПТ, особено през първата половина на програмния период. Последната (осма) версия на „Процедурния наръчник за управление и изпълнение на ОПТ” е одобрена от Ръководителя на УО на ОПТ на 27.02.2013 г. Повечето от бенефициентите се затрудняват при изготвяне и актуализация на съответните наръчници на ниво бенефициент. Този проблем се задълбочава още повече за бенефициентите, в които се извършват чести административно-организационни промени, засягащи структурите, отговарящи за подготовката, изпълнението, мониторинга и контрола на проекти по ОПТ. Независимо от добрата комуникация установена между УО и бенефициентите на ОПТ, с оглед минимизиране на горепосочените трудности през следващия програмен период ще се въведе като редовна практика в процесите на изготвяне и последваща актуализация на процедурния наръчник на ОПТТИ да се привличат и отговорни специалисти на бенефициентите с цел ускоряване процеса на привеждане на процедурните наръчници на бенефициентите в необходимото съответствие. По отношение на процедурите за подготовка и оценка на проектни предложения, предоставяне на БФП, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по ОПТ резултатите от извършените през 2011 г. текущи оценки показват, че бенефициентите считат въпросните процедури за сложни, изискващи изготвянето на голям обем документи при затруднен документооборот (поради първоначалната липса на каквато и да е информационна система, даваща връзка с УО и другите ръководни институции, а в последствие и недоразвитите функционали възможности на ИСУН), но в крайна сметка за доказано работещи и успешно приложими. УО на ОПТ от самото начало на програмния период съдейства на бенефициентите при изготвяне на всички изискуеми от тях документи. Така от по-скоро формалното докладване поради липсата на напредък по проектите в началото на програмата, към 2012 г. качеството на докладване от страна на бенефициентите значително се е подобрило. Част от предприетите мерки за намаляване на административната тежест на бенефициентите в тази връзка са: Отпадане на изискването за изготвяне на шестмесечните доклади и оптимизация формата на месечните и годишния доклади за напредък; Съкращаване на изискваната първоначално информацията за напредъка по проектите при подаване на искания за плащане (премахнато е излишното дублиране на вече наличната и официално предоставена информация); Поддържане на постоянна обратна връзка с бенефициентите. Освен на периодичните срещи за отчитане на напредъка, на които се разискват всички възникнали проблеми е създадена практиката, незабавно след запознаване с подадена от бенефициентите към УО информация, съответните експерти от УО да изпращат по електронната поща своите коментари и забележки за отстраняване/допълване/корекции от бенефициентите. След извършването на всяка проверка на място се провежда на заключителна среща с всички заинтересовани страни (бенефициенти, изпълнители и др.), на която се обсъждат детайлно констатациите и препоръките. Така проверяващите окончателно се убеждават, че не са достигнали до някои погрешни или неточно формулирани изводи и се избягва възможността от неразбиране на отправените препоръки; Оптимално използване на функционалните възможности на развиващата се през периода 2007-2013 ИСУН. През периода 2014-2020 УО ще продължи да: поддържа постоянна обратна връзка с бенефициентите; прилага новите функционалните възможности на ИСУН 2020 във възможно най-кратки срокове след тяхното създаване; редуцира (при възможност) изискваната за предоставяне от бенефициентите информация (като периодика и като съдържание), като се придържа към минималните изисквания от законодателството – без презастраховане и излишно бюрократизиране на процедурите на ОПТТИ за всеки един етап от проектния цикъл; редуцира времето за предварителен/пост контрол и верификация чрез оптимизиране структурата на УО и използването на външна експертиза. Чрез създадения механизъм, по който при изчерпване на лимитите УО на ОПТ своевременно да подава искания за средства към НФ се минимизира риска липсата на разполагаем ресурс от страна на УО да доведе до забавяне възстановяването на средства към бенефициентите. След средата на 2011 г. средствата за покриване на финансов недостиг се предоставят на бенефициентите на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие (ББР), в съответствие с утвърдения от МС Механизъм за ползване на средства от Кредитното споразумение и договор между ББР и МФ. УО на ОПТ ще използва всички свои правомощия и компетенции за подкрепа на осигуряването на необходимата финансовата помощ (от всички възможни финансови инструменти) на бенефициентите на ОПТТИ на възможно най-ранен етап. Съгласно извършената през 2011 г. текуща оценка, всички бенефициенти без Метрополитен АД (включително и УО като бенефициент по Приоритетна ос 5) срещат затруднения с административния си капацитет за подготовка, управление, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване на проекти по ОПТ 2007-2013: „усложнени процедури за управление и контрол (АПИ и НКЖИ), несъпоставимост между системите за управление и контрол и изискванията на ОПТ и неефективно прилагане на разписаните процедури (ИАППД); припокриване на функциите в рамките на съответно звено (НКЖИ и ДППИ); ниска степен на ефективност (НКЖИ, АПИ и ДППИ), ниска (НКЖИ и АПИ) или незадоволителна (ДППИ и ИАППД) степен на изпълнение на отделните фази на проектите”. Проблемите на административния капацитет в железопътния и пътния сектор са неизменно посочвани в Препоръките на Съвета относно НПР 2012 и 2013 г., както и в Позицията на службите на Комисията относно разработването на Споразумението за партньорство и програми за периода 2014-2020 г. През периода 2007-2013 г. от УО на ОПТ предприе поредица от мерки (проекти), по ПО 5: Техническа помощ за повишаване на административния капацитет на бенефициентите и предоставяне на външна експертиза (инициативата ДЖАСПЪРС на ЕИБ, СБ). През периода 2014-2020 г. УО ще продължи да използва възможностите за финансиране на мерки за укрепване на капацитета бенефициентите на ОПТТИ по приоритетна ос „Техническа помощ”, както и активно ще използва (и ще съдейства на бенефициентите при използването на) инициативата ДЖАСПЪРС на ЕИБ и експертизата на други МФИ за повишаване на административния капацитет на УО и бенефициентите за подготовка и управление на инфраструктурни проекти. Освен гореописаните действия за намаляване на административната тежест на бенефициентите, през 2014-2020 г. (в по-голямата си част вече предприети в периода 2007-2013 г. от УО на ОПТ и доказали своята ефективност), във връзка с индикативния график за изпълнение на планираните дейности за намаляване на административната тежест на национално ниво се планира и изпълнението на следните дейности: - до един месец (до 30.04.2014 г.) след въвеждане на категория „малки проекти” на национално ниво да включи в Процедурния наръчник на ОПТТИ опростената процедура по тяхната оценка, изпълнение и контрол; - до един месец (до 31.01.2015 г.) след приемане на национална методология за прилагане на опростени разходи по проектите, съфинансирани от програмите по ЕСИФ да включи съответните процедури по прилагането и в Процедурния наръчник на ОПТТИ; - до 31.12.2016 г. - електронизация на процесите, свързани с предоставянето, изпълнението, отчитането и мониторинга на финансовата помощ

РАЗДЕЛ 11	Хоризонтални принципи

(Позоваване : член 96, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

11.1 	Устойчиво развитие

Описание на конкретните действия, с които при избора на операциите се отчитат изискванията за опазване на околната среда, ефективно използване на ресурсите, смекчаване на изменението на климата и адаптация към него, устойчивост при бедствия, както и превенция и управление на риска.

В предстоящия програмен период, на спазването и правилното прилагане на устойчивото развитие като един от основните хоризонтални принципи ще се обръща особено внимание и по-специално в контекста на: опазване на околната среда, ефективно използване на ресурсите, смекчаване измененията на климата и адаптация към него, устойчивост при бедствия и превенция и управление на риска от бедствия. При изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 и включените в нея проекти този принцип ще се прилага чрез спазване на изискванията на действащото Общностно и национално законодателство във връзка с оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни намерения и екологична оценка на планове и програми, както и оценка на съвместимостта с НАТУРА 2000. Опазване на околната среда ОПТТИ ще следва общата цел на България за намаляване на емисиите, генериращи ефекта на затоплянето в сравнение с настоящия период, като част от общата цел за намаляване на глобалните емисии. Специално значение се отдава на принципите за устойчивото развитие в контекста му за опазване на околната среда, които се интегрират в изпълнението на всички приоритетни оси. На проектно ниво, всички строителни проекти за транспортната инфраструктура ще бъдат предмет на прилагане на процедури за оценка на въздействието върху околната среда и в съответствие с приложимото законодателство. В АРП и ОВОС ще бъдат въведени релевантни качествени критерии, влияещи при подбора на същите, като ще се отчитат и положителните и отрицателните въздействия върху околната среда. При оценките на ОПТТИ ще се търси връзка с индикаторите от стратегическата екологична оценка на ОПТТИ и по-конкретно тези за оценка на климатичните промени. Ефектите, взети предвид при изготвянето на АРП и другите качествени анализи на проектите също ще бъдат свързани с екологични индикатори. Устойчиво развитие ще бъде постигнато и чрез разширяване на комбинирания и интермодалния транспорт и свързаното с тях оборудване; чрез използване на специални превозни средства с минимална консумация на енергия и висока степен на защита на околната среда; чрез въвеждане на високотехнологични превозни средства; чрез изграждане на логистични центрове в областта на интермодалния транспорт с цел подобряване на ефикасността на пътния и железопътния транспорт и за повишаване използването на електрическите влакове. Защитата на околната среда ще бъде подобрена чрез използване на съвременно електрическо оборудване за пътническия железопътен транспорт; чрез увеличаване на електрификацията на железопътната мрежа и чрез въвеждане на съвременни системи и технологии за обработката на товари. Подобряването на конвенционалната железопътна инфраструктура и подвижен състав ще доведе до по-атрактивна и рентабилна транспортна система. Това е част от основната цел на ЕС за съживяване на железопътния транспортен сектор чрез използване на незамърсяващи околната среда алтернативи за постигане на по-сигурен и безопасен транспорт за пътници и товари в сравнение с останалите видове транспорт. В ОПТТИ аспектите за опазване на околната среда ще бъдат отчитани при програмирането – чрез включване в критериите за избор на проекти на подходящи групи екологични критерии. В изпълнението и наблюдението на проектите – посредством индикатори за проследяване на напредъка – на ниво продукти и ниво резултати. При оценката – в текущите и тематичните оценки на ОПТТИ ще бъдат включвани аспекти за оценка, свързани с опазване на околната среда. Ефективно използване на ресурсите Това е един от аспектите на хоризонталния принцип за устойчиво развитие, който оказва пряко въздействие върху околната среда и се явява като пряк резултат от човешката дейност. Той отразява необходимостта да бъде стимулирано използването на рационални технически проекти и икономични решения, да се следи по време на изпълнението за икономично разходване на материалите, за икономия на електрическа, водна и топлинна енергия. Това включва и разумно използване на човешкия потенциал и работната сила. Преминаването към икономика с ниска въглеродна интензивност ще помогне да бъде предотвратено опасното изменение на климата и може да се осъществи чрез продължаващо развитие на съществуващите технологии като възобновяеми източници на енергия и електрически превозни средства и инвестиции в инфраструктура с ниска въглеродна интензивност. В областта на транспорта и при изпълнението на ОПТТИ, чрез ефективното използване на ресурсите ще се цели и постигане на системи без въглерод, въвеждане на технологии за управление на движението, използване на екологично чисти превозни средства, въвеждане на стандартизация и пазарни стимули и инструменти. Важен елемент от тази стратегия е подходът за използване на зелени обществени поръчки, което ще бъде предмет на ежегодно отчитане. При възлагане на обществените поръчки ще се поставя условие за прилагане на екологични стандарти спрямо всички закупувани стоки и услуги с цел постигане на ефективно използване на ресурсите. За постигане на ефективно използване на ресурсите в контекста на изпълнението на ОПТТИ ще се следват и отчитат общите изисквания за икономии, рециклиране, замяна с алтернативи, намаляване обема на влаганите материали и правилна оценка на природните ресурси. Смекчаване измененията на климата и адаптация към него Този аспект на устойчивото развитие също намира отражение в ОПТТИ. Правилното му прилагане при изпълнението на програмата с оглед постигане на ефект в борбата с изменението на климата ще се осъществи чрез редуциране на емисиите на парникови газове, намаляване на обезлесяването, развитие на обществения транспорт, преход към транспорт с ниски емисии на газове, развитие на научно-изследователска дейност за енергийна ефективност и чисти технологии, използване на биогорива и алтернативни горива с ниско ниво на емисии. В изпълнение на новите изисквания за отразяване на ПОС и ПИК във фондовете на ОСР, ОПТТИ ще прилага подход за интегриране в процеса на програмиране чрез избор на цели и приоритети, попадащи в областта на околната среда и смекчаване на измененията на климата. Чрез своите мерки ОПТТИ ще допринесе за изпълнение на група от интервенции включени в националния документ „Насоки за интеграция на ПОС и ПИК във фондовете за КП, ОСП и ОПР за периода 2014-2020 г.”, а именно: Интервенция 5 „Необходими интервенции за действия по климата: подобряване качеството на въздуха и намаляване емисиите на парникови газове”, направление 5.1 „Изпълнение на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, Мярка 5.1.3 „Развитие на железопътната система (железопътната TEN-T мрежа)” - това ще се постигне посредством изпълнението на операциите, заложени в Приоритетна ос 1 на ОПТТИ за развитие на железопътния транспорт и Приоритетна ос 3 за доизграждане на метрото в гр. София. Устойчивост при бедствия Бедствията не подлежат на пряко прогнозиране и контрол и могат да бъдат резултат от земетресения, наводнения, бури, пожари, експлозии, свлачища, сипеи, срутища, засушавания, градушки, снеговалежи, заледявания, обледенявания, преспи, магнитни бури, ядрени, радиационни и промишлени аварии и други природни явления или човешки дейности. За постигане на устойчивост при природни бедствия и аварии е необходимо както на национално ниво, така и на ниво изпълнение на ОПТТИ 2014-2020 да се създадат и използват информационни системи за ранно предупреждение, оповестяване и мониторинг; изготвяне на прогнози и информационна обезпеченост, адекватна координация и обмен на данни между различните отговорни институции. Превенция и управление на риска от бедствия Превенцията и управлението на риска от бедствия могат да бъдат ефикасни и резултатни, ако бъдат приложени мерки и процедури за реализиране на следните дейности: сътрудничество между заинтересуваните институции за контрол и управление на рисковете при бедствия; мониторинг върху плановете за защита при бедствия с фокус върху рискови райони и обекти от критичната инфраструктура; информираност на населението и публичност в дейностите за превенция и защита от бедствията; използване на подходящи критерии за проектиране, изпълнение и приемане на големи инфраструктурни обекти с отчетени рискове от бедствия; прилагане на инструменти за намаляване на рисковете от бедствия в градоустройствената политика и аграрното планиране; мониторинг върху гъсто заселените територии, подложени на повишен риск от бедствия; постоянно актуализиране на картите и плановете, свързани с прогнозиране, превенция, контрол и управление на рисковете от бедствия; оценка и актуализиране на сценариите за действие в случай на проявление на най-вероятните потенциални рискове в резултат на бедствия и аварии. Определена част от горепосочените мерки и дейности трябва да бъдат прилагани конкретно при изпълнението на ОПТТИ 2014-2020. - Проследяването, докладването и контролът върху изпълнението на разглеждания принцип за устойчиво развитие ще бъдат осъществявани посредством включване на подходяща информация в годишните доклади за наблюдение. По-конкретно това ще става чрез следните параметри: - за компонент околна среда: с проследяване на екологични критерии за избор на проекти, на параметри за оценка на въздействието върху околната среда, на индикатори за оценка на климатичните промени, на индикатори за нивото на достигане на нисковъглеродна икономика, при отчитане намаляването на използването на енергия, при въвеждане на високотехнологични превозни средства, при анализ на резултатите след провеждане на независима оценка на ОПТТИ с акцент върху мерките за опазване на околната среда. - за компонент ефективно използване на ресурсите: с проследяване и докладване на спазването на общите изисквания за икономии, рециклиране, замяна с алтернативи, намаляване обема на влаганите материали и правилна оценка на природните ресурси. - за компонент смекчаване измененията на климата: с включване и проследяване на заложените индикатори, отчитащи приноса върху изменението на климата при изпълнение на проектите по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 3 - за компонент устойчивост при бедствия: с отчитане участието на представители на УО на ОПТТИ в дейността на междуинституционални работни групи за изграждане на информационни системи за ранно предупреждение, оповестяване и мониторинг; при отчитане реалистичността на прогнози за потенциални природни бедствия, както и чрез адекватна координация и обмен на съществени данни и включването им в системите и докладите за наблюдение.

11.2 	Равни възможности и недопускане на дискриминация

Описание на конкретните действия за насърчаване на равните възможности и предотвратяване на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по време на подготовката, разработването и изпълнението на програмата, по-специално във връзка с достъпа до финансиране и необходимостта от осигуряване на достъпност за хората с увреждания.

Един от значимите проблеми, свързани с общественото и икономическото развитие на България е осигуряването на равни възможности за различните целеви групи, получаващи в по-малка степен достъп до социални предимства, отколкото това би трябвало да бъде за постигане на справедливото равновесие в обществото. Равенството и недискриминацията, като една от хоризонталните политики на ЕС, обхваща предотвратяване на каквато и да е дискриминация на основата на пол, раса или етнически произход, религия или вярване, увреждане, възраст или сексуална ориентация по време на различните етапи от осъществяването на фондовете на ОСР и по-специално – до улесняване на достъпа до тях. Конкретно в транспортния сектор трябва да се приложат подходящи мерки за прилагане на принципа за осигуряване на достъпност и улесняване на уязвимите групи и хората с увреждания. Всички мерки, финансирани от ОПТТИ 2014-2020 ще бъдат в съответствие с Общностните изисквания за правилно прилагане на хоризонталните принципи и политики, и по-конкретно – със свързаните разпоредби на чл. 7 на Общия регламент за постигане на равни възможности и липса на дискриминация. В процеса на програмиране на ОПТТИ спазването на този хоризонтален принцип ще бъде осъществявано посредством прилагането на следните мерки: - Включване в състава на работната група за създаване на програмата на представители на неправителствени организации от сферата на равните възможности и недискриминацията, учредени в обществена полза; на представители на Комисията за защита от дискриминация; на представители на организации от сферата на равенството и недискриминацията; както и на други заинтересовани институции. - Дефиниране като една от основните функции на работната група за изготвяне на ОПТТИ, да следи за спазване на интегрирането на хоризонталния принцип за насърчаване на равните възможности и предотвратяване на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Това означава за всички планирани интервенции да бъде възможно интегрирането на горния принцип, т.е. постоянно да се отразява необходимостта от спазването му чрез осигуряване на еднаква достъпност до инфраструктурите и съоръженията, които се предвижда да бъдат финансирани и изграждани, със специален акцент върху прилагането на мерки за достъпност в полза на уязвимите групи и на хората с увреждания. В процеса на изпълнение на ОПТТИ правилното прилагане на този хоризонтален принцип може да бъде осъществявано посредством реализацията на описаните по-долу мерки: - Прилагане на изготвените от ЦКЗ универсални указания за спазване на хоризонталните принципи на Общността и в частност на тук разглеждания. - Залагане във всички приоритетни оси на програмата (1÷4), свързани с финансиране за изграждане на инфраструктурни съоръжения, спазването на задължителната хоризонтална дейност за подобряване и улесняване на достъпа за хората с увреждания. - Формулиране на хоризонтални индикатори в ОПТТИ във връзка с постигане на равни възможности и борба с дискриминацията. Същите ще измерват постигнатите резултати на ниво програма и могат да бъдат дефинирани като „Процент от проектите, финансирани от ОПТТИ, предвиждащи изпълнение на мерки за подобряване на достъпа на хора с увреждания” и „Брой адаптирани обекти, чрез които се осигурява физически достъп за хора с увреждания и/или уязвими обществени групи”. - Включване в механизма за прилагане на критериите за подбор и оценка на проекти, кандидатстващи за финансиране по програмата, на специфични под-критерии, свързани с преценка на съвместимостта на проекта с принципа за равнопоставеност, недискриминация и достъпност и на приноса към спазването му. - Периодично изготвяне от бенефициентите и Управляващия орган на информация относно участниците в изпълнението на проектите по отношение на пол, възраст, образование, заетост, увреждания и/или други признаци за наличие на неравностойно положение, затруднена достъпност и някакъв друг вид дискриминация и публично обявяване на тази информация - Включване в договорите с бенефициентите на ОПТТИ на клауза, по силата на която от тях ще се изисква прилагане и отчитане на изпълнението на тук посочения хоризонтален принцип - Когато спецификата го допуска, при обявяване и възлагане на обществените поръчки, бенефициентите на ОПТТИ и Управляващия орган да следят за спазване на особените разпоредби на ЗОП при участие и възлагане на специфични производства и доставки на стоки и услуги, свързани с осигуряване на предимство за производствени предприятия на хората с увреждания - Финансови корекции за бенефициентите при неизпълнение на заложените ангажименти, свързани с прилагане на хоризонталния принцип за недискриминация - На ниво проекти - интегриране в системата от индикатори за проследяване на напредъка на такива, посредством които да бъдат измервани постиженията за спазване на тук разглеждания хоризонтален принцип. За всеки разглеждан проект същите могат да бъдат формулирани като „брой новосъздадени работни места за безработни младежи”, „брой изградени рампи за достъп на хора с увреждания”, „брой сгради и съоръжения (чакални, каси, офиси, приемни здания, станции, перони, ескалатори, асансьори, коридори, подстъпи, подлези, надлези, кафета, магазини, кантини, тоалетни и обслужващи помещения) и подвижен състав (влакове, вагони, платформи, автобуси, метро-влакове) с предвидени мерки за улеснен достъп на лица с увреждания”, „брой поставени специални обозначения и сигнализации за улесняване достъпа на незрящи до транспортните сгради и съоръжения”, „брой поставени специални обозначения и сигнализации за улесняване достъпа и ползването от незрящи на транспортни системи и подвижен състав – влакове, вагони, автобуси, метро-влакове и др.”, „принос към подобряване на социалното включване и намаляването на бедността”, „принос за подобряване статуса на малцинствени, уязвими, социално слаби и други групи в неравностойно положение”, както и други подходящо формулирани индикатори, приложими към конкретно изпълнявания проект - Представяне в годишните доклади за напредъка на проектите на релевантна според бенефициентите, информация за приноса на същите към прилагането на принципа на равнопоставеност, недискриминация и достъпност. - Включване в годишните доклади за изпълнението на ОПТТИ на подходяща според Управляващия орган, информация за приноса на програмата към прилагането на принципа на равнопоставеност, недискриминация и достъпност. - Провеждане на поне една независима текуща или тематична оценка на ОПТТИ в рамките на програмния период, насочена към проверка за изпълнение на принципа на равнопоставеност, недискриминация и равен достъп. Резултатите от изпълнението на направените препоръки да бъдат своевременно проследявани с оглед оптимизиране на цялостното представяне на програмата в контекста на хоризонталните принципи. Включване в състава на Комитета за наблюдение на ОПТТИ на представители на неправителствени организации, учредени в обществена полза, работещи в сферата на равните възможности, недискриминацията и равния достъп, както и на представители на ведомствата, определени за компетентни на национално ниво за съответния хоризонтален въпрос.

11.3 	Равенство между половете

Описание на приноса за насърчаване на равенството между мъжете и жените и — където е целесъобразно — описание на уредбата, с която се гарантира отчитането на социалния аспект на пола на ниво програма и ниво операции.

Поддържането на условия за равенство между жените и мъжете в тяхното социално и професионално развитие е важен елемент от хоризонталните политики на Общността и има значително социално измерение. Разглеждайки конкретно транспортния сектор, може да се направи изводът, че мъжете определено имат предимство при намирането на работа, поради специфичните особености на самия сектор. Затова трябва да се отдели специално внимание и да се предприемат действия за прилагане и проследяване на принципа на равенство между половете, наред с проявлението на останалите аспекти на другите хоризонтални принципи. В ОПТТИ ще бъде гарантирано спазване на правата на мъжете и жените и на тази основа - създаването на равни възможности между тях. Отразяването на принципа за равнопоставеност между половете при изпълнение на програмата ще бъде постигнато посредством създаване на съответствие и синхрон между него и всички формулирани приоритети и дейности в оперативната програма. По този начин ще бъде осигурен приносът на програмата на национално ниво към изпълнение на този хоризонтален принцип. За правилното му прилагане ОПТТИ обхваща адекватни дейности в етапите на изпълнение, мониторинг и оценка на програмата. С оглед интегриране в ОПТТИ на принципа за осигуряване на равенство между половете са дефинирани различни по своята същност и обхват мерки, по-важните от които са следните: - В техническите спецификации и тръжните документации за проектите, да бъдат залагани условия за поемане на ангажимент за спазване на принципа на равнопоставен достъп и участие на мъже и жени в проекта и за упражняване на равни права между тях. - При подписване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бенефициентите да поемат ангажимент за спазване и прилагане на принципа за равенство между мъжете и жените при изпълнение на проектите. - В Оперативните споразумения между Управляващия орган и Бенефициентите да се заложат клаузи за отчитане пред Управляващия орган на информация за броя на създадените в резултат на изпълнението на проекта нови работни места, както и за разпределението на същите по полов признак - Управляващият орган и бенефициентите на ОПТТИ в своята ежедневна дейност, когато е приложимо и целесъобразно - да следят за недопускане на условия за изкуствено създаване на предимства за единия пол, съответно - за дискриминация на другия. - По време на провежданите проверки на място от Бенефициентите и от Управляващия орган може да бъдат проверявани описаните по-горе задължения и постигнатите към момента на проверката резултати. - В годишните доклади за напредъка на изпълнението на ниво проекти - от бенефициентите на ОПТТИ да бъде предоставяна информация относно приноса на проекта за правилното прилагане на този хоризонтален принцип на Общността. - В годишните доклади за изпълнението на ОПТТИ - Управляващият орган да изготвя на програмно ниво и да предоставя информация относно прилагането на този хоризонтален принцип на Общността. - Всички финансирани от ОПТТИ проекти да включват описание на мерките за насърчаване на равенството между половете и недопускане на дискриминация в тази област. - В рамките на програмния период да се планира провеждане на поне една независима тематична оценка на ОПТТИ, насочена към проверка за изпълнение на принципа за равенство между половете. Резултатите от изпълнението на направените препоръки да бъдат своевременно проследявани с оглед оптимизиране на цялостното представяне на програмата в контекста на хоризонталните принципи. При преценка на Управляващия орган тази тематична оценка може да бъде комбинирана с другите планирани оценки за прилагане на останалите хоризонтални принципи на Общността. - В състава на Комитета за наблюдение на ОПТТИ да бъдат включени представители на неправителствени организации, учредени в обществена полза, работещи в сферата за осигуряване на равенство между половете, както и на представители на ведомствата, определени за компетентни на национално ниво по този хоризонтален въпрос. В състава на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020 в максимално възможна степен да бъде осигурено равно представителство както на жени, така и на мъже.

РАЗДЕЛ 12	Отделни елементи

12.1	Големи проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на програмния период

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква д) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 27: 	Списък на големи проекти

| Проект | Планирана дата на уведомление/подаване година, тримесечие | Планирано започване на изпълнението година, тримесечие | Планирана дата на завършване година, тримесечие | Приоритетни оси/инвестиционни приоритети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рехабилитация на железопътната линия „Пловдив -Бургас”, Фаза 2 | 3 тримесечие на 2015 | 3 тримесечие на 2015 | 3 тримесечие на 2019 | „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| Възстановяване на проектните параметри на ж.п. линията Русе-Варна | 2 тримесечие на 2015 | 2 тримесечие на 2015 | 2 тримесечие на 2020 | „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| Модернизация на железопътната линия „Карнобат-Синдел” | 3 тримесечие на 2015 | 3 тримесечие на 2015 | 2 тримесечие на 2020 | „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| Модернизация на железопътен участък София-Септември (приоритетна отсечка Септември – Елин Пелин). | 3 тримесечие на 2015 | 3 тримесечие на 2015 | 3 тримесечие на 2020 | „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| АМ „Струма”, лот 3 „Благоевград-Сандански” А 29 | 2 тримесечие на 2015 | 2 тримесечие на 2015 | 1 тримесечие на 2022 | „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| СП „Видин-Монтана” Г20 Обектът е разделен на следните участъци: - І участък – Видин- Димово, от км 12+718 до км 39+480; - II участък – Димово-Бела-Ружинци, от км 39+480 до км 60+032; - ІІІ участък – Ружинци-Монтана, от км 61+750 до км 102+060; - ІV участък –Монтана-Враца, от км 111+305 до км 140+008. | 2 тримесечие на 2015 | 2 тримесечие на 2015 | 3 тримесечие на 2020 | „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| АМ „Хемус” (участък до II 35 пътен възел Плевен - Ловеч) A29 | 2 тримесечие на 2017 | 2 тримесечие на 2017 | 1 тримесечие на 2022 | „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| АМ „Калотина-София” (участък 1: Калотина/Сръбска граница – СОП) | 2 тримесечие на 2014 | 2 тримесечие на 2014 | 3 тримесечие на 2016 | „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| Път Е-79 „Мездра - Ботевград” | 2 тримесечие на 2015 | 2 тримесечие на 2015 | 3 тримесечие на 2020 | „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| Изграждане на тунел под връх „Шипка” | 2 тримесечие на 2017 | 2 тримесечие на 2017 | 3 тримесечие на 2020 | „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” |
| Изграждане на трети метродиаметър на метрото в София” | 4 тримесечие на 2014 | 1 тримесечие на 2015 | 1 тримесечие на 2019 | „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” |

12.2 	Рамка на изпълнението на оперативната програма

Таблица 28: 	Рамка на изпълнението по фондове и категории региони (обобщаваща таблица)

| Приоритетна ос | Фонд | Категория региони | Показател или основна стъпка за изпълнението | Мерна единица, когато е целесъобразно | Етапна цел за 2018 г. | Крайна цел (2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1. "Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа" | КФ | Н/П | Ж.п. транспорт: Обща дължина реконструирани или модернизирани ж.п. линии, от които TEN-T. | Км | 0 | 381 |
|  | КФ | Н/П | Обща дължина реконструирани или модернизирани ж.п. линии | Км | 0 | 381 |
|  | КФ | Н/П | Дължина на железопътните линии с внедрен ERTMS/ETCS ниво 1 | Км | 0 | 638 |
|  | КФ | Н/П | Сертифицирани разходи от сертифициращия орган | Евро | 75 000 000 | 572 345 000 |
|  | КФ | Н/П | Брой големи проекти в процес на изпълнение | Брой | 3 | 3 |
| Приоритетна ос 2 "Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа" | КФ | Н/П | Пътища: Обща дължина новоизградени пътища, от които TEN-T | Км | 0 | 61 |
|  | КФ | Н/П | Сертифицирани разходи от сертифициращия орган | Евро | 60 000 000 | 572 345 000 |
|  | КФ | Н/П | Брой големи проекти в процесна изпълнение | Брой | 1 | 1 |
|  | КФ | Н/П | Обща дължина новоизградени пътища | Км | 0 | 61 |
| Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт" | ЕФРР | Слабо развити | Сертифицирани разходи от сертифициращия орган | Евро | 100 000 000 | 361 300 000 |
|  | ЕФРР | Слабо развити | Брой големи проекти в процес на изпълнение | Брой | 1 | 1 |
|  | ЕФРР | Слабо развити | Дължина нови метро линии | Км | 0 | 8 |
| Приоритетна ос 4 "Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта" | ЕФРР | Слабо развити | Сертифицирани разходи от сертифициращия орган | Евро | 8 500 000 | 65 800 000 |
|  | ЕФРР | Слабо развити | Брой проекти със сключени договори за изпълнение | Брой | 4 | 4 |
| Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” | ЕФРР | НП | НП | НП | НП | НП |

12.3 	Съответни партньори, участващи в подготовката на програмата

В съответствие с проектите на регламенти на Европейския съюз за Кохезионния и Структурните фондове ОПТТИ 2014 – 2020 г. се подготвя в сътрудничество и чрез консултации с административните, социалните и икономически партньори. За разработването й е създадена работна група, в която са включени представители на заинтересовани министерства, общини, областни администрации, екологични неправителствени организации, организации на и за хората с увреждания, научни организации, представители на работодателите, синдикатите и бизнеса. Принципът на партньорство ще се прилага и при изпълнението, мониторинга и оценката на ОПТТИ. Участието на идентифицираните при разработването на програмата административни, социални и икономически партньори ще бъде осигурено чрез прерастването на работната група в Комитет за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020 г. Той ще осъществява мониторинг по отношение на напредъка в постигането на целите и стратегията на ОПТТИ и по този начин ще гарантира нейното ефективно и качествено изпълнение. Подробно описание на ролята на партньорите в изпълнението, мониторинга и оценката на ОПТТИ е разписано в процедурен наръчник, като част от системите за управление и контрол на Програмата. Предвидени бенефициенти по програмата с представители в Работната група са: - Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”; - Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”; - Агенция „Пътна инфраструктура”; - „Метрополитен” ЕАД; - Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”; - Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” - ИА „Морска администрация“. Работната група за разработване на ОПТТИ 2014-2020 г. включва представители на следните ведомства и организации: Одитиращ орган - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” - Министерство на финансите Министерски съвет - Дирекция „Стратегическо развитие и координация” - Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС” Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Дирекция „Координация на програми и проекти”; - Дирекция „Национална транспортна политика”. Министерство на околната среда и водите - Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” Министерство на финансите - Дирекция „Национален фонд” - Дирекция „Икономическа и финансова политика” Министерство на вътрешните работи - Дирекция „Комуникационни и информационни системи”; - Дирекция „Национална полиция” Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ - Дирекция „Пътни проекти” Национален статистически институт - Дирекция „Бизнес статистика” Бенефициенти на ОПТТИ - Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”; - Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”; - Агенция „Пътна инфраструктура”; - „Метрополитен” ЕАД; - Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”; - Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” - Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Общини - Столична община; - Община Пловдив. Областни администрации - Областен управител на област Ямбол; - Областен управител на област Габрово; - Областен управител на област Добрич; - Областен управител на област Хасково; - Областен управител на област Враца. Други - Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт - Българска асоциация на консултантските фирми в железопътното строителство - Съюз на транспортните синдикати в България - Асоциация на индустриалния капитал в България - Българска търговско-промишлена палата - Българска стопанска камара - Конфедерация на труда „Подкрепа” - Съюз на инвалидите в България - Сдружение на пътните инженери и консултанти - Българска федерация за пътнически транспорт - Комисия за защита от дискриминация - Информационен и учебен център по екология - Българска православна църква

ПРИЛОЖЕНИЯ (качени в системата за електронен обмен на данни като отделни файлове):

- Проект на доклад за предварителната оценка с резюме (задължително)

(Позоваване: член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

- Документация за оценка на приложимостта и изпълнението на предварителни условия (когато е целесъобразно)

- Становище от националните организации по въпросите на равенството по точки 12.2 и 12.3 (когато е целесъобразно) (Позоваване: член 96, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

- Резюме на оперативната програма, предназначено за гражданите (когато е целесъобразно)

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320) - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:BG:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:BG:PDF

http://www.eufunds.bg/document/1064

http://www.minfin.bg/bg/page/718

http://www.eufunds.bg/document/4354

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:BG:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:EN:PDF

http://www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%202014-2020/NKPR%20proekt.pdf

http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Transport_Strategy_2020_last_r.pdf

http://www.eufunds.bg/document/6933

Европейски фонд за регионално развитие

Европейски социален фонд

Инициатива за младежка заетост

Общ размер на подкрепата от Съюза (включително основно разпределение и резерв за изпълнение)

Информация по фондове и по приоритетни оси

Наименование на тематичната цел (не се прилага за техническа помощ)

Наименование на инвестиционния приоритет (не се прилага за техническа помощ)

За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

http://www.rail-infra.bg/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Тази методика и подход са приложими за всички проекти, предмет на разглеждане за финансиране по приоритетни оси 1÷4.

За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Само за програми, подкрепяни от ЕСФ

За ЕСФ списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за изпълнението

Когато ИМЗ се изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, етапните цели и целите на ИМЗ трябва да бъдат разграничени от другите етапни цели и цели за приоритетната ос в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като средствата за ИМЗ (специално разпределени средства и съответната подкрепа от ЕСФ) са изключени от резерва за изпълнение.

Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на средства от резерва за изпълнение).

Когато е целесъобразно, включва количествена информация за приноса на ЕСФ по тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Само за програми, подкрепяни от ЕСФ

За ЕСФ списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за изпълнението

Когато ИМЗ се изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, етапните цели и целите на ИМЗ трябва да бъдат разграничени от другите етапни цели и цели за приоритетната ос в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като средствата за ИМЗ (специално разпределени средства и съответната подкрепа от ЕСФ) са изключени от резерва за изпълнение.

Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на средства от резерва за изпълнение).

Когато е целесъобразно, включва количествена информация за приноса на ЕСФ по тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

Intermodal Transport Unit

OP_Analysis_SWOT, стр. 46

Annex 1 към OP_Analysis_SWOT, стр. 15

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Само за програми, подкрепяни от ЕСФ.

За ЕСФ списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за изпълнението.

Когато ИМЗ се изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, етапните цели и целите на ИМЗ трябва да бъдат разграничени от другите етапни цели и цели за приоритетната ос в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като средствата за ИМЗ (специално разпределени средства и съответната подкрепа от ЕСФ) са изключени от резерва за изпълнение.

Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на средства от резерва за изпълнение).

Когато е целесъобразно, включва количествена информация за приноса на ЕСФ по тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Само за програми, подкрепяни от ЕСФ.

За ЕСФ списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за изпълнението.

Когато ИМЗ се изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, етапните цели и целите на ИМЗ трябва да бъдат разграничени от другите етапни цели и цели за приоритетната ос в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като средствата за ИМЗ (специално разпределени средства и съответната подкрепа от ЕСФ) са изключени от резерва за изпълнение.

Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на средства от резерва за изпълнение).

Когато е целесъобразно, включва количествена информация за приноса на ЕСФ по тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Изисква се в случаите, когато подкрепата от Съюза за техническа помощ в програмата надхвърля 15 милиона евро.

Изисква се, когато е обективно оправдано предвид съдържанието на действието и в случаите, в които подкрепата на Съюза за техническа помощ в програмата надхвърля 15 милиона евро и когато това е обективно оправдано предвид съдържанието на действията.

Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

За ЕСФ списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които са определени целеви стойности, и всички специфични за програмата показатели за изпълнението.

Целеви стойности за показателите за изпълнението в рамките на техническата помощ са незадължителни.Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на средства от резерва за изпълнение).

Общо разпределени средства (подкрепа от Съюза) минус средствата за резерв за изпълнение.

Националното участие се разпределя пропорционално между основното разпределение и резерва за изпълнение.

Попълва се за всяка (част от) приоритетна ос, с която се прилага ИМЗ.

За целите на настоящата таблица ИМЗ (специално разпределени средства и съответна подкрепа от ЕСФ) се счита за фонд.

Тази таблица се създава автоматично въз основа на таблиците за категориите интервенции по всяка приоритетна ос.

Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).

Ако програмата обхваща повече от една категория региони, може да е необходимо разпределение по категории.

Таблици 25 и 26 включват само приложимите общи и тематични предварителни условия, които изобщо не са изпълнени или са изпълнени частично (вж. таблица 24) към момента на представяне на програмата.

Целевата стойност може да бъде представена като общо количество (мъже + жени) или разпределена по полове.